|  | 業務の実績の説明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制度名 |  | デジタル・ディバイド解消に向けた技術等研究開発 |  |  |  |
|  | 補助対象事業名 |  | 読書に困難のある方のための電子文書読み上げ支援アプリケーションの研究開発 |  |  |  |
|  | 補助事業者名 |  | イースト株式会社 |  |  |  |
|  | 【研究開発課題の全般について】 |  |  |  |  |  |
|  | ① | 補助対象事業の概要 | 既存の読み上げ製品が実現できていない高度な読み上げ機能を有し、実際の障害者のニーズに即した実用性の高いアプリケーション（Wordアドイン）の研究・開発。 |  |  |  |
|  | ② | 補助対象事業の目標 | 視覚障害者等、印刷物の利用に困難のある人々を対象に、高度で利用しやすい読み上げ環境を提供し、利用者の理解度向上に資する。 |  |  |  |
|  | ③ | 研究開発期間 | 平成２７年度～平成２７年度 |  |  |  |
|  | ④ | 補助金（前年度までの累計） | ０千円 |  |  |  |
|  | 【平成２７年度実施部分について】 |  |  |  |  |  |
|  | ⑤ | 平成２７年度補助金 | １７,７６０千円 |  |  |  |
|  | ⑥ | 研究開発の実施内容 | 読書に困難のある方のニーズに即した読み上げを行えるMicrosoft Wordアドイン（以下、Wordアドイン）と、導入時の煩雑な手続きを軽減するインストーラーの２つの開発を行う。 Wordアドインは既存製品に対して要望のある機能を中心とした機能拡充、新規にドキュメント管理やクラウド対応を行う。 |  |  |  |
|  | 【平成２７年度実施部分における研究開発課題の成果や評価結果について】 |  |  |  |  |  |
|  | ⑦ | 研究開発の成果 | ベースとなる読み上げWordアドインを開発できた。 既存製品を上回る機能を実現し、実証実験、および、東京大学先端科学技術研究センター・人間支援工学分野からも高い評価を得られている。 次年度は機能ブラッシュアップ、再ヒアリング、販売計画立案し、事業化に目処をつける。 |  |  |  |
|  | ⑧ | 研究成果の応用状況、利用状況 |  |  |  |  |
|  | ⑨ | 論文数 | ０件 | ⑩ | 被引用論文数 | ０件 |
|  | ⑪ | 特許申請件数（国内） | ０件 | ⑫ | 特許取得件数（国内） | ０件 |
|  | ⑬ | 特許申請件数（海外） | ０件 | ⑭ | 特許取得件数（海外） | ０件 |
|  | ⑮ | 受賞数（国内） | ０件 | ⑯ | 受賞数（海外） | ０件 |