平成２１年度「国・地方間におけるバックオフィス連携推進事業」

実施要領

１　目的

（１）　背景

近年のインターネット、ブロードバンド及び携帯端末の普及により、ネットワークを利用した各種サービスが行政機関・民間企業等を問わず様々な形で提供されるようになってきた。「ＩＴ新改革戦略－いつでも、どこでも、誰でも、ＩＴの恩恵を実感できる社会の実現」（平成１８年１月　ＩＴ戦略本部）は、電子行政について、ＩＴによる構造改革力を追求する政策の一つとして位置づけ、「世界一便利で効率的な電子行政」を実現することを目標として掲げている。

この目標を踏まえ、「重点計画－２００８」（平成２０年８月２０日ＩＴ戦略本部）では、「ライフイベントごとの複数の行政手続が一か所で完結でき、電子的処理のプロセスも「見える化」され、行政機関もバックオフィス連携により効率化を図ることのできるワンストップ電子行政サービスを実現し、利便性、透明性及び効率性の高い電子社会の構築を目指す」、「具体的には、国の行政機関及び地方公共団体のみならず、公的機関、民間機関との相互連携により、国民視点に立ったワンストップ電子行政サービスを推進する」として、「地方公共団体等の情報システムが相互に接続・連携できるようあらかじめ各々のシステムが準拠すべきルールとして定めた「地域情報プラットフォーム標準仕様」を活用したワンストップサービスの実証実験を行うこととされている。

「ＩＴ新改革戦略評価専門調査会２００８年度報告書」（平成２１年３月　ＩＴ戦略本部）では、「業務・システム最適化については、徹底したＢＰＲを行った上で効率的なシステムの整備に取り組むべきであり、これによって得られた業務処理時間及び経費の削減効果の算出根拠や、帳票枚数・業務数の削減、業務品質の向上等の成果を明確にするとともに、その実績を把握できるようにしておくべきである。また、削減された業務処理時間については、人件費換算するなど、可能な限り分かりやすい形で示すことが必要である」と盛り込まれ、国が「バックオフィス改革を推進することとされている。

「デジタル新時代に向けた新たな戦略～三か年緊急プラン～」（平成２１年４月９日　ＩＴ戦略本部）では、官民のシステム間連携によるワンストップサービスの実現を目指し、「行政業務プロセスの抜本的見直しを実施する」として、「利用者ニーズの高い国及び地方公共団体の手続の総点検とデータ連携のための対応方針を早急に策定」するとともに、「電子自治体の推進に当たっては、地域情報プラットフォームに準拠して情報システムの刷新を推進する」こととされている。

さらに、「i-Japan戦略2015～国民主役の「デジタル安心・活力社会」の実現を目指して～」（平成２１年７月６日　ＩＴ戦略本部）では、電子政府・電子自治体分野において行政窓口改革、行政オフィス改革等を行うこととし、電子政府・電子自治体の構築を加速するため、「地域情報プラットフォームを活用した国及び地方の連携のための基盤システムの整備等の促進、行政オフィスにおける徹底した業務プロセスの見直しの実施」等に取り組むこととされている。

（２）　目的

現在、地方公共団体や国の間の業務システム間の連携が不十分であったり、データの連携が行われていないため、国民や法人が、同じ書類（情報）を何度も提出させられるなどの実態があり、また、地方公共団体や国の業務が非効率になっている。

「国・地方間におけるバックオフィス連携推進事業」（以下「委託事業」という。）は、効率的なバックオフィス連携を実現し、地方公共団体及び国の業務の効率化や住民の利便性向上を実現することを目指し、地方公共団体等と連携し、地方公共団体の業務の効率化の視点に配意しながら、国と地方公共団体の業務システムの連携の前提となる業務分析を実施した上で、バックオフィス連携の効果やニーズの高い分野において、最適な業務プロセスに向けた業務改革及びシステム改革の案の作成、実証実験等を行うものである。

具体的には、地方公共団体と国の業務システムの連携を実現するため、地方公共団体・国の連携が可能な業務・データを洗い出し、業務の現状の分析を実施した上で、連携効果やニーズが高い分野を対象に、効率的な連携のあり方を検討し、業務・データ連携を前提とした業務プロセス・システムの改革等について実証実験を実施して、実際の業務プロセス改革の在り方とそれを前提とした地域情報プラットフォームを活用した業務システムの改革案、連携を実現する上での課題を明らかにし、対応策の策定に資する。

また、国は、その成果物を広く地方公共団体等に周知・提供する。

２　委託事業の概要

（１）　委託先

民間法人（法律に基づき設立された法人又は非営利団体）

（２）　事業概要

委託事業は、１（２）の目的のもとで、総務省が委託先に対して、国と地方公共団体の連携が可能な業務等を抽出・分析し、利用者ニーズや連携効果が高い分野を対象に効率的な連携のあり方を検討し、業務・データ連携を前提とした業務プロセス・システムの改革等の実証実験を通じて、業務プロセス改革案の作成、業務システムの改革方針の策定及び連携を実現する上での課題の洗い出しを委託するものである。

委託先の候補（以下「委託先候補」という。）は、総務省において、本実施要領に基づき提出された企画提案書を審査の上、選定することとなる。採択された提案については、総務省と委託先候補の間で委託契約を締結する。

総務省と委託契約を締結した委託先は、委託事業計画書に記載した計画に基づき事業を実施し、その成果物として、「成果報告書」及び「実用仕様案」を総務省に提出する。

（３）　検討課題

委託事業においては、以下の課題を行うものとする。

課題ア：業務・データの洗い出し及び業務の現状分析

ア－１：【業務・データの洗い出し】

市町村－都道府県間、市町村－国間、都道府県－国間、市町村－都道府県－国間等でバックオフィス連携が可能な業務・データを洗い出し（「地域情報プラットフォーム推進事業」（引越・退職分野）及び「地域情報プラットフォーム推進事業」（バックオフィス連携分野）で検討対象とされる分野を除く。）

ア－２：【業務の現状分析】

課題ア－１で洗い出した業務・データの流れの現状、住民や行政の負担の程度、現状の業務処理の課題など、業務の現状を分析

課題イ：連携効果の高い分野の選定

課題ア－２の分析結果、バックオフィス連携のニーズ等を踏まえ、バックオフィス連携の効果が高い分野（以下「重点分野」という。）を選定

課題ウ：業務プロセス改革案及び業務システム改革案の作成

ウ－１：【業務プロセス改革案の作成】

課題イの重点分野から選定した具体的な分野を対象に、効率的なバックオフィス連携を実現するための地方公共団体等の業務プロセス改革案（組織改革案を含む。以下同じ。）を作成

ウ－２：【業務システム改革案の作成】

課題ウ－１で作成した業務プロセス改革案を前提とした業務システム改革案を作成

ウ－３：【地方公共団体における実現方策】

課題ウ－１及びウ－２で検討した業務プロセス改革案及び業務システム改革案によるバックオフィス連携を広く地方公共団体において効果的・効率的に実現するための方策を提示

課題エ：バックオフィス連携の実証実験

エ－１：【課題解決】

課題ウ－１及びウ－２で作成した業務プロセス改革案及び業務システム改革案によるバックオフィス連携を実現する上での制度面・運用面等での課題の洗い出し及び対応策の検討

エ－２：【効果】

課題ウ－１及びウ－２で作成した業務プロセス改革案及び業務システム改革案によるバックオフィス連携の実現による効果（経費削減効果・業務効率化効果等）の測定方法及び測定した効果の提示

エ－３：【実用仕様案】

課題ウ－１及びウ－２で作成した業務プロセス改革案及び業務システム改革案によるバックオフィス連携に関係する業務及び連携基盤に係る実用仕様案の策定

課題オ：成果の普及啓発

オ－１：成果の関係機関等への提言活動による普及啓発

オ－２：成果に関するセミナー運営による普及啓発

（４）　委託金額

９．９９億円以内とする。

※　実証実験後、地方公共団体等の業務システムに転用を可能とする装置については、委託対象外とする。

３　提案手続

（１）　応募資格

以下の要件を満たす民間法人であること。

また、要件を満たすことを証する書類等（様式自由）を提出すること。

①　「地域情報プラットフォーム標準仕様書」を活用する事業であることから、「地域情報プラットフォーム標準仕様書」の内容を熟知したものが本委託事業に従事すること。

②　地域の多様な主体との連携・協力を確保するため、本要領７に記載の実施体制を構築し、フィールドとなる市町村及び都道府県や民間企業等との協力体制を確保できること。

③　複数の民間法人が連携して実施する場合、各民間法人の役割と責任が明確に示されていること。また、代表団体が定められていること。

④　事業内容の公開及び他団体への周知・提供に積極的な貢献が可能であること。

（２）　企画提案書様式

別添様式１～７に従い作成し、提出するものとする。

（３）　概要説明資料

企画提案書とは別に、企画提案書の内容を説明した資料（３～５枚程度・様式自由）を作成し、提出すること。

（４）　その他の補足資料

提案を補足する資料があれば、Ａ４（様式自由）で添付することができる。

（５）　提出期間

委託を希望する民間法人は、公募開始の日から、平成２１年８月３日（月）１７時までに企画提案書を提出すること。

※　後述する手続きを経て、採択を決定した提案に係る経費の合計額が予算額に満たない場合、再度公募を実施することがある。

（６）　提出部数等

提案書類（企画提案書及び補足資料）は次の部数を提出すること。

正本　　１部

副本　　４部

提出に当たっては、ＣＤ－Ｒ（１枚）等の電子媒体も併せて提出すること。

（７）　提出先・問合せ先

実施要領に関する提出先・問合せ先へ持参又は郵送等（〆切日の１７時必着）により提出すること。なお、企画提案書の返却はしない。

４　委託先候補の選定及び採択

（１）　実施地域

実施地域に制限は設けない。

（２）　選定方法

外部の有識者等を構成員とした評価会を開催し、その結果を参考にして採択を決定する。なお、評価に際しては、提案者ヒアリング等を実施する場合がある。

（３）　選定基準

選定に当たっては、次に掲げる「計画要素」及び「技術要素」を基準として、総合的に評価を行う。提案者は、これら要素を踏まえた企画提案書を提出すること。なお、下記の要素をすべて含まない提案については、原則として採択しないものとする。

また、下記に挙げた以外の要素を追加した提案を行うことを妨げない。

〈計画要素〉

①　業務の現状分析、業務プロセス改革案・業務システム改革案の作成、バックオフィス連携の実証実験等

（計画実現能力）

・　本実施要領７に記載の実施体制を踏まえ、バックオフィス連携に関連する組織（地方公共団体等）との連携・協力による検討、実証実験及び評価ができる具体的な実施体制を提案できること。

・　委託事業が実施可能なスケジュール及びプロジェクト管理を提案できること。

（分析・設計能力）

・　市町村－都道府県間、市町村－国間、都道府県－国間、市町村－都道府県－国間等で連携が可能な業務・データを洗い出すことができること。

・　連携可能な業務の現状の分析ができること。

・　連携効果やニーズが高い分野を選定することができること。

・　効率的なバックオフィス連携を実現するための業務プロセスの改革案及びそれを前提とした業務システムの改革案を作成できること。

・　業務プロセス改革案及び業務システム改革案によるバックオフィス連携を広く地方公共団体において効果的・効率的に実施するための方策を提示することができること。

・　業務プロセス改革案及び業務システム改革案によるバックオフィス連携を実現する上での制度面・運用面等での課題の洗い出し及び対応策の提案ができること。

・　業務プロセス改革案及び業務システム改革案によるバックオフィス連携の実現による効果（経費削減効果・業務効率化効果等）の測定方法及び測定した効果を提案できること。

・　業務プロセス改革案及び業務システム改革案によるバックオフィス連携に関係する業務及び連携基盤に係る実用仕様案を提案できること。

②　実証実験成果に関する普及啓発

（普及啓発能力）

・　情報システム間連携を検討している地方公共団体、国、民間企業等に対して、事業の成果の提言活動を実施できること。

・　地方公共団体、国、民間企業等に対する地域情報プラットフォーム標準仕様の普及促進に協力できること。

・　セミナーの実施等により事業成果を広く普及できること。

〈技術要素〉

実証実験のシステムの基本構成図（図１）を踏まえ、業務ユニット、連携基盤における技術要素について、以下の①～③の内容を満たすことのできる機能要件及び技術要件を提案できること。

図１　実証実験のシステムの基本構成図

①　業務ユニット

以下の機能要件及び技術要件を満たすことにより、連携基盤を通じて、地方公共団体・国・民間における情報連携や業務処理を実現する。

ア）機能要件

- 行政機関内部及び行政機関等相互で行政情報等の連携を通じて行う機能を有すること。

イ）技術要件

・「地域情報プラットフォーム標準仕様書」の技術を有すること。

②　連携基盤

以下の機能要件及び技術要件を満たすことにより、業務ユニット、他の地方公共団体、国、民間との連携を実現する。

ア）機能要件

効率的なバックオフィス連携を実現するための連携機能（「地域情報プラットフォームガイドラインＶ１．１　図１．１．４」のシステム基盤の機能）を有すること。なお、「地域情報プラットフォーム推進事業」（バックオフィス連携分野）で検討される機能要件を活用すること。

イ）技術要件

「地域情報プラットフォーム標準仕様書」の技術を有すること。

（４）　追加資料の提出等

委託先候補の選定は、提出された企画提案書に基づいて行うが、必要に応じて追加資料の提出等を依頼する。

（５）　提案内容の確認・採択・修正

総務省は、委託先候補を選定した後、当該民間法人に提案内容の遂行に支障がないかどうかを確認した上で、最終的な採択の決定を行う。採否の結果は、総務省から企画提案書を提出した民間法人あてに通知する。

採択された提案内容については、必要に応じて契約時までに総務省と委託先候補との間で調整の上、修正等を行うことがある。

５　委託契約

（１）　委託契約の締結

採択された事業について、総務省と委託先候補との間で、契約条件の調整を行った上で委託契約を締結する。

なお、契約上の委託経費の額は、必ずしも企画提案書に記載した希望金額と一致するものではない。また、総務省と委託先候補との間で契約条件が合致しない場合には、委託契約の締結ができない場合もある。

（２）　委託期間

委託期間は、委託を受けた日から総務省が別に定める日とする。

（３）　契約の形態

総務省の支出負担行為担当官と民間法人代表者が委託契約を締結する。

（４）　契約書について

契約は総務省の委託契約書による。

６　委託費

（１）　委託費の扱い

委託費は、委託契約に係る契約書及び企画提案書に定められた使途以外への使用は認めない。また、委託費は、原則として、事業終了後速やかに成果報告書等の提出を受け、委託金額を確定した後、精算払いにより支払う（特別な事情がある場合には、財務大臣協議等の所定の手続、承認を得た上で、年度途中で概算払いが認められることもある。）。

（２）　委託費の内容

情報通信システムを稼働するために必要最低限の機器類については支出を認める。この場合、機器類については原則リース又はレンタルによるものとする。

また、情報通信システム開発等、その内容が第三者に委託し、又は請け負わせることが合理的であると認められる業務については、事業の一部を外部機関に委託し、又は請け負わせることができる。ただし、事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできないこととする。

７　事業の実施

（１）　実施体制

上記１の目的を達成するためには、委託事業の実施に際し、地方公共団体や民間企業等の多様な主体との連携・協力体制を構築することが必要となる。このため、以下のとおり、委託先においては実証実験の体制を整備すること。

図２．委託事業の実施体制の例

①　協議会

委託事業に関係する組織（複数の地方公共団体や民間企業等）との連携・協力による検討・実施体制として協議会を設置することとする。

②　プロジェクトリーダ

委託先は、委託事業の実施に際し、協議会において、全体を統括するプロジェクトリーダを決定し、総務省に報告することとする。プロジェクトリーダは、委託事業の進捗管理等全体を統括し、総務省の求めに応じて随時説明を行うこととする。

また、連携基盤について、「地域情報プラットフォーム推進事業」（バックオフィス連携分野）の連携基盤の機能を活用することから、「地域情報プラットフォーム推進事業」（バックオフィス連携分野）の受託者と調整すること。

さらに、プロジェクトリーダは、総務省の求めに応じて、成果の普及促進に必要な措置に協力することとする。

③　オブザーバ

委託事業の実施に必要な知見等を有する者（学識経験者等）をオブザーバとして設置することとする。

（２）　委託事業終了後の残存資産の扱い

委託事業終了後、残存資産が存在する場合には、総務省と委託先が別途協議してその扱いを決定することとする。

８　成果報告

委託先は、委託を受けた期間の属する年度の３月末日までに、別に定める様式に基づき、以下の成果物を総務省に提出しなければならない。提出した成果物に係る知的財産権等の権利はすべて総務省に帰属するものとする。

（１）　成果報告書

・　市町村－都道府県間、市町村－国間、都道府県－国間、市町村－都道府県－国間等でバックオフィス連携が可能な業務・データを洗い出し、業務・データの流れの現状、住民や行政の負担の程度、現状の業務処理の課題など、業務の現状分析の提示

・　重点分野の提示及び業務プロセス改革案・業務システム改革案の提示

・　業務プロセス改革案及び業務システム改革案によるバックオフィス連携を広く地方公共団体において効果的・効率的に実現するための方策の提示

・　業務プロセス改革案及び業務システム改革案によるバックオフィス連携を実現する上での制度面・運用面等での課題の洗い出し及び対応策の提示

・　業務プロセス改革案及び業務システム改革案によるバックオフィス連携の実現による効果（経費削減効果・業務効率化効果等）の測定方法及び測定した効果の提示

・　事業の成果に関する普及啓発活動の提示

（２）　実用仕様案

・　業務プロセス改革案及び業務システム改革案によるバックオフィス連携に関係する業務及び連携基盤に係る実用仕様案の提示

９　スケジュール

委託事業の実施スケジュールは、概ね以下のとおりと想定している。ただし、諸事情により変更することがある。

| 平成２１年８月中旬頃 | 外部評価の実施 |
| --- | --- |
| ８月下旬頃 | 委託先候補の決定 |
| ９月頃 | 契約条件の調整を行い、委託契約を締結 |
| 平成２２年３月 | 成果報告 |

１０　その他

委託事業の実施については、本実施要領に定めるところによるほか、新たに取り決めを行うべき事項が生じた場合には、総務省が速やかにこれを定め、必要に応じて総務省ホームページ（ http://www.soumu.go.jp/ ）で公開するものとする。

１１　実施要領に関する提出先・問い合わせ先

総務省 情報流通行政局 地域通信振興課 地方情報化推進室 地域整備係

〒100-8926　東京都千代田区霞が関2-1-2

中央合同庁舎第2号館

電話： 03-5253-5819

FAX： 03-5253-5759

委託対象経費の範囲

| 大項目 | 中項目 | 説明 | 具体例 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ．設備備品費 | 1.情報通信システム開発経費 | 委託事業で用いるシステムの調達に係る経費。機器類（リース・レンタル）と一体で調達する場合は、当該経費に一括して計上すること。 | ・再委託契約により調達される直接必要な情報通信システム開発費用など |
|  | 2. 機器類リース・レンタル費 | 委託事業の遂行に必要な機械装置、その他備品を必要とする場合におけるそのリース・レンタルに要する経費。 | ・サーバ類 ・計測機器 |
|  | 3.機器類購入費 | 委託事業の遂行に必要不可欠であって、リース・レンタルが不可能な機械装置、その他備品の製作又は購入を必要とする場合におけるその製造原価又は購入に要する経費。 | ・リース・レンタルが不可能な機械装置の購入費 ・購入した機械装置と一体、あるいは付属として組み込まれているソフトウェア |
|  | 4.保守費 | 機械装置やシステムの保守（機能の維持管理等）を必要とする場合における経費。 |  |
|  | 5.設置工事費 | 機械装置等の設置にかかる経費。 |  |
| Ⅱ．情報通信システム構築経費 | 1.実証員費 | 委託事業で用いるシステムの企画・設計・実証実験・評価に従事する人件費（ただし、Ⅰに含まれるものを除く。） |  |
|  | 2.実証補助員費 |  |  |
| Ⅲ．消耗品、その他経費 | 1.消耗品費 | 委託事業の実施に直接要する資材、部品、消耗品等の購入に要する経費。（協議会等の運営に係るものについても当該経費に計上すること。） | ・事務用品（委託事業にのみ特化して使用するもの） |
|  | 2.通信運搬費 | 委託事業に直接要する通信回線の開設費用及び月々の使用料並びに資料等の郵便発送等に要する経費。（ただしⅢの６に含まれるものを除く。） | ・回線費 ・郵送料等 |
|  | 3.高熱水費 | 委託事業の実施に直接使用するプラント及び機器等の運転等に要する電気、ガス及び水道等の経費。（ただしⅢの６に含まれるものを除く。） |  |
|  | 4.旅費・交通費 | 実証員が委託事業を遂行するために特に必要とする旅費、滞在費及び交通費であって、実証員の所属機関の旅費規程等により算定される経費。（ただしⅢの７に含まれるものを除く。） |  |
|  | 5.設備備品費 | 委託事業の遂行に必要な設備、施設の使用等に要する経費。（ただしⅢの６に含まれるものを除く。） |  |
|  | 6.協議会運営費 | 委託事業の遂行に必要な知識、情報、意見等の交換、検討のための協議会開催、運営に要する委員等謝金、会議費、会議室借上費、資料作成費、その他の経費。 | ・協議会出席のための委員の旅費等 |
|  | 7.委員調査費 | 協議会の委員が委託事業の遂行に必要な知識、情報、意見等の収集のための国内、海外調査に要する経費で運賃、日当、宿泊費、滞在費、その他の経費。 |  |
|  | 8.報告書作成費 | 成果報告書の印刷・製本に要する経費。 | ・契約に基づいて総務省に提出する、成果報告書等の作成のための経費 |
|  | 9.その他特別費 | 以上の各経費のほか、特に必要と認められる経費。 | ・委託事業の遂行に直接必要なソフトウェアに関しライセンス契約を締結して限定使用する使用料 ・業務請負費（プログラム外注など） |
| Ⅳ．一般管理費 |  | Ⅰ～Ⅳの直接経費に一般管理費率を乗じた額を上限。 |  |