平成２２年度「地域情報プラットフォーム活用推進事業」

実施要領

１　目的

- 背景

平成２１年１２月に原口総務大臣が発表した「原口ビジョン」では、「２０２０年時点ですべての世帯（１００％）でブロードバンドサービスを利用」することを目標に掲げ、その施策例の一つに「電子行政の実現による行政刷新」を挙げ、２０１４年に国民本位の電子行政を実現することとされている。

また、「新成長戦略（基本方針）」（平成２１年１２月３０日 閣議決定）では、「情報通信技術の利活用による国民生活向上・国際競争力強化」の中で、「行政の効率化を図るため、各種の行政手続の電子化・ワンストップ化を進める」とされている。

さらに、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（本部長：内閣総理大臣）において、新たな情報通信技術戦略の策定に向けた検討が行われているが、平成２２年３月に示された戦略の骨子（案）の中では「３つの柱」の一つとして、「国民本位の電子行政の実現」が挙げられている。

一方、これまでの行政サービスでは、地方公共団体間等の業務システム間の連携が不十分で、データの連携が行われておらず、住民（国民）が、同じ書類（情報）を何度も提出させられるなどの実態があり、また、地方公共団体の業務も非効率になっており、今後、地方公共団体、国等の様々な機関間における業務システム連携と最適な業務プロセスに向けた業務改革を行い、地域において住民の利便性向上と行政効率化を実現することが求められている。

（２）　目的

「地域情報プラットフォーム活用推進事業」（以下「委託事業」という。）は、様々なシステム間の連携を可能にするための標準仕様である地域情報プラットフォームを活用し、地方公共団体間等における効率的な業務システム連携と最適な業務プロセスに向けた業務改革を行うことにより、住民の利便性向上と行政の効率化を実現することを目指し、その実現のために必要な検討・実証を行うものである。具体的には、地方公共団体の協力を得て、住民や地方公共団体のニーズ、実態等を十分に踏まえながら、幅広い分野を対象に、地方公共団体間等において連携可能な業務の現状を分析した上で、業務システム連携を前提とする最適な業務プロセスに向けた業務改革と効率性を重視したシステム改革のモデルとなるものを検討・実証するとともに、実現に向けた課題の洗い出し、実現効果の測定等を行う。

また、国は、その成果物を広く地方公共団体等に周知・提供する。

２　委託事業の概要

（１）　委託先

民間法人（法律に基づき設立された法人又は非営利団体）

（２）　事業概要

平成２２年度の委託事業は、１（２）の目的のもとで、総務省が委託先に対して、幅広い分野を対象とした、地方公共団体内（市町村内、都道府県内）、地方公共団体間（市町村間、市町村・都道府県間、都道府県間）、地方公共団体・国間等（以下、「地方公共団体間等」という。）において連携可能な業務の現状分析、業務システム連携を前提とする最適な業務プロセスに向けた業務改革案の作成、効率性を重視したシステム改革案の作成、実現に向けた制度面の課題の洗い出しと対応案の提示、必要な実証実験の内容の検討等を委託するものである。

また、委託事業は、特に地方公共団体との協働で検討を進めるものであり、住民や地方公共団体のニーズ、実態等を十分に踏まえた検討を行うものである。

委託先の候補（以下「委託先候補」という。）は、総務省において、本実施要領に基づき提出された企画提案書を審査の上、選定することとなる。採択された提案については、総務省と委託先候補の間で委託契約を締結する。

総務省と委託契約を締結した委託先は、委託事業計画書に記載した計画に基づき事業を実施し、その成果物として、「成果報告書」を総務省に提出する。

なお、委託事業の実施に当たっては、平成２１年度に行った「地域情報プラットフォーム推進事業（引越・退職分野）」（以下、「推進事業（引越・退職分野）」という。）、「地域情報プラットフォーム推進事業（バックオフィス連携分野）」（以下、「推進事業（バックオフィス連携分野）」という。）及び「地域情報プラットフォームを活用したシステムの共同構築等に係る調査研究」（以下、「調査研究事業」という。）の成果物（推進事業（バックオフィス連携分野）及び調査研究事業については別添参照）を活用することとする。

（３）　検討課題

平成２２年度の委託事業においては、以下の課題について検討を行うものとする。

課題ア：業務の現状分析

地方公共団体間等で業務システム連携が可能な業務・データを網羅的に洗い出すとともに、調査研究事業の成果を活用し、それらの業務の現状を分析（推進事業（引越・退職分野）及び推進事業（バックオフィス連携分野）で分析されたものを除く。）。

課題イ：モデルの策定

イ－1：【将来モデルの策定】

地方公共団体間等における業務システム連携を前提とした、目指すべき業務・サービスの将来モデル（制度面等の制約事項が全く存在しないとした場合のあるべき姿）を策定。

イ－２：【次期モデルの策定】

課題イ－１の将来モデルの実現を目指しつつも、現実の制約事項を考慮した、第一段階として目指すべき次期モデルを策定。

課題ウ：業務システム連携を前提とする業務改革案の作成

課題アで分析された業務を対象に、地方公共団体間等における業務システム連携を前提とする最適な業務プロセスに向けた業務改革案で、全国のモデルになるものを作成。

課題エ：効率的な業務システム連携を可能にするための業務システム改革案の作成

課題ウで検討された業務プロセスにおける業務システム連携を効率的に実現するための地域情報プラットフォームを活用した業務システム改革案について、推進事業（バックオフィス連携分野）の成果を活用して作成。

この中で、課題ウで検討された業務プロセスを実サービスレベルで実現するために連携基盤及び業務ユニットが備えるべき機能について、推進事業（バックオフィス連携分野）の成果を活用して検討し、設計案を作成。

また、システム効率化の観点から、各業務ユニットが共通して利用する機能で、連携基盤に集約することが適当なもの（共通部品）を検討し、その機能仕様案を作成するとともに、連携基盤を活用した業務システム改革を行う際におけるシステム構築・調達のポイント・留意点を提示。

なお、これらについては、全国のモデルになるものを作成すること。

課題オ：地方公共団体における実現方策

課題ウ及び課題エで検討された業務改革案及び業務システム改革案が広く地方公共団体において実現されるための方策を提示。

課題カ：必要な実証実験の案の作成

課題ウ及び課題エで検討された業務改革案及び業務システム改革案の実現につなげるために行う必要がある実証実験の内容を検討するとともに、地域情報プラットフォームに準拠した実証実験用システムの仕様案を作成。

課題キ：制度面の課題の洗い出し等

課題ウ及び課題エで検討された業務改革案及び業務システム改革案の実現に向けた制度面の課題を洗い出すとともに、対応案を提示。

課題ク：実現効果の測定手法の案の提示

課題ウ及び課題エで検討された業務改革案及び業務システム改革案の実現による効果の測定手法の案を提示。

課題ケ：成果の普及

課題ウ及び課題エで検討された業務改革案及び業務システム改革案の実現に向けて、委託事業の成果を普及するため、関係機関（国、地方公共団体等）に提言するとともに、セミナー運営等を実施。

（４）　留意事項

委託事業における検討については、国の動きを踏まえるとともに、総務省の指示に適切に対応すること。

（５）　委託金額

３．９９億円以内とする。

３　提案手続

（１）　応募資格

以下の要件を満たす民間法人であること。

また、要件を満たすことを証する書類等（様式自由）を提出すること。

- 「地域情報プラットフォーム標準仕様書」を活用する事業であることから、「地域情報プラットフォーム標準仕様書」の内容を熟知した者が本委託事業に従事すること。

②　本委託事業は、地方公共団体等の業務改革の実現を目指すものであることから、地方公共団体の業務分析や業務改革に精通した者が中核となって行うこと。

③　地域の多様な主体との連携・協力を確保するため、本要領７（１）に記載の実施体制を構築し、フィールドとなる地方公共団体や民間企業等との協力体制を確保できること。

④　複数の民間法人が連携して実施する場合、各民間法人の役割と責任が明確に示されていること。また、代表団体が定められていること。

⑤　事業内容の公開及び他団体への周知・提供に積極的な貢献が可能であること。

（２）　企画提案書様式

別添様式１～７に従い作成し、提出するものとする。

（３）　概要説明資料

企画提案書とは別に、企画提案書の内容を説明した資料（３～５枚程度・様式自由）を作成し、提出すること。

（４）　その他の補足資料

提案を補足する資料があれば、Ａ４（様式自由）で添付することができる。

（５）　提出期間

委託を希望する民間法人は、公募開始の日から、平成２２年４月３０日（金）１７時までに企画提案書を提出すること。

※　後述する手続きを経て、採択を決定した提案に係る経費の合計額が予算額に満たない場合、再度公募を実施することがある。

（６）　提出部数等

提案書類（企画提案書及び補足資料）は次の部数を提出すること。

正本　　１部

副本　　４部

提出に当たっては、ＣＤ－Ｒ（１枚）等の電子媒体も併せて提出すること。

（７）　提出先・問合せ先

実施要領に関する提出先・問合せ先へ持参又は郵送等（〆切日の１７時必着）により提出すること。なお、企画提案書の返却はしない。

４　委託先候補の選定及び採択

（１）　実施地域

実施地域に制限は設けない。

（２）　選定方法

外部の有識者等を構成員とした評価会を開催し、その結果を参考にして採択を決定する。なお、評価に際しては、提案者ヒアリング等を実施する場合がある。

（３）　選定基準

選定に当たっては、次に掲げる「計画要素」及び「技術要素」を基準として、総合的に評価を行う。提案者は、これら要素を踏まえた企画提案書を提出すること。なお、下記の要素をすべて含まない提案については、原則として採択しないものとする。

また、下記に挙げた以外の要素を追加した提案を行うことを妨げない。

〈計画要素〉

①　モデルの策定

（モデルの提案）

・　地方公共団体間等における業務システム連携と業務改革により、住民の利便性向上と行政効率化の双方を実現するモデルを提案することができること。

②　業務の現状分析、業務改革案・業務システム改革案の作成等

（計画実現能力）

・　本実施要領７に記載の実施体制を踏まえ、委託事業の検討内容に関連する組織（地方公共団体等）との連携・協力による検討及び評価ができる具体的な実施体制を提案できること。

・　委託事業が実施可能なスケジュール及びプロジェクト管理を提案できること。

（分析・設計能力）

・　地方公共団体間等で連携が可能な業務・データを洗い出し、その業務の現状を分析することができること。

・　地方公共団体間等における業務システム連携を前提とする最適な業務プロセスに向けた業務改革案を作成できること。

・　地方公共団体間等における効率的な業務システム連携を可能にする業務システム改革案（実サービスで利用可能なレベルのもの）を作成することができること。

・　業務改革案及び業務システム改革案が広く地方公共団体において実施されるための方策を提示することができること。

・　業務改革案及び業務システム改革案の実現につなげるために必要な実証実験の案を作成することができること。

・　業務改革案及び業務システム改革案の実現に向けた制度面の課題の洗い出し及び対応策の提案ができること。

・　業務改革案及び業務システム改革案の実現による効果（経費削減効果・業務効率化効果等）の測定手法の案を提案できること。

③　成果に関する普及啓発

（普及啓発能力）

・　国、地方公共団体等に対して、事業の成果の提言活動を実施できること。

・　セミナーの実施等により事業成果を広く普及できること。

・　地方公共団体、民間企業等に対する地域情報プラットフォーム標準仕様の普及促進に協力できること。

〈技術要素〉

業務ユニット及び連携基盤における技術要素について、以下の①及び②の内容を満たすことができる機能要件及び技術要件を提案することができること。

①　業務ユニット

以下の機能要件及び技術要件を満たすことにより、連携基盤を通じて、地方公共団体間等における情報連携や業務処理を実現する。

ア）機能要件

- 地方公共団体間等における行政情報等の連携について、連携基盤を通じて行う機能を有すること。

イ）技術要件

・「地域情報プラットフォーム標準仕様書」の技術を有すること。

②　連携基盤

以下の機能要件及び技術要件を満たすことにより、地方公共団体間等における業務ユニットの連携を実現する。

ア）機能要件

- 効率的な業務システム連携を実現するための連携機能（「地域情報プラットフォームガイドラインＶ２．１　図１．１．４」のシステム基盤の機能及び推進事業（バックオフィス連携分野）で提示された機能）を有すること。

イ）技術要件

- 「地域情報プラットフォーム標準仕様書」の技術を有すること。

（４）　追加資料の提出等

委託先候補の選定は、提出された企画提案書に基づいて行うが、必要に応じて追加資料の提出等を依頼する。

（５）　提案内容の確認・採択・修正

総務省は、委託先候補を選定した後、当該民間法人に提案内容の遂行に支障がないかどうかを確認した上で、最終的な採択の決定を行う。採否の結果は、総務省から企画提案書を提出した民間法人あてに通知する。

採択された提案内容については、必要に応じて契約時までに総務省と委託先候補との間で調整の上、修正等を行うことがある。

５　委託契約

（１）　委託契約の締結

採択された事業について、総務省と委託先候補との間で、契約条件の調整を行った上で委託契約を締結する。

なお、契約上の委託経費の額は、必ずしも企画提案書に記載した希望金額と一致するものではない。また、総務省と委託先候補との間で契約条件が合致しない場合には、委託契約の締結ができない場合もある。

（２）　委託期間

委託期間は、委託を受けた日から総務省が別に定める日とする。

（３）　契約の形態

総務省の支出負担行為担当官と民間法人代表者が委託契約を締結する。

（４）　契約書について

契約は総務省の委託契約書による。

６　委託費

（１）　委託費の扱い

委託費は、委託契約に係る契約書及び企画提案書に定められた使途以外への使用は認めない。また、委託費は、原則として、事業終了後速やかに成果報告書等の提出を受け、委託金額を確定した後、精算払いにより支払う（特別な事情がある場合には、財務大臣協議等の所定の手続、承認を得た上で、年度途中で概算払いが認められることもある。）。

（２）　委託費の内容

情報通信システムを稼働するために必要最低限の機器類については支出を認める。この場合、機器類については原則リース又はレンタルによるものとする。

また、情報通信システム開発等、その内容が第三者に委託し、又は請け負わせることが合理的であると認められる業務については、事業の一部を外部機関に委託し、又は請け負わせることができる。ただし、事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできないこととする。

７　事業の実施

（１）　実施体制

上記１の目的を達成するためには、委託事業の実施に際し、地方公共団体や民間企業等の多様な主体との連携・協力体制を構築することが必要となる。このため、以下のとおり、委託先においては実証実験の体制を整備すること。

図２．委託事業の実施体制の例

①　協議会

委託事業に関係する組織（複数の地方公共団体や民間企業等）との連携・協力による検討・実施体制として協議会を設置することとする。

なお、地方公共団体については、都道府県、市及び町村の参加を得ることとする（複数の都道府県の区域の団体の参加を得ることが望ましい。）。

協議会に参加する地方公共団体の中から、それらの団体の代表として、下記②のプロジェクトリーダとともに委託事業の検討を統括する団体（以下、「代表地方団体」という。）を決定し、総務省に報告することとする。

②　プロジェクトリーダ

委託先は、委託事業の実施に際し、協議会において、全体を統括するプロジェクトリーダを決定し、総務省に報告することとする。プロジェクトリーダは、上記①の代表地方団体とともに、委託事業の進捗管理等全体を統括し、総務省の求めに応じて随時説明を行うこととする。

さらに、プロジェクトリーダは、総務省の求めに応じて、成果の普及促進に必要な措置に協力することとする。

③　オブザーバ

委託事業の実施に必要な知見等を有する者（学識経験者等）をオブザーバとして設置することとする。

（２）　委託事業終了後の残存資産の扱い

委託事業終了後、残存資産が存在する場合には、総務省と委託先が別途協議してその扱いを決定することとする。

８　成果報告

委託先は、委託を受けた期間の属する年度の３月末日までに、別に定める様式に基づき、以下の成果物を総務省に提出しなければならない。提出した成果物に係る知的財産権等の権利はすべて総務省に帰属するものとする。

・　地方公共団体間等で業務システム連携が可能な業務・データの洗い出し及びその業務の現状の分析の提示

・　業務システム連携を前提とする業務改革案の提示

・　効率的な業務システム連携を可能にするための業務システム改革案の提示

・　業務改革案及び業務システム改革案が広く地方公共団体において実現されるための方策の提示

・　業務改革案及び業務システム改革案の実現に向けた制度面の課題の洗い出し及び対応案の提示

・　業務改革案及び業務システム改革案の実現による効果（経費削減効果・業務効率化効果等）の測定手法の案の提示

・　事業の成果の普及活動の提示

９　スケジュール

委託事業の実施スケジュールは、概ね以下のとおりと想定している。ただし、諸事情により変更することがある。

| 平成２２年５月下旬頃 | 外部評価の実施 |
| --- | --- |
| ６月上旬頃 | 委託先候補の決定 |
| ７月頃 | 契約条件の調整を行い、委託契約を締結 |
| 平成２３年３月 | 成果報告 |

１０　その他

委託事業の実施については、本実施要領に定めるところによるほか、新たに取り決めを行うべき事項が生じた場合には、総務省が速やかにこれを定め、必要に応じて総務省ホームページ（ http://www.soumu.go.jp/ ）で公開するものとする。

１１　実施要領に関する提出先・問い合わせ先

総務省 情報流通行政局 地域通信振興課 地方情報化推進室 地域整備係

〒100-8926　東京都千代田区霞が関2-1-2

中央合同庁舎第2号館

電話： 03-5253-5819

FAX： 03-5253-5759

委託対象経費の範囲

| 大項目 | 中項目 | 説明 | 具体例 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ．設備備品費 | 1.情報通信システム開発経費 | 委託事業で用いるシステムの調達に係る経費。機器類（リース・レンタル）と一体で調達する場合は、当該経費に一括して計上すること。 | ・再委託契約により調達される直接必要な情報通信システム開発費用など |
|  | 2. 機器類リース・レンタル費 | 委託事業の遂行に必要な機械装置、その他備品を必要とする場合におけるそのリース・レンタルに要する経費。 | ・サーバ類 ・計測機器 |
|  | 3.機器類購入費 | 委託事業の遂行に必要不可欠であって、リース・レンタルが不可能な機械装置、その他備品の製作又は購入を必要とする場合におけるその製造原価又は購入に要する経費。 | ・リース・レンタルが不可能な機械装置の購入費 ・購入した機械装置と一体、あるいは付属として組み込まれているソフトウェア |
|  | 4.保守費 | 機械装置やシステムの保守（機能の維持管理等）を必要とする場合における経費。 |  |
|  | 5.設置工事費 | 機械装置等の設置にかかる経費。 |  |
| Ⅱ．情報通信システム構築経費 | 1.実証員費 | 委託事業で用いるシステムの企画・設計・実証実験・評価に従事する人件費（ただし、Ⅰに含まれるものを除く。） |  |
|  | 2.実証補助員費 |  |  |
| Ⅲ．消耗品、その他経費 | 1.消耗品費 | 委託事業の実施に直接要する資材、部品、消耗品等の購入に要する経費。（協議会等の運営に係るものについても当該経費に計上すること。） | ・事務用品（委託事業にのみ特化して使用するもの） |
|  | 2.通信運搬費 | 委託事業に直接要する通信回線の開設費用及び月々の使用料並びに資料等の郵便発送等に要する経費。（ただしⅢの６に含まれるものを除く。） | ・回線費 ・郵送料等 |
|  | 3.高熱水費 | 委託事業の実施に直接使用するプラント及び機器等の運転等に要する電気、ガス及び水道等の経費。（ただしⅢの６に含まれるものを除く。） |  |
|  | 4.旅費・交通費 | 実証員が委託事業を遂行するために特に必要とする旅費、滞在費及び交通費であって、実証員の所属機関の旅費規程等により算定される経費。（ただしⅢの７に含まれるものを除く。） |  |
|  | 5.設備備品費 | 委託事業の遂行に必要な設備、施設の使用等に要する経費。（ただしⅢの６に含まれるものを除く。） |  |
|  | 6.協議会運営費 | 委託事業の遂行に必要な知識、情報、意見等の交換、検討のための協議会開催、運営に要する委員等謝金、会議費、会議室借上費、資料作成費、その他の経費。 | ・協議会出席のための委員の旅費等 |
|  | 7.委員調査費 | 協議会の委員が委託事業の遂行に必要な知識、情報、意見等の収集のための国内、海外調査に要する経費で運賃、日当、宿泊費、滞在費、その他の経費。 |  |
|  | 8.報告書作成費 | 成果報告書の印刷・製本に要する経費。 | ・契約に基づいて総務省に提出する、成果報告書等の作成のための経費 |
|  | 9.その他特別費 | 以上の各経費のほか、特に必要と認められる経費。 | ・委託事業の遂行に直接必要なソフトウェアに関しライセンス契約を締結して限定使用する使用料 ・業務請負費（プログラム外注など） |
| Ⅳ．一般管理費 |  | Ⅰ～Ⅳの直接経費に一般管理費率を乗じた額を上限。 |  |