平成26年度　1043-0017

情報流通連携基盤の公共施設等情報における実証に係る請負

「情報流通連携基盤の公共施設等情報における実証」

調査研究報告書

平成２７年３月２０日

株式会社豆蔵

公益財団法人九州先端科学技術研究所

目次

1． はじめに	1

1.1． 背景	1

1.2． 目的	2

1.3． 2014年度オープンデータ実証実験「公共施設等情報実証」	2

1.4． 実証の概要・流れ	3

1.5． 実施結果	4

2． 公共施設等情報等のデータ規格の構築	5

2.1． データの提供元、種類、件数	5

2.1.1． 公共施設等情報	6

2.1.2． 行政情報	7

2.1.3． 公共料金情報	8

2.1.4． 子育て・教育情報	8

2.1.5． 固定資産台帳情報	9

2.2． データモデル	9

2.2.1． データ表現形式	9

2.2.2． 語彙	9

2.2.3． データ識別子体系	10

2.3． 公共施設等情報等データ規格の詳細	11

2.3.1． データ項目と公共施設等情報のデータ規格で定義するクラスの対応	11

2.3.2． 公共施設等情報等のクラス	11

2.3.3． 公共施設等情報等のプロパティ	19

3． 公共施設等情報流通連携基盤システムの構築	32

3.1． 概要	32

3.2． 構築システムソフトウェアの仕様	33

3.3． 公共施設情報標準APIの仕様	34

3.3.1． 公共施設等情報標準APIの概要	34

3.3.2． 共通規定	34

3.4． 外部仕様書に対する拡張API	35

3.5． 公共施設等情報収集・公開インターフェースの仕様	35

3.5.1． 公共施設等情報公開インターフェース	36

3.5.2． 公共施設等情報収集インターフェース	36

3.6． 基盤システムのデータベースに関わる仕様	36

3.7． 基盤システムのデータ処理能力	37

3.8． 公共施設等情報等標準APIの公開	37

3.9． 外部仕様書と一致しないAPIの移行について	38

3.9.1． イベント・コメント管理コマンド	38

3.9.2． APIキー管理コマンド	38

4． 公共施設等情報等のオープンデータの実証	39

4.1． 概要	39

4.2． 効率的なデータ変換、管理方法	39

4.2.1． 取り込み可能なデータの形式	39

4.2.2． データ変換方法	40

4.2.3． データの登録、更新の手続き	40

4.2.4． データ変換および管理方法の課題	41

4.3． インターネット上での公開・二次利用	42

4.3.1． 二次利用不可能なオープンデータ	42

4.3.2． オープンデータ化の課題	42

4.4． 検証方法	44

4.4.1． 公共施設等情報等の項目の妥当性	45

4.4.2． 既存システムでの公共施設等情報の二次利用の利便性	45

4.5． 検証結果	46

4.5.1． 公共施設等情報等の項目の妥当性	46

4.5.2． 既存システムでの公共施設等情報の二次利用の利便性	51

5． 公共施設等情報サービスの実証	55

5.1． 公共施設等情報提供サービス	55

5.1.1． サービス概要	55

5.1.2． サービスの仕様	56

5.1.3． 検証方法	60

5.1.4． 検証結果	60

5.2． 公共施設白書情報公開サービス	64

5.2.1． サービス概要	64

5.2.2． サービスの仕様	65

5.2.3． 検証方法	68

5.2.4． 検証結果	69

5.3． 公共施設運営市民参加支援サービス	71

5.3.1． サービス概要	71

5.3.2． サービスの仕様	71

5.3.3． 検証方法	73

5.3.4． 検証結果	74

6． 公共施設情報の利活用促進のための普及活動	77

6.1． 情報サービスの開発に関わるコンテストの開催	77

6.1.1． コンテストの概要	77

6.1.2． コンテストに対する応募	78

6.1.3． コンテストの審査	78

6.2． コンテストの公募	80

6.3． 公開プレゼンテーション・表彰式	82

6.4． コンテストの結果	82

6.4.1． アプリケーション部門	82

6.4.2． アイデア部門	86

6.4.3． コンテストの様子	89

6.5． オープンデータ利活用に関するシンポジウムの開催	89

6.5.1． オープンデータ・シンポジウムの概要	90

6.5.2． オープンデータ・シンポジウムの実施結果	91

6.6． 情報サービスの開発等を促進するイベントの実施等	91

6.6.1． アプリケーション部門応募に向けたイベント	91

6.6.2． 外部セミナー等での告知	92

6.7． 開発者サイトの設置	93

7． 継続運用・普及に係る計画の策定等	95

7.1． マクロ視野：「オープンデータエコシステム」構築を目指しての検討	95

7.1.1． 課題抽出	95

7.1.2． 課題解決策	99

7.2． ミクロ視野：本実証成果の継続運用・普及に係る計画の策定等	103

8． 検討会への協力	106

8.1． 技術検討会（技術委員会）への協力	106

8.2． ガバナンス検討会（データガバナンス委員会）への協力	106

8.3． 利活用検討会（利活用・普及委員会）への協力	106

9． 今後の新地方公会計の推進に関する実務研究会への協力	107

9.1． 実施概要	107

9.2． 活用案	108

9.3． 固定資産台帳の利活用に関する検討内容	109

10． 総括	110

10.1． 実証における成果	110

10.2． 公共施設情報等のオープンデータ化と情報サービスの効果	110

10.3． オープンデータ化における課題と対応策について	111

10.4． 利活用サービスにおける課題	113

10.5． その他留意事項	114

10.6． 総括	114

はじめに

本報告書は、平成26年度に総務省が実施した「情報流通連携基盤の公共施設等情報における実証」（以下、「本実証」という）において、株式会社豆蔵ならびに公益財団法人九州先端科学技術研究所（ISIT）が実施した事業内容について報告するものである。

背景

これまでICT利活用については、行政、医療、教育等の個別分野毎の情報化を推進することに力点が置かれてきた。一方、東日本大震災においては、企業等が行政の保有する避難所の情報、地図データ等を利用して震災関連情報を広く周知しようとしても、データがPDF、JPEG等で提供されており、機械判読が困難で人手で再入力する必要がある等、二次利用が困難なケースや、行政機関毎にフォーマットが異なり、情報の収集や整理に多くの時間が必要とされるケースが発生する等、情報の横の連携ができていないことが顕在化した。こうした状況等を背景として、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（以下「IT戦略本部」という。）において、平成24年7月に、公共データを社会全体で効率的に活用促進するための基本戦略として「電子行政オープンデータ戦略」が決定された。総務省では、オープンデータの記述形式や意味の差異を吸収し、情報・知識やサービスを連携・共有するための汎用性ある技術・運用ルール等が整った環境（情報流通連携基盤）の構築を推進している。

また、我が国では公共施設等の老朽化対策が大きな課題となっている。地方公共団体においては、厳しい財政状況が続く中で、今後、人口減少等により公共施設等の利用需要が変化していくことが予想される。早急に公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現することが必要となっている。そこで、総務省では平成26年4月に「公共施設等総合管理計画」の策定を地方自治体に要請した。この中で、民間活力の活用のため、公共施設等に関する情報（「公共施設等情報」という。以下同じ。）については、積極的な公開に努めること、ならびにPPP/PFIの積極的な活用を検討することが言及されている。一方、「今後の地方公会計の整備促進について」(平成 26 年5月 23 日付総務大臣通知総財務第 102号)のとおり、平成 26 年4月 30 日に固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務書類の作成に関する統一的な基準が示されている。固定資産台帳は公共施設等のマネジメントにも活用可能となる。「公共施設等総合管理計画」の適切な実行のためには、公共施設等の情報を、単に公開するだけではなく、積極的に利活用していく必要がある。

本実証は、情報流通連携基盤による、公共施設等情報の利活用の1つのモデルケースとして実施するものである。

目的

本実証は、情報流通連携基盤の公共施設等情報における適用性を実証するために、公共施設等情報のデータ規格を検討し、定義することとする。また、社会に散在している大量の公共施設等情報を収集・加工し、付加価値をつけて国民に提供する公益的サービスモデルを構築し、普及させるといった公共施設等情報の利活用による効用の最大化に貢献することを目的とする。さらに、本実証を通して、公共施設等情報以外の情報（行政統計情報、公共料金情報、子育て・教育情報及び物件情報をいう。以下同じ。）と公共施設等情報を組み合わせることにより、公共施設等の整備に係る社会的な課題解決に貢献できる有益な新たな情報の価値を創造するとともに、情報流通連携基盤を普及させるための課題を抽出することを目的とする。

2014年度オープンデータ実証実験「公共施設等情報実証」

総務省は、地方自治体が所有する道路や公園、学校、公民館などについて、更新時期や金額情報を把握するための固定資産台帳の整備を要請した。これに合わせ、本実証では、公共施設等に係る情報を二次利用が可能な形式で広く国民にオープンにし、住民の利便性の向上や社会的な課題の解決などに貢献できる可能性について実証する。

図 1-1

実証の概要・流れ

本実証に協力する福岡県、福岡市、糸島市が保有する公共施設等情報（公共施設情報、行政情報、公共料金情報、子育て・教育情報）を用いて、公共施設情報による住民の利便性の向上や社会的な課題の解決におけるオープンデータ活用の有効性を実証した。具体的には、公共施設情報提供サービス、公共施設白書情報公開サービス、公共施設運営市民参加支援サービスの３つのユースケースで実証するとともに、民間企業による既存システムでの二次利用、一般公募による情報サービスの開発を実施した。

公共施設等情報等のデータ規格の構築を行い、公共施設等情報流通基盤システムを構築した。前述の地方自治体から提供された公共施設等情報をRDF（Resource Description Framework）に変換し、二次利用可能なオープンデータとして公共施設等情報流通基盤システムで公開した。これらと並行して、オープンデータ利活用の普及活動として、オープンデータ・コンテストの開催等を行った。

また、総務省が行うオープンデータ化とデータ連携促進を図るための検討会への協力、今後の新地方公会計の推進に関する実務研究会への協力を行った。さらに固定資産台帳情報の活用のユースケースを調査した。

図 1-2

実施結果

地方自治体が活用することで、民間企業や住民と連携した最適な公共施設マネジメントの検討を支援することが確認できた。また不動産事業者が活用することで業務効率化や住まいを探す住民の利便性向上に繋がることや、 PPP/PFI事業者等の民間企業が活用することで公共施設整備・運営への民間提案増加に寄与する可能性が確認できた。一方、公共施設等情報流通連携基盤の活用を促進するには、より多くの地方自治体の公共施設情報等のオープンデータ化、公共施設の位置情報の整備、施設の経費・利用状況・営繕履歴等に関する統一されたデータ形式、広義の公共施設（民間移転した施設、交通系施設等）の情報収集が課題となる。

図 1-3

公共施設等情報等のデータ規格の構築

福岡県、福岡市、糸島市から提供された公共施設等情報等、およびこれらをオープンデータ化する際のデータ規格について述べる。地方自治体の各所管課提供された情報（Excel形式、PDF形式）、ならびに福岡市オープンデータ（CSV形式、Excel形式、PDF形式）を基に、仕様書に示された公共施設等情報等の各データ項目に関するデータ規格を検討した。定義したデータ規格に基づいて公共施設等情報等を公共施設等情報流通連携基盤システムにおいて利用できるように実装した。

データの提供元、種類、件数

本実証で定義する公共施設等情報に関わるデータを下表に示す。

表 2-1

| 項番 | データタイトル | データ項目 | 定義するデータ規格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共施設等情報 | 施設基本データ | 学校、公園、役所等の公共施設の情報を識別する識別子体系、および、それらの施設名称、緯度経度、所在地（地番、住居表示）、地方自治体、担当部署、敷地等に関するデータ規格。 |
|  |  | 建物性能データ | 学校、公園、役所等の公共施設の情報を識別する識別子体系、および、それらの棟名称、用途、構造、屋根、地上階数、地下階数、延床面積、建築面積、建築年月、耐震情報、劣化情報等に関するデータ規格。 |
|  |  | 施設機能データ | 学校、公園、役所等の公共施設の情報を識別する識別子体系、および、それらの利用時間、定員、設備、利用状況、経費、維持管理状況等に関するデータ規格。 |
| 2 | 行政情報 | 行政統計データ | 行政情報の行政統計データを識別する識別子体系、および、性別・年齢別・区別人口と推計、世帯別人口と推計、歳入・歳出の推移の推移、PPPに関するデータ規格。 |
| 3 | 公共料金情報 | 公共料金データ | 公共料金を識別する識別子体系、および、その上下水道料金、公立学校授業料に関するデータ規格。 |
| 4 | 子育て・教育情報 | 子育て・教育データ | 子育て・教育情報を識別する識別子体系、および、その保育料（モデルケース、モデル料金等）、延長保育サービス、保育所等の空き状況、学童クラブサービスに関するデータ規格。 |
| 5 | 固定資産情報 | 固定資産データ | 地方自治体が整備する固定資産台帳の情報を識別する識別子体系、および、公共施設等情報に定義がない固定資産台帳特有の情報に関するデータ規格。 |

公共施設等情報

地方公共団体から提供されたデータセットが含むデータ項目とその件数を下表に示す。

表 2-2

| 項番 | データ 項目 | 地方公共団体から提供されたデータセット |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | データ セット名 | データ 作成組織 | データの概要 | 件数 |
| 1-1 | 施設基本データ | 福岡県の公共施設 | 福岡県 | 福岡県が管理する、庁舎、交番、学校、県営住宅、会館、文化施設、スポーツ施設等に関する基本情報、建物に関するデータ。 | 380 |
|  | 建物性能データ |  |  |  | 5000 |
| 1-2 | 施設機能データ | 福岡県の公共施設の機能情報 | 福岡県 | 福岡県が所管する、会館、文化施設に関する施設の機能データ。 | 35 |
| 1-3 | 施設基本データ | 福岡市の公共施設 | 福岡市 | 福岡市が管理する施設の基本情報、建物、土地に関するデータ。 | 6400 |
|  | 建物性能データ |  |  |  | 1900 |
| 1-4 | 施設機能データ | 福岡市の機能情報 | 福岡市 | 福岡市が管理する保健福祉関連施設、スポーツ関連施設、公園の運用状況や設備などのデータ。 | 100 |
| 1-5 | 施設基本データ | 市・区役所／保健所 | 福岡市 | 福岡市役所及び各区役所，保健福祉センター（保健所）の名称、所在地、位置情報等のデータ。 ※福岡市オープンデータ | 19 |
| 1-6 | 施設基本データ | 地下鉄位置情報（福岡市営地下鉄） | 福岡市 | 福岡市営地下鉄の駅の名称、所在地、位置情報等のデータ。 ※福岡市オープンデータ | 35 |
| 1-7 | 施設基本データ | 病院名簿 | 福岡市 | 福岡市内の病院名簿の名称・所在地等のデータ。 ※福岡市オープンデータ | 114 |
| 1-8 | 施設機能データ | AED | 福岡市 | 福岡市に設置者登録のあるAEDを設置している場所の位置情報等のデータ。 ※福岡市オープンデータ | 936 |
| 1-9 | 施設機能データ | Fukuoka City WiFi | 福岡市 | 福岡市無料公衆無線LANサービス『Fukuoka City Wi-Fi』を設置している位置情報等のデータ。 ※福岡市オープンデータ | 97 |
| 1-10 | 施設機能データ | 福岡市救急告示医療機関一覧表 | 福岡市 | 福岡市救急告示医療機関の名称・所在地等のデータ。 ※福岡市オープンデータ | 39 |
| 1-11 | 施設機能データ | 病児・病後児デイケアルーム | 福岡市 | 福岡市内の病児・病後児デイケアルームの名称・所在地の等のデータ。 ※福岡市オープンデータ | 15 |
| 1-12 | 施設機能データ | 避難所・避難場所一覧 | 福岡市 | 福岡市の避難所・避難場所の位置情報等のデータ。 ※福岡市オープンデータ | 65 |
| 1-13 | 施設基本データ | 糸島市の公共施設 | 糸島市 | 糸島市が管理する、学校、保育所、児童クラブ、子育て支援センター、体育館、運動場、公民館、図書館、文化会館、資料館等の基本情報、建物データ。 | 80 |
|  | 建物性能データ |  |  |  | 350 |

行政情報

行政情報のデータ規格の定義で対象とするデータを以下に示す。

本実証では、都市計画を表すデータ規格に、福岡市が公表している「PPPロングリスト」および「PPPショートリスト」を定義することとした。これは、本事業がPPP/PFIの推進に貢献することを目的としていることを踏まえ、地方自治体が提示する今後のまちづくりの方針を表す情報として適していると判断したためである。

表 2-3

| 項番 | データ 項目 | 地方公共団体から提供されたデータセット |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | データ セット名 | データ 作成組織 | データの概要 | 件数 |
| 2-1 | 行政統計データ | 一般会計データ | 福岡県 | 福岡県の一般会計歳入、歳出のデータ。 | (1236) |
| 2-2 | 行政統計データ | 財政状況データ | 福岡市 | 福岡市の市町村財政状況のデータ。 | (198) |
| 2-3 | 行政統計データ | 住民基本台帳データ | 福岡市 | 福岡市の住民の年齢、性別、人口のデータ。 | 64500 |
| 2-4 | 行政統計データ | 世帯データ | 福岡市 | 福岡市の世帯数、世帯員数のデータ。 | (704) |
| 2-5 | 行政統計データ | 人口推計データ | 福岡市 | 福岡市の世帯数、年齢階層別人口の将来人口の推計データ。 | (338) |
| 2-6 | 行政統計データ | PPPロングリストデータ | 福岡市 | PPPロングリストとして、福岡市において、将来的にPPPによる事業実施の可能性が見込まれる施設整備を伴う事業について抽出し、取りまとめたデータ。 | 11 |
| 2-7 | 行政統計データ | PPPショートリストデータ | 福岡市 | PPPショートリストとして、福岡市における「分野的予備調査」や「最適事業方式調査」「事業化手続業務」にかかわる外部アドバイザーによる委託の予算が計上され、予算が確定した事業のデータ。 | 11 |
| 2-8 | 行政統計データ | 財政状況データ | 糸島市 | 糸島市の市町村財政状況のデータ | (144) |
| 2-9 | 行政統計データ | 人口データ | 糸島市 | 糸島市の行政区別、年齢別、人口のデータ。 | (64000) |

注）件数で、「（）」はデータ規格の定義に利用。

公共料金情報

公共料金情報のデータ規格の定義で対象とするデータを以下に示す。

表 2-4

| 項番 | データ 項目 | 地方公共団体から提供されたデータセット |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | データ セット名 | データ 作成組織 | データの概要 | 件数 |
| 3-1 | 公共料金データ | 福岡県立高等学校データ | 福岡県 | 福岡県立高等学校の授業料等のデータ。 | (12) |
| 3-2 | 公共料金データ | 福岡市立高等学校データ | 福岡市 | 福岡市立高等学校の授業料等のデータ。 | (6) |
| 3-3 | 公共料金データ | 水道料金・下水道使用料データ | 福岡市 | 福岡市の水道料金、および、下水道使用料のデータ。 | (2506) |

注）件数で、「（）」は、データ規格の定義に利用。

子育て・教育情報

子育て・教育情報のデータ規格の定義で対象とするデータを以下に示す。

表 2-5

| 項番 | データ 項目 | 地方公共団体から提供されたデータセット |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | データ セット名 | データ 作成組織 | データの概要 | 件数 |
| 4-1 | 子育て・教育データ | 保育所（園）データ | 福岡市 | 福岡市の保育所（園）の基本情報、および、延長保育等のデータ。 | 218 |
| 4-2 | 子育て・教育データ | 留守家庭子ども会データ | 福岡市 | 福岡市の留守家庭子ども会の受入学年、および、連絡先等のデータ。 | 136 |

固定資産台帳情報

固定資産台帳情報のデータ規格で定義するデータを以下に示す。

表 2-6

| 項番 | データ セット名 | データ 作成機関 | データの概要 | 件数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | なし | なし | 今後整備される地方自治体の固定資産台帳等のデータ | 0 |

注）固定資産データに関しては、データ規格のみを定義し、地方自治体による固定資産台帳が整備された際にデータを登録可能としている。

データモデル

公共施設等情報をオープンデータとして利用する際のデータモデルは、外部仕様書に基づきRDFデータモデルに準拠したデータモデルを用いる。

データ表現形式

公共施設等情報をオープンデータとして利用する際のデータ表現形式は、外部仕様書に基づき、RDF/Turtleを用いる。

語彙

本実証で用いる共通語彙、および、公共施設等情報等のために定義した語彙について述べる。

共通語彙

公共施設等情報のデータセットは、データセット毎に分割して管理している。また分割した各データセットはグラフの形式で扱っている。

各グラフに対して以下を定義しており、グラフ名には本語彙空間を用いる。

- 語彙空間

- プロパティ（属性）

各データのプロパティ一覧において接頭辞を省略している場合は、本グラフ名を語彙空間として用いている。

なお、共通で用いる語彙空間の接頭辞とその定義先は下表の通りである。

表 2-7

| 項番 | 接頭辞 | 説明 | 語彙空間の識別子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | rdfs | rdfスキーマ標準語彙 | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# |
| 2 | rdf | rdf標準語彙 | http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# |
| 3 | geo | WGS84座標の語彙 | http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos# |
| 4 | xsd | XML標準語彙 | http://www.w3.org/2001/XMLSchema# |
| 5 | Foaf | 人間関係を表すための語彙 | http://xmlns.com/foaf/0.1/ |

公共施設等情報等の語彙

語彙空間の識別子は下表の通りである。

表 2-8

| 項番 | 接頭辞 | 説明 | 語彙空間の識別子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tpp | 公共施設情報等の述語の語彙 | http://teapot.bodic.org/predicate/ |
| 2 | Tpf | 公共施設情報等の施設の語彙 | http://teapot.bodic.org/facility/ |
| 3 | Tpe | 公共施設情報等の設備の語彙 | http://teapot.bodic.org/equipement/ |
| 4 | Tpo | 公共施設情報等の団体の語彙 | http://teapot.bodic.org/organization/ |
| 5 | Tpt | 公共施設情報等のノード型の語彙 | http://teapot.bodic.org/type/ |
| 6 | Tpd | 公共施設情報等のデータセットの語彙 | http://teapot.bodic.org/dataset/ |
| 7 | Tps | 公共施設情報等の統計データの語彙 | http://teapot.bodic.org/stats/ |

データ識別子体系

公共施設等情報のデータに対してオープンデータとして利用する際の識別子をIRI（Internationalized Resource Identifier）を割り当てる。

プリフィックス名に施設名や設備名等の文字列を連結した文字列を用いる。

プリフィックスは下表の通り。

表 2-9

| 項番 | QName | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | tpf | 施設に関するデータ |
| 2 | tpe | 設備に関するデータ |
| 3 | tpo | 団体に関するデータ |
| 4 | tpd | データセットに関するデータ |
| 5 | tps | 統計データに関するデータ |
| 6 | tpo | 人・団体に関するデータ |

また、施設名や設備名等の文字列を利用する場合、以下の文字の置き換えを適用したクレンジング後の文字列を用いる。

- 数値、および、英文字は半角文字へ置き換える。

- 記号等の内、「―」「!」「?」「'」「&」「,」「(」「)」「-」「―」「→」「"」「,」は、「_」（アンダースコア）に置き換える。

- 記号等の内、「①」〜「⑨」は、「1」〜「9」（半角文字の数字）に置き換える。

公共施設等情報等データ規格の詳細

公共施設等情報等では、福岡県、福岡市、糸島市が管理する、学校、公園、役所等の公共施設の情報等を対象として管理する。

公共施設等情報等では、公共施設に関する公共施設等情報と固定資産台帳情報の情報、行政情報、公共料金情報、子育て・教育情報に分割してデータを管理する。

表 2-10

| データタイトル | データ項目 |
| --- | --- |
| 公共施設等情報 | 施設基本データ |
|  | 建物性能データ |
|  | 施設機能データ |
| 行政情報 | 行政統計データ |
| 公共料金情報 | 公共料金データ |
| 子育て・教育情報 | 子育て・教育データ |
| 固定資産台帳情報 | 固定資産データ |

データ項目と公共施設等情報のデータ規格で定義するクラスの対応

2.1．データの提供元、種類、件数で示したデータ項目のデータと公共施設等情報のデータ規格で定義するクラスとの対応を下表に示す。

表 2-11

| 項番 | データ項目 | 公共施設当方上のデータ規格で定義するクラス |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施設基本データ | 「施設」、「敷地」のクラス |
| 2 | 建物性能データ | 「設備・建物」、「施設性能情報」のクラス |
| 3 | 施設基本データ | 「施設機能情報」、「維持管理情報」のクラス |
| 4 | 行政統計データ | 「行政地区統計情報」のクラス |
| 5 | 公共料金データ | 「上下水道料金」のクラス |
| 6 | 子育て・教育データ | 「子育て支援系施設」、「幼児デイケアルーム」、「留守家庭子ども会」のクラス |
| 7 | 固定資産データ | 「固定資産」のクラス |

公共施設等情報等のクラス

公共施設等情報等のデータ項目に対応するデータ規格で用いるクラスについて述べる。

施設基本データ

施設基本データのデータ項目のデータ規格では以下のクラスがある。

- 施設

- 敷地

施設のクラス

施設のクラスを下表に示す。

表 2-12

| 項番 | クラスのIRI | rdfs:subClassOf | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpt:施設 |  | 施設 |
| 2 | tpt:行政系施設 | tpt:施設 | 行政系施設 |
| 3 | tpt:庁舎 | tpt:行政系施設 | 庁舎 |
| 4 | tpt:市役所 | tpt:庁舎 | 市役所 |
| 5 | tpt:県庁 | tpt:庁舎 | 県庁 |
| 6 | tpt:その他庁舎 | tpt:庁舎 | その他庁舎 |
| 7 | tpt:区役所 | tpt:庁舎 | 区役所 |
| 8 | tpt:出張所 | tpt:庁舎 | 出張所 |
| 9 | tpt:防災系施設 | tpt:行政系施設 | 防災系施設 |
| 10 | tpt:消防署 | tpt:防災系施設 | 消防署 |
| 11 | tpt:消防庁舎 | tpt:防災系施設 | 消防庁舎 |
| 12 | tpt:その他防災施設 | tpt:防災系施設 | その他防災施設 |
| 13 | tpt:水防倉庫 | tpt:防災系施設 | 水防倉庫 |
| 14 | tpt:警察施設 | tpt:行政系施設 | 警察施設 |
| 15 | tpt:警察署 | tpt:警察施設 | 警察署 |
| 16 | tpt:交番 | tpt:警察施設 | 交番 |
| 17 | tpt:その他行政施設 | tpt:行政系施設 | その他行政施設 |
| 18 | tpt:市民文化・集会系施設 | tpt:施設 | 市民文化・集会系施設 |
| 19 | tpt:文化施設 | tpt:市民文化・集会系施設 | 文化施設 |
| 20 | tpt:コンサートホール | tpt:文化施設 | コンサートホール |
| 21 | tpt:市民ホール | tpt:文化施設 | 市民ホール |
| 22 | tpt:集会所 | tpt:市民文化・集会系施設 | 集会所 |
| 23 | tpt:公民館 | tpt:市民文化・集会系施設 | 公民館 |
| 24 | tpt:その他集会施設 | tpt:市民文化・集会系施設 | その他集会施設 |
| 25 | tpt:市民センター | tpt:市民文化・集会系施設 | 市民センター |
| 26 | tpt:社会教育系施設 | tpt:施設 | 社会教育系施設 |
| 27 | tpt:図書館 | tpt:社会教育系施設 | 図書館 |
| 28 | tpt:美術館等 | tpt:社会教育系施設 | 美術館等 |
| 29 | tpt:美術館 | tpt:美術館等 | 美術館 |
| 30 | tpt:博物館 | tpt:美術館等 | 博物館 |
| 31 | tpt:資料館 | tpt:美術館等 | 資料館 |
| 32 | tpt:生涯学習関連施設 | tpt:社会教育系施設 | 生涯学習関連施設 |
| 33 | tpt:スポーツ・レクリエーション系施設 | tpt:施設 | スポーツ・レクリエーション系施設 |
| 34 | tpt:体育館 | tpt:スポーツ・レクリエーション系施設 | 体育館 |
| 35 | tpt:プール | tpt:スポーツ・レクリエーション系施設 | プール |
| 36 | tpt:レクリエーション施設 | tpt:スポーツ・レクリエーション系施設 | レクリエーション施設 |
| 37 | tpt:観光施設 | tpt:スポーツ・レクリエーション系施設 | 観光施設 |
| 38 | tpt:その他スポーツ・レクリエーション施設 | tpt:スポーツ・レクリエーション系施設 | その他スポーツ・レクリエーション施設 |
| 39 | tpt:運動公園 | tpt:スポーツ・レクリエーション系施設 | 運動公園 |
| 40 | tpt:学校教育系施設 | tpt:施設 | 学校教育系施設 |
| 41 | tpt:小学校 | tpt:学校教育系施設 | 小学校 |
| 42 | tpt:中学校 | tpt:学校教育系施設 | 中学校 |
| 43 | tpt:高校 | tpt:学校教育系施設 | 高校 |
| 44 | tpt:大学関連施設 | tpt:学校教育系施設 | 大学関連施設 |
| 45 | tpt:その他学校施設 | tpt:学校教育系施設 | その他学校施設 |
| 46 | tpt:特別支援学校 | tpt:学校教育系施設 | 特別支援学校 |
| 47 | tpt:健康福祉系施設 | tpt:施設 | 健康福祉系施設 |
| 48 | tpt:保健福祉センター | tpt:健康福祉系施設 | 保健福祉センター |
| 49 | tpt:社会福祉センター | tpt:健康福祉系施設 | 社会福祉センター |
| 50 | tpt:老人福祉センター | tpt:健康福祉系施設 | 老人福祉センター |
| 51 | tpt:老人いこいの家 | tpt:健康福祉系施設 | 老人いこいの家 |
| 52 | tpt:介護施設 | tpt:健康福祉系施設 | 介護施設 |
| 53 | tpt:その他健康福祉施設 | tpt:健康福祉系施設 | その他健康福祉施設 |
| 54 | tpt:医療保健系施設 | tpt:施設 | 医療保健系施設 |
| 55 | tpt:病院 | tpt:医療保健系施設 | 病院 |
| 56 | tpt:診療所 | tpt:医療保健系施設 | 診療所 |
| 57 | tpt:保健所 | tpt:医療保健系施設 | 保健所 |
| 58 | tpt:その他医療保健施設 | tpt:医療保健系施設 | その他医療保健施設 |
| 59 | tpt:公営住宅系施設 | tpt:施設 | 公営住宅系施設 |
| 60 | tpt:公営住宅 | tpt:公営住宅系施設 | 公営住宅 |
| 61 | tpt:職員宿舎等 | tpt:公営住宅系施設 | 職員宿舎等 |
| 62 | tpt:商業系施設 | tpt:施設 | 商業系施設 |
| 63 | tpt:飲食店 | tpt:商業系施設 | 飲食店 |
| 64 | tpt:商店 | tpt:商業系施設 | 商店 |
| 65 | tpt:百貨店 | tpt:商店 | 百貨店 |
| 66 | tpt:ホテル系 | tpt:商業系施設 | ホテル系 |
| 67 | tpt:その他ホテル | tpt:ホテル系 | その他ホテル |
| 68 | tpt:ホテル | tpt:ホテル系 | ホテル |
| 69 | tpt:旅館 | tpt:ホテル系 | 旅館 |
| 70 | tpt:その他商店 | tpt:商業系施設 | その他商店 |
| 71 | tpt:案内所系施設 | tpt:施設 | 案内所系施設 |
| 72 | tpt:市民案内所 | tpt:案内所系施設 | 市民案内所 |
| 73 | tpt:観光案内所 | tpt:案内所系施設 | 観光案内所 |
| 74 | tpt:その他案内所 | tpt:案内所系施設 | その他案内所 |
| 75 | tpt:金融系施設 | tpt:施設 | 金融系施設 |
| 76 | tpt:銀行 | tpt:金融系施設 | 銀行 |
| 77 | tpt:交通系施設 | tpt:施設 | 交通系施設 |
| 78 | tpt:駐車 | tpt:交通系施設 | 駐車場、駐輪場 |
| 79 | tpt:駐輪場 | tpt:駐車 | 駐輪場 |
| 80 | tpt:駐車場 | tpt:駐車 | 駐車場 |
| 81 | tpt:車庫 | tpt:駐車 | 車庫 |
| 82 | tpt:駅 | tpt:交通系施設 | 駅 |
| 83 | tpt:電車駅 | tpt:駅 | 電車駅 |
| 84 | tpt:地下鉄駅 | tpt:駅 | 地下鉄駅 |
| 85 | tpt:バス停等 | tpt:交通系施設 | バス停等 |
| 86 | tpt:バス停 | tpt:バス停等 | バス停 |
| 87 | tpt:バス駅 | tpt:バス停等 | バス駅 |
| 88 | tpt:港 | tpt:交通系施設 | 港 |
| 89 | tpt:空港 | tpt:交通系施設 | 空港 |
| 90 | tpt:公園系施設 | tpt:施設 | 公園系施設 |
| 91 | tpt:緑道 | tpt:公園系施設 | 緑道 |
| 92 | tpt:その他公園施設 | tpt:公園系施設 | その他公園施設 |
| 93 | tpt:特殊公園 | tpt:公園系施設 | 特殊公園 |
| 94 | tpt:国営公園 | tpt:特殊公園 | 国営公園 |
| 95 | tpt:動植物公園 | tpt:特殊公園 | 動植物公園 |
| 96 | tpt:歴史公園 | tpt:特殊公園 | 歴史公園 |
| 97 | tpt:風致公園 | tpt:特殊公園 | 風致公園 |
| 98 | tpt:霊園 | tpt:特殊公園 | 霊園 |
| 99 | tpt:大規模公園 | tpt:公園系施設 | 大規模公園 |
| 100 | tpt:広域公園 | tpt:大規模公園 | 広域公園 |
| 101 | tpt:公園 | tpt:公園系施設 | 公園 |
| 102 | tpt:都市基幹公園 | tpt:公園 | 都市基幹公園 |
| 103 | tpt:総合公園 | tpt:都市基幹公園 | 総合公園 |
| 104 | tpt:住区基幹公園 | tpt:公園 | 住区基幹公園 |
| 105 | tpt:幼児公園 | tpt:住区基幹公園 | 幼児公園 |
| 106 | tpt:街区公園 | tpt:住区基幹公園 | 街区公園 |
| 107 | tpt:近隣公園 | tpt:住区基幹公園 | 近隣公園 |
| 108 | tpt:地区公園 | tpt:住区基幹公園 | 地区公園 |
| 109 | tpt:納骨堂 | tpt:施設 | 納骨堂 |
| 110 | tpt:都市緑地 | tpt:公園系施設 | 都市緑地 |
| 111 | tpt:環境系施設 | tpt:施設 | 環境系施設 |
| 112 | tpt:公衆トイレ | tpt:環境系施設 | 公衆トイレ |
| 113 | tpt:その他環境系施設 | tpt:環境系施設 | その他環境系施設 |
| 114 | tpt:ごみ処理関連施設 | tpt:環境系施設 | ごみ処理関連施設 |
| 115 | tpt:清掃工場 | tpt:ごみ処理関連施設 | 清掃工場 |
| 116 | tpt:用悪水路 | tpt:環境系施設 | 用悪水路 |
| 117 | tpt:上下水道施設 | tpt:環境系施設 | 上下水道施設 |
| 118 | tpt:焼却場 | tpt:施設 | 焼却場 |
| 119 | tpt:インフラ系施設 | tpt:施設 | インフラ系施設 |
| 120 | tpt:河川 | tpt:インフラ系施設 | 河川 |
| 121 | tpt:その他インフラ施設 | tpt:インフラ系施設 | その他インフラ施設 |
| 122 | tpt:土地 | tpt:インフラ系施設 | 土地 |
| 123 | tpt:広場 | tpt:インフラ系施設 | 広場 |
| 124 | tpt:池 | tpt:インフラ系施設 | 池 |
| 125 | tpt:農道 | tpt:インフラ系施設 | 農道 |
| 126 | tpt:護岸 | tpt:インフラ系施設 | 護岸 |
| 127 | tpt:橋梁 | tpt:インフラ系施設 | 橋梁 |
| 128 | tpt:溜池 | tpt:インフラ系施設 | 溜池 |
| 129 | tpt:道路 | tpt:インフラ系施設 | 道路 |
| 130 | tpt:農業・水産業系施設 | tpt:施設 | 農業・水産業系施設 |
| 131 | tpt:団地 | tpt:施設 | 団地 |
| 132 | tpt:子育て支援系施設 | tpt:施設 | 子育て支援系施設 |
| 133 | tpt:保育園 | tpt:子育て支援系施設 | 保育園 |
| 134 | tpt:幼稚園 | tpt:子育て支援系施設 | 幼稚園 |
| 135 | tpt:児童館 | tpt:子育て支援系施設 | 児童館 |
| 136 | tpt:子ども園 | tpt:子育て支援系施設 | 子ども園 |
| 137 | tpt:学童クラブ | tpt:子育て支援系施設 | 学童クラブ |
| 138 | tpt:教育センター | tpt:子育て支援系施設 | 教育センター |
| 139 | tpt:その他子育て施設 | tpt:子育て支援系施設 | その他子育て施設 |
| 140 | tpt:その他施設 | tpt:施設 | その他施設 |

敷地のクラス

敷地のクラスを下表に示す。

表 2-13

| 項番 | クラスのIRI | rdfs:subClassOf | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | tpt:敷地 |  | 敷地 |

施設性能データ

施設性能データのデータ項目のデータ規格では以下のクラスが対応する。

- 設備・建物

- 施設性能情報

設備・建物のクラス

設備・建物のクラスを下表に示す。

表 2-14

| 項番 | クラスのIRI | rdfs:subClassOf | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpt:設備・建物 |  | 設備・建物 |
| 2 | tpt:設備 | tpt:設備・建物 | 設備 |
| 3 | tpt:無線LAN | tpt:設備・建物 | 無線LAN |
| 4 | tpt:AED | tpt:設備・建物 | AED |
| 5 | tpt:その他設備 | tpt:設備・建物 | その他設備 |
| 6 | tpt:公園設備 | tpt:設備・建物 | 公園設備 |
| 7 | tpt:遊具 | tpt:設備・建物 | 遊具 |
| 8 | tpt:休養 | tpt:設備・建物 | 休養 |
| 9 | tpt:管理 | tpt:設備・建物 | 管理 |
| 10 | tpt:その他公園設備 | tpt:設備・建物 | その他公園設備 |
| 11 | tpt:建物 | tpt:設備・建物 | 建物 |
| 12 | tpt:その他建物 | tpt:設備・建物 | その他建物 |

施設性能情報のクラス

施設の性能情報のクラスを下表に示す。

表 2-15

| 項番 | クラスのIRI | rdfs:subClassOf | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpt:施設性能情報 |  | 施設性能情報 |
| 2 | tpt:劣化情報 | tpt:施設性能情報 | 劣化情報 |
| 3 | tpt:耐震化情報 | tpt:施設性能情報 | 耐震化情報 |

施設機能データ

施設機能データのデータ項目のデータ規格では以下のクラスが対応する。

- 施設機能情報

- 施設維持管理情報

施設機能情報のクラス

施設の機能情報のクラスを下表に示す。

表 2-16

| 項番 | クラスのIRI | rdfs:subClassOf | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpt:施設機能情報 |  | 施設機能情報 |
| 2 | tpt:救急 | tpt:施設機能情報 | 救急 |
| 3 | tpt:病院・診療所の病床数 | tpt:施設機能情報 | 病院・診療所の病床数 |

施設維持管理のクラス

施設の維持管理のデータ規格で用いるクラスを下表に示す。

表 2-17

| 項番 | クラスのIRI | rdfs:subClassOf | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpt:施設維持管理 |  | 施設維持管理 |
| 2 | tpt:維持管理状況 | tpt:施設維持管理 | 維持管理状況 |
| 3 | tpt:経費 | tpt:施設維持管理 | 経費 |
| 4 | tpt:利用状況 | tpt:施設維持管理 | 利用人数、利用件数、利用料金 |

行政統計データ

行政統計データのデータ項目のデータ規格では以下のクラスが対応する。

- 行政地区統計情報

行政地区統計情報のクラス

行政地区統計情報のクラスを下表に示す。

表 2-18

| 項番 | クラスのIRI | rdfs:subClassOf | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpt:行政地区統計情報 |  | 行政地区統計情報 |
| 2 | tpt:PPPリスト | tpt:行政地区統計情報 | PPPリスト |
| 3 | tpt:PPPロングリスト | tpt:行政地区統計情報 | PPPロングリスト |
| 4 | tpt:PPPショートリスト | tpt:行政地区統計情報 | PPPショートリスト |
| 5 | tpt:人口データ | tpt:行政地区統計情報 | 人口データ |
| 6 | tpt:財政状況 | tpt:行政地区統計情報 | 財税状況 |

公共料金データ

公共料金データのデータ項目のデータ規格では以下のクラスが対応する。

- 上下水道料金

- 公立学校授業料

上下水道料金のクラス

上下水道料金のクラスを下表に示す。

表 2-19

| 項番 | クラスのIRI | rdfs:subClassOf | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpt:上下水道料金 | tpt:行政地区統計情報 | 上下水道料金 |

公立学校授業料

公立学校授業料のクラスを下表に示す。

表 2-20

| 項番 | クラスのIRI | rdfs:subClassOf | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpt:公立学校授業料 | tpt:行政地区統計情報 | 公立学校授業料 |

子育て・教育データ

子育て・教育データのデータ項目のデータ規格では以下のクラスが対応する。

- 幼児デイケアルーム

- 留守家庭子ども会

- 空き状況

幼児デイケアルームのクラス

幼児デイケアルームのクラスを下表に示す。

表 2-21

| 項番 | クラスのIRI | rdfs:subClassOf | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpt:幼児デイケアルーム | tpt:施設機能情報 | 幼児デイケアルーム |

留守家庭子ども会のクラス

留守家庭子ども会のクラスを下表に示す。

表 2-22

| 項番 | クラスのIRI | rdfs:subClassOf | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpt:留守家庭子ども会 | tpt:施設機能情報 | 留守家庭子ども会。別名、学童クラブ。 |

空き状況

表 2-23

| 項番 | クラスのIRI | rdfs:subClassOf | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpt:空き状況 | tpt:施設機能情報 | 保育園の空き状況 |
| 2 | tpt:待ち状況 | tpt:施設機能情報 | 保育園の待ち状況 |

延長保育サービス

延長保育サービスに関するデータ規格は、保育園のクラスのプロパティとして定義する。

固定資産データ

固定資産データのデータ項目のデータ規格として固定資産のクラスがある。

固定資産のクラス

固定資産のクラスを下表に示す。

表 2-24

| 項番 | クラスのIRI | rdfs:subClassOf | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpt:固定資産 |  | 固定資産台帳の基本項目 |
| 2 | tpt:今回増加内訳 | tpt:固定資産 | 今回増加内訳 |
| 3 | tpt:今回減少内訳 | tpt:固定資産 | 今回減少内訳 |

公共施設等情報等のプロパティ

公共施設等情報等のデータ規格で用いるプロパティについて述べる。

施設のクラスで用いるプロパティ

施設のクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-25

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | rdf:type | iri | 施設のノード型（例：小学校、公民館等） |
| 2 | tpp:種別 | xsd:string | 施設のノード型（例：小学校、公民館等） |
| 3 | rdfs:label | xsd:string | 施設名 |
| 4 | rdfs:comment | xsd:string | 備考 |
| 5 | tpp:containedIn | iri | この項目を子とした場合の、親の関係にある項目を示す。例：（子）福岡市中央区に対しての（親）福岡市 |
| 6 | tpp:法人分類 | xsd:string | 法人の分類（例：株式会社等） |
| 7 | tpp:開設年月日 | xsd:date | 開設年月日 |
| 8 | tpp:開設年度 | xsd:integer | 開設年度 |
| 9 | tpp:自治体 | xsd:string | 担当自治体 |
| 10 | tpp:担当部局 | xsd:string，iri | 自治体の担当部局 |
| 11 | tpp:事業者・開設者等 | xsd:string，iri | 民間の場合の開設者等 |
| 12 | tpp:住居表示（文） | xsd:string | 住居表示 |
| 13 | tpp:地番（文） | xsd:string | 地番（住居表示がない場合は、所在地） |
| 14 | tpp:設置目的 | xsd:string | 設置目的 |
| 15 | tpp:敷地面積 | xsd:numeric | 敷地面積 |
| 16 | tpp:避難所情報 | xsd:string | 施設が避難所に指定されている場合、（避難所種別等）避難所機能についての情報 |
| 17 | tpp:infrontof | iri | 緯度 |
| 18 | tpp:keyword | xsd:string | 検索用のキーワード |
| 19 | tpp:施設名 | xsd:string | 施設名 |
| 20 | tpp:備考 | xsd:string | 備考 |
| 21 | tpp:データセット | iri | データセット |
| 22 | tpp:データ登録年月日 | xsd:date | データの登録年月日 |
| 23 | tpp:データ更新年月日 | xsd:date | データの更新年月日 |
| 24 | geo:lat | xsd:numeric | 経度 |
| 25 | geo:lang | xsd:numeric | 緯度 |
| 26 | tpp:郵便番号 | xsd:string | 施設の郵便番号 |
| 27 | tpp:所在地 | tpt:地番， tpt:住居表示 | 所在地 |
| 28 | tpp:所在地（文） | xsd:string | 所在地（文字列） |
| 29 | tpp:電話番号 | xsd:string | 電話番号 |
| 30 | tpp:fax番号 | xsd:string | fax番号 |
| 31 | tpp:ホームページ | xsd:string | 設置目的 |
| 32 | tpp:電子メール | xsd:string | 電子メール |

建物性能情報のクラスで用いるプロパティ

建物性能情報のクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-26

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | rdf:type | iri | 施設機能の子ノード型 |
| 2 | rdfs:label | xsd:string | 施設機能内容の説明 |
| 4 | tpp:自治体 | xsd:string | 施設機能の自治体所属 |
| 5 | tpp:対象施設 | iri | 施設機能が関連する施設 |
| 6 | tpp:備考 | xsd:string | 備考 |
| 7 | tpp:データセット | iri | データセット |

施設機能情報のクラスで用いるプロパティ

施設機能情報のクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-27

| 項番 | プロパティ | 型 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | rdf:type | iri | 施設機能の子ノード型 |
| 2 | rdfs:label | xsd:string | 施設機能内容の説明 |
| 4 | tpp:自治体 | xsd:string | 施設機能の自治体所属 |
| 5 | tpp:対象施設 | iri | 施設機能が関連する施設 |
| 6 | tpp:備考 | xsd:string | 備考 |
| 7 | tpp:データセット | iri | データセット |

設備・建物のクラスで用いるプロパティ

設備・建物の属性として用いるプロパティを下表に示す。

表 2-28

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | rdf:type | iri | 施設のノード型（例：小学校、公民館等） |
| 2 | tpp:種別 | xsd:string | 施設のノード型（例：小学校、公民館等） |
| 3 | rdfs:label | xsd:string | 設備内容を表す文字列 |
| 4 | tpp:containedIn | iri | この項目を子とした場合の、親の関係にある項目を示す。例：（子）福岡市中央区に対しての（親）福岡市 |
| 5 | tpp:自治体 | xsd:string | 担当自治体（部局もご参考ください） |
| 6 | tpp:担当部局 | xsd:string，iri | 自治体の担当部局 |
| 7 | tpp:keyword | xsd:string | 検索用のキーワード |
| 8 | tpp:備考 | xsd:string | 備考 |
| 9 | tpp:施設 | iri | この項目を子とした場合の、親の関係にある項目を示す。例：（子）福岡市中央区に対しての（親）福岡市 |
| 10 | tpp:データセット | iri | データセット |
| 11 | tpp:データ登録年月日 | xsd:date | データの登録年月日 |
| 12 | tpp:データ更新年月日 | xsd:date | データの更新年月日 |
| 13 | geo:lat | xsd:numeric | 経度 |
| 14 | geo:lang | xsd:numeric | 緯度 |
| 15 | tpp:用途 | xsd:string | 自治体による建物等の用途 |
| 16 | tpp:棟等 | xsd:string | 棟等 |

建物のクラスで用いるプロパティ

建物のクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-29

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpp:建築年月日 | xsd:date | 建築年月日 |
| 2 | tpp:建築年度 | xsd:integer | 建築年度 |
| 3 | tpp:地上階数 | xsd:integer， xsd:numeric | 地上階数 |
| 4 | tpp:地下階数 | xsd:integer， xsd:numeric | 地下階数 |
| 5 | tpp:延床面積 | xsd:numeric | 延床面積 |
| 6 | tpp:建築面積 | xsd:numeric | 建築面積 |
| 7 | tpp:決算区分 | xsd:string | 決算区分 |
| 8 | tpp:財産種別 | xsd:string | 財産種別 |
| 9 | tpp:取得価格 | xsd:string | 取得価格 |
| 10 | tpp:財産番号 | xsd:string | 財産番号 |
| 11 | geo:lat | xsd:string | 建物の構造種別（例：鉄骨等） |
| 12 | geo:lang | xsd:string | 建物の屋根種別（例：ガラス等） |
| 13 | tpp:取得年月日 | xsd:date | 建物等の取得年月日 |
| 14 | tpp:管理番号 | xsd:string | 管理番号。自治体毎にユニークである。 |

住居表示のクラスで用いるプロパティ

住居表示のクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-30

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | rdf:type | xsd:string | 住居表示である。 |
| 2 | tpp:県 | xsd:string | 県の名前。例：福岡 |
| 3 | tpp:市 | xsd:string | 市の名前。例：糸島 |
| 4 | tpp:区 | xsd:string | 区の名前。例：早良 |
| 5 | tpp:町 | xsd:string | 町の名前。例：百道 |
| 6 | tpp:郡 | xsd:string | 郡の名前。例：粕屋 |
| 7 | tpp:村 | xsd:string | 村の名前。 |
| 8 | tpp:丁目 | xsd:integer | 丁目の番号：例：1 |
| 9 | tpp:番 | xsd:integer | 番の番号。例：1 |
| 10 | tpp:号 | xsd:integer | 号の番号。例：1 |
| 11 | tpp:大字 | xsd:string | 大字の名前。例：西新 |
| 12 | tpp:字 | xsd:string | 字の番号。例：1 |
| 13 | tpp:その他 | xsd:string | 建物名等 |
| 14 | tpp:ビル | xsd:string | 建物番号および名前。例：4 |
| 15 | tpp:部屋 | xsd:string | 部屋番号および名前。例：407 |
| 16 | tpp:階 | xsd:string | フロア番号。例：M2、7 |

地番のクラスで用いるプロパティ

地番は土地の所有者別の番号を示す情報である。地番のクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-31

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | rdf:type | xsd:string | 地番である |
| 2 | tpp:県 | xsd:string | 県の名前。例：福岡 |
| 3 | tpp:市 | xsd:string | 市の名前。例：糸島 |
| 4 | tpp:区 | xsd:string | 区の名前。例：早良 |
| 5 | tpp:町 | xsd:string | 町の名前。例：百道 |
| 6 | tpp:郡 | xsd:string | 郡の名前。例：粕屋 |
| 7 | tpp:村 | xsd:string | 村の名前。 |
| 8 | tpp:丁目 | xsd:integer | 丁目の番号：例：1 |
| 9 | tpp:番地 | xsd:integer | 地番の番号：例：1 |
| 10 | tpp:地番整理 | xsd:integer | 地番整理の番号：例：1 |
| 11 | tpp:大字 | xsd:string | 大字の名前。例：西新 |
| 12 | tpp:字 | xsd:string | 字の番号。例：1 |
| 13 | tpp:その他 | xsd:string | その他。 |

敷地のクラスで用いるプロパティ

敷地のクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-32

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | rdf:type | iri | 敷地のノード型 |
| 2 | tpp:種別 | xsd:string | 敷地のノード型 |
| 3 | rdfs:label | xsd:string | 敷地名 |
| 4 | rdfs:comment | xsd:string | 備考 |
| 5 | tpp:containedIn | iri | この項目を子とした場合の、親の関係にある項目を示す。 |
| 6 | tpp:データセット | iri | データセット |
| 7 | tpp:データ登録年月日 | xsd:date | データの登録年月日 |
| 8 | tpp:データ更新年月日 | xsd:date | データの更新年月日 |
| 9 | tpp:敷地面積 | xsd:numeric | 敷地面積 |

医療保険系施設のクラスで用いるプロパティ

医療保険系施設のクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-33

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpp:診療科目 | xsd:string | 診療科目。例：眼科、内科等 |
| 2 | tpp:病床数合計 | xsd:string | 病床数の合計。詳細は「病床数」を参照。 |
| 3 | tpp:病床数 | xsd:string | 病床数（種類別） |

AEDのクラスで用いるプロパティ

AEDのクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-34

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpp:住居表示（文） | xsd:string | AED施設の住居表示 |
| 2 | tpp:郵便番号 | xsd:string | AED施設の郵便番号 |
| 3 | tpp:所在地 | tpt:地番， tpt:住居表示 | AED施設の所在地 |
| 4 | tpp:所在地（文） | xsd:string | AED施設の所在地（文字列） |
| 5 | tpp:所在地（正） | xsd:string | AED施設の所在地（正規化文字列） |

劣化情報のクラスで用いるプロパティ

劣化情報のクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-35

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpp:劣化情報 | xsd:string | 劣化情報 |
| 2 | tpp:劣化基準日 | xsd:date | 劣化基準日 |

耐震化情報のクラスで用いるプロパティ

耐震化情報のクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-36

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpp:耐震化情報 | xsd:string | 耐震化情報 |
| 2 | tpp:耐震化基準日 | xsd:date | 耐震化基準日 |

救急のクラスで用いるプロパティ

救急のクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-37

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | tpp:住居表示（文） | xsd:string | 住居表示 |
| 4 | tpp:所在地 | tpt:住居表示 | 所在地 |
| 5 | tpp:所在地（文） | xsd:string | 所在地（文字列） |
| 6 | tpp:所在地（正） | xsd:string | 所在地（正規化文字列） |
| 7 | tpp:電話番号 | xsd:string | 救急告示機関の電話番号 |

病院・診療所の病床数のクラスで用いるプロパティ

病院・診療所の病床数のクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-38

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpp:病床数 | xsd:integer | 病床数 |

行政地区統計情報のクラスで用いるプロパティ

行政地区統計情報のクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-39

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | rdf:type | iri | 統計データノード種別（tpt:行政地区統計情報の子ノード型である） |
| 2 | rdfs:label | xsd:string | 統計データ内容を説明する文字列 |
| 3 | rdfs:comment | xsd:string | 備考 |
| 4 | tpp:自治体 | xsd:string | 統計データを生成した自治体 |
| 5 | tpp:備考 | xsd:string | 統計データを生成した自治体 |
| 6 | tpp:対象施設 | iri | 統計データの対象施設等 |
| 7 | tpp:データセット | iri | データセット |
| 8 | tpp:データ登録年月日 | xsd:date | データの登録年月日 |
| 9 | tpp:データ更新年月日 | xsd:date | データの更新年月日 |

PPPリストのクラスで用いるプロパティ

PPPリストのクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-40

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpp:公表年月日 | xsd:date | PPPリストの公表年月日。 例：2014-06-01 |
| 2 | tpp:公表年度 | xsd:integer | PPPリストの公表年度。例：2014 |
| 3 | tpp:担当部局 | xsd:numeric， iri | PPPリストの担当部局 |
| 4 | tpp:PPPリスト | iri | PPPリストの識別子 |
| 5 | tpp:対象注意 | xsd:string | 対象施設についての注意、制限など |

人口データのクラスで用いるプロパティ

人口データのクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-41

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpp:対象年 | xsd:integer | 人口データの年 |
| 2 | tpp:対象年度 | xsd:integer | 人口データの年度 |
| 3 | tpp:性別 | xsd:string | 対象人口の性別 |
| 4 | tpp:齢層下限 | xsd:integer | 対象人口の齢層の下限 |
| 5 | tpp:齢層上限 | xsd:integer | 対象人口の齢層の上限 |
| 6 | tpp:年齢 | xsd:integer | 対象人口の齢層 |
| 7 | tpp:人口 | xsd:integer | 人口 |
| 8 | tpp:対象住民 | xsd:string | 対象人口の住民（外国人等） |
| 9 | tpp:対象地域 | xsd:string | 対象人口の地域 |
| 10 | tpp:金額 | xsd:integer | 対象期間中の総合金額 |
| 11 | tpp:年度 | xsd:integer | 対象期間（年度の場合） |

財政状況のクラスで用いるプロパティ

財政状況のクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-42

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpp:fiscalYear | xsd:integer | 対象期間（年度の場合） |
| 2 | tpp:収入・支出の区別 | xsd:string | 収入・支出の区別 |
| 3 | tpp:費目 | xsd:string | 費目 |
| 4 | tpp:金額 | xsd:integer | 金額 |
| 5 | tpp:備考 | xsd:string | 備考 |
| 6 | tpp:自治体 | xsd:string | 自治体 |

維持管理状況のクラスで用いるプロパティ

維持管理状況のクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-43

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpp:fiscalYear | xsd:integer | 対象期間（年度の場合） |
| 2 | tpp:運営方法 | xsd:string | 運営方法 |
| 3 | tpp:公募種別 | xsd:string | 公募種別 |
| 4 | tpp:運営人員の役職 | xsd:numeric | 運営人員の役職 |
| 5 | tpp:運営人員 | xsd:integer | 運営人員 |
| 6 | tpp:自主事業の概要 | xsd:string | 自主事業の概要 |
| 7 | tpp:自主事業の有無 | xsd:string | 自主事業の有無 |
| 8 | tpp:指定管理者の業者 | xsd:string | 指定管理者の業者 |
| 9 | tpp:指定管理業者の指定期間 | xsd:integer | 指定管理業者の指定期間 |
| 10 | tpp:利用料金の帰属先 | xsd:string | 利用料金の帰属先 |
| 11 | tpp:利用料金の内容 | xsd:string | 利用料金の内容 |

経費のクラスで用いるプロパティ

経費のクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-44

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpp:fiscalYear | xsd:integer | 対象期間（年度の場合） |
| 2 | tpp:金額 | xsd:integer | 金額 |
| 3 | tpp:費目 | xsd:string | 費目 |

利用状況のクラスで用いるプロパティ

利用状況のクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-45

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpp:fiscalYear | xsd:integer | 対象期間（年度の場合） |
| 2 | tpp:日数 | xsd:integer | 対象期間の日数 |
| 3 | tpp:人数 | xsd:integer | 対象期間中の利用者の人数 |
| 4 | tpp:１日平均人数 | xsd:numeric | 対象期間中の利用者の1日平均人数 |
| 5 | tpp:件数 | xsd:integer | 対象期間中の利用回数 |
| 6 | tpp:利用料 | xsd:integer | 対象期間中の利用料金 |

団体・個人等のクラスで用いるプロパティ

団体・個人等のクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-46

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | rdfs:label | xsd:string | 会社名および個人名 |
| 2 | tpp:法人法定 | xsd:string | 株式会社等 |

公立学校のクラスで用いるプロパティ

公立学校のクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-47

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpp:学校の種別 | xsd:string | 学校の種別 |
| 2 | tpp:区分 | xsd:string | 区分 |
| 3 | tpp:金額 | xsd:integer | 金額 |
| 4 | tpp:備考 | xsd:string | 備考 |

上下水道料金のクラスで用いるプロパティ

上下水道料金のクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-48

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpp:上下水道料金用途 | xsd:string | 両料金の用途 |
| 2 | tpp:メーター口径 | xsd:integer | 上下水道メーターの口径（単位：mm） |
| 3 | tpp:水量 | xsd:integer | 対象水量（単位：m2） |
| 4 | tpp:水道料金 | xsd:integer | 上水道料金 |
| 5 | tpp:下水道使用料 | xsd:integer | 下水道利用料金 |
| 6 | tpp:上下水道料金条件 | xsd:string | 上下水道料金条件 |

幼児デイケアルームのクラスで用いるプロパティ

幼児デイケアルームのクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-49

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpp:住居表示（文） | xsd:string | 住居表示 |
| 2 | tpp:所在地 | tpt:住居表示 | 所在地 |
| 3 | tpp:所在地（文） | xsd:string | 所在地（文字列） |
| 4 | tpp:所在地（正） | xsd:string | 所在地（正規化文字列） |
| 5 | tpp:電話番号 | xsd:string | 幼児デイケアルームの電話番号 |
| 6 | tpp:経度 | xsd:numeric | 経度 |
| 7 | tpp:緯度 | xsd:numeric | 緯度 |

保育園のクラスで用いるプロパティ

保育園のクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-50

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpp:延長保育 | xsd:string | 延長保育時間 |
| 2 | tpp:定員 | xsd:integer | 定員 |
| 3 | tpp:モデルケース（世帯） | xsd:string | モデルケース（世帯） |
| 4 | tpp:モデル入所児童の年齢・人数等 | xsd:integer | モデル入所児童の年齢・人数等 |
| 5 | tpp:モデル料金 | xsd:integer | モデル料金 |

留守家庭子ども会のクラスで用いるプロパティ

留守家庭子ども会のクラスで用いるプロパティを下表に示す。留守家庭子ども会は、他の地域では学童クラブとも呼ぶ。

表 2-51

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpp:受入学年 | xsd:string | 留守家庭子ども会の受入学年 |
| 2 | tpp:電話番号 | xsd:string | 電話番号 |

空き状況のクラスで用いられるプロパティ

空き状況のクラスで用いられるプロパティを下表に示す。

表 2-52

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpp:対象施設 | iri | 対象施設名称 |
| 2 | tpp:年齢区分 | xsd:string | 年齢区分 |
| 3 | tpp:年月日 | xsd:date | 年月日 |
| 4 | tpp:空き状況 | xsd:integer | 空き状況 |

待ち状況のクラスで用いられるプロパティ

待ち状況のクラスで用いられるプロパティを下表に示す。

表 2-53

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpp:対象施設 | iri | 対象施設名称 |
| 2 | tpp:年齢区分 | xsd:string | 年齢区分 |
| 3 | tpp:年月日 | xsd:date | 年月日 |
| 4 | tpp:待ち状況 | xsd:integer | 待ち状況 |

固定資産台帳のクラスで用いるプロパティ

固定資産台帳のクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-54

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpp:番号 | xsd:sting | 固定資産番号 |
| 2 | tpp:枝番 | xsd:integer | 固定資産の枝番 |
| 3 | tpp:勘定科目（種目・種別） | xsd:string | 勘定科目（種目・種別） |
| 4 | tpp:リース区分 | xsd:string | リース区分 |
| 5 | tpp:耐用年数分類（構造） | xsd:string | 耐用年数分類（構造） |
| 6 | tpp:耐用年数 | xsd:integer | 耐用年数 |
| 7 | tpp:供用開始年月日 | xsd:date | 供用開始年月日 |
| 8 | tpp:所有割合 | xsd:integer | 所有割合 |
| 9 | tpp:増減異動日付 | xsd:date | 増減異動日付 |
| 10 | tpp:増減異動前簿価 | xsd:integer | 増減異動前簿価 |
| 11 | tpp:増減異動事由 | xsd:string | 増減異動事由 |
| 12 | tpp:今回増加額 | xsd:integer | 今回増加額 |
| 13 | tpp:今回減少額 | xsd:integer | 今回減少額 |
| 14 | tpp:増減異動後簿価（期末簿価） | xsd:integer | 増減異動後簿価（期末簿価） |
| 15 | tpp:会計区分 | xsd:string | 会計区分 |
| 16 | tpp:予算執行科目 | xsd:integer | 予算執行科目 |
| 17 | tpp:事業分類 | xsd:string | 事業分類 |
| 18 | tpp:開始時見積資産 | xsd:integer | 開始時見積資産 |
| 19 | tpp:各種属性情報 | xsd:string | 各種属性情報 |
| 20 | tpp:売却可能区分 | xsd:string | 売却可能区分 |
| 21 | tpp:時価等 | xsd:integer | 時価等 |
| 22 | tpp:完全除却済記号 | xsd:string | 完全除却済記号 |
| 23 | tpp:稼働年数 | xsd:integer | 稼働年数 |
| 24 | tpp:目的別資産区分 | xsd:string | 目的別資産区分 |
| 25 | tpp:減価償却累計額 | xsd:integer | 減価償却累計額 |
| 26 | tpp:法定台帳番号 | xsd:integer | 法定台帳番号 |
| 27 | tpp:取得財源内訳 | xsd:string | 取得財源内訳 |

今回増加内訳のクラスで用いるプロパティ

今回増加内訳のクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-55

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpp:有償取得額 | xsd:integer | 有償取得額 |
| 2 | tpp:無償所管換増分 | xsd:integer | 無償所管換増分 |
| 3 | tpp:その他無償取得分 | xsd:integer | その他無償取得分 |
| 4 | tpp:調査判明増分 | xsd:integer | 調査判明増分 |
| 5 | tpp:振替増額 | xsd:integer | 振替増額 |
| 6 | tpp:評価等増額 | xsd:integer | 評価等増額 |

今回減少内訳のクラスで用いるプロパティ

今回減少内訳のクラスで用いるプロパティを下表に示す。

表 2-56

| 項番 | プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tpp:除売却額 | xsd:integer | 除売却額 |
| 2 | tpp:無償所管換減分 | xsd:integer | 無償所管換減分 |
| 3 | tpp:その他無償譲渡分 | xsd:integer | その他無償譲渡分 |
| 4 | tpp:誤記載減少分 | xsd:integer | 誤記載減少分 |
| 5 | tpp:減価償却額 | xsd:integer | 減価償却額 |
| 6 | tpp:評価等減額 | xsd:integer | 評価等減額 |

公共施設等情報流通連携基盤システムの構築

外部仕様書が規定する標準データ規格及び標準API 規格のうち、本実証に必要となる機能を備えた「公共施設等情報流通連携基盤システム」（以下、基盤システムと呼ぶ。）を構築した。

概要

基盤システムの構成の概要を下図に示す。

図 3-1

基盤システムは、BODIC.orgの中の１つのサブシステムとして実装される。BODIC.orgは、多種多様なビッグデータ、オープンデータを用いて、誰でも容易にデータを収集・蓄積・分析・活用できるよう、データタイプやアプリケーションに応じた複数タイプの「データファームプラットフォーム（Data Farm Platform）」、および、データマーケットプレイス、データ分析ツール、データアクセスインターフェースを備えたシステムである。

データファームプラットフォームでは、複数のタイプの異なるデータ収集・蓄積・分析・活用環境を「データファームプラットフォーム」として用意する。データ提供者は、所有するデータの種類や利活用の用途に応じて最適なプラットフォームを選択し自身のデータファームとして運用が可能となる。

データマーケットプレイスでは、データ提供者は自身のデータファーム上のデータをデータマーケットプレイスに出品するだけで、データ利用を希望する者に対して有償・無償で当該データを提供可能な機能を備える。

データ分析ツールは、各種のデータ分析ツールをクラウド上に用意する。データ利用者はデータをダウンロードすることなく、クラウド上でデータ分析を行う機能を備える。

データアクセスインターフェースでは、データ利用者が情報システムやアプリケーションソフトウェアからBODIC.org上のデータにアクセスするための各種APIの機能を備える。BODIC.orgから収集した各種データをマッシュアップして様々なサービスをデータ利用者は第三者に対して提供可能となる。BODIC.orgと基盤システムの関係を概要として下図に示す。

図 3-2

基盤システムが備える機能を下表に示す。

表 3-1

| 項番 | 機能・役割名 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ウエブサーバー | ウエブサーバーは、各種情報サービスを利用するクライアントから基盤システムに対するHTTP、および、HTTPSプロトコルを用いたアクセスに対応し、基盤システムからの応答に関わる機能を担う。 |
| 2 | APIエンドポイントサーバー | APIエンドポイントサーバーは、各種情報サービスを利用するクライアントからのAPIを用いた要求に対応しAPIの実行に関わる機能を担う。 |
| 3 | 公共施設データ公開サーバー | 公共施設データ公開サーバーは、公共施設等情報の蓄積、および、本実証で用いるAPIの機能に対応し基盤システム内に蓄積されたデータの検索や検索結果を返す機能を担う。 |
| 4 | イベント・コメント公開サーバー | イベント・コメント公開サーバーでは、イベントやコメントの情報を蓄積するためのデータベース用の機能を備える。 |
| 5 | ユーザー管理・認証サーバー | 本基盤システムではイベントやコメントを登録するための利用者を予め登録制とすることができる。ユーザー管理・認証サーバーではイベントやコメントを登録するための利用者の情報を蓄積するための機能を持つ。 |

構築システムソフトウェアの仕様

基盤システムを構成する機能・役割と当該機能・役割の実装で用いているソフトウェアの一覧を下表に示す。

表 3-2

| 項番 | 機能・役割名 | ソフトウェア |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ソフトウェア名 | 概要 |
| 1 | ウエブサーバー | NGinx | ウエブサーバー機能を提供するオープンソースソフトウェア |
| 2 | APIエンドポイントサーバー | node.js | サーバー上利用するJavascriptの実行環境を提供するオープンソースソフトウェア。 |
| 3 | 公共施設データ公開サーバー | Apache Fuseki、 Apache TDB | SPARQLを用いた検索等に対応した機能を提供するオープンソースソフトウェア。Apache Fusekiは入出力に対応する機能を提供。Apache TDBはデータベース機能を提供。 |
|  |  | MongoDB GeoJSON API、 MongoDB | 地理的検索に対応する機能を提供するオープンソースソフトウェア。MongoDB GeoJSON APIは入出力に対応する機能を提供し、MongoDBはデータベース機能を提供。 |
| 4 | イベント・コメント公開サーバー | MongoDB | データベース機能を提供するオープンソースソフトウェア。 |
| 5 | ユーザー管理・認証サーバー | MongoDB | データベース機能を提供するオープンソースソフトウェア。 |

公共施設情報標準APIの仕様

公共施設等情報標準APIについて、その概要、公共施設等情報標準APIで用いる共通規定について述べる。

公共施設等情報標準APIの概要

公共施設等情報標準APIは、以下の4つの機能で構成される。

- SPARQL-Based Command

SPARQL-Based Command機能は、オープンデータの検索を行うための機能を提供する。本機能の仕様は外部仕様書に準拠する。

- Geographical Data Management Command

Geographical Data Management Command機能は、地理情報演算を伴うオープンデータの検索を行うための機能を提供する。本機能の仕様は外部仕様書に準拠する。

- イベント・コメント管理コマンド

イベント・コメント管理コマンド機能は、公共施設に関するコメントの検索を行うための機能を提供する。

- APIキー管理コマンド

APIキー管理コマンド機能は、クライアントからオープンデータのサイトに対し情報を投稿する際に必須となるAPIキーの情報の取得、および、APIキーの有効性を確認する機能を提供する。

共通規定

公共施設等情報標準APIにおける共通規定について、準拠するプロトコル、HTTPメソッドと機能の対応、および、HTTPステータスコードを述べる。

準拠するプロトコル

公共施設等情報標準APIは、HTTP/1.1プロトコルを用いる。

HTTPメソッドと機能の対応

公共施設等情報標準APIとHTTPメソッドとの機能の対応を下表に示す。

表 3-3

| HTTPメソッド | 公共施設等情報標準APIの機能 |
| --- | --- |
| GET | - SPARQL-Based Command - Geographical Data Management Command |
| POST | - SPARQL-Based Command - Geographical Data Management Command - イベント・コメント管理コマンド - APIキー管理コマンド |

HTTPステータスコード

公共施設等情報標準APIがAPIの実行結果として返すステータスコードを下表に示す。

表 3-4

| ステータスコード | ステータスコードの定義 |  |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | 正常終了。 |
| 400 | Bad Request | クエリーが不正。 |
| 401 | Unauthorized | APIキーが不正。 |
| 404 | Not found | URLが存在しない。 |
| 405 | Method not allowed | 権限が無い。 |
| 406 | Not acceptable | パラメーターが不正。 |
| 413 | Request entity too large | 検索結果が最大値を超えた。 |
| 500 | Internal Error | 公共施設等情報システム内でエラーが発生した。 |

外部仕様書に対する拡張API

基盤システムにおいて外部仕様書で定義されたAPIに加え、以下のAPIを定義する。

- イベント・コメント管理コマンド

- APIキー管理コマンド

公共施設等情報収集・公開インターフェースの仕様

公共施設情報収集・公開インターフェースは、公共施設データ公開サーバーの機能を用いて実現している。

公共施設等情報公開インターフェース

公共施設等情報公開インターフェースは、公共施設の場所を地図上で表示する機能を備える。地図データとして、OpenStreetMap（URL http://www.openstreetmap.org/）を用いる。本実証の情報サービスからOpenStreetMapの地図データを表示し、当該地図の中に、公共施設等情報のデータを表示し公開を行う。

公共施設等情報収集インターフェース

公共施設等情報収集インターフェースに関し、地方自治体（福岡県・福岡市・糸島市）から提供された公共施設等情報等を、機械判読可能な形式に変換し、基盤システムに登録する機能を備える。当該機能については、「4.2．効率的なデータ変換、管理方法」で述べる。

基盤システムのデータベースに関わる仕様

基盤システムで用いるデータベースに関する仕様を述べる。

データベースのアクセス用インターフェース

基盤システムのデータベースに対するインターフェースの使用の概要を下記に示す。

データベースのアクセスでは、Teapot管理スクリプトと呼ぶ基盤システムで用意した専用コマンドを用いる。Teapot管理スクリプトは以下の場所から利用する。

teapot-api/teapot/run-teab.rb

公共施設等情報のデータの管理

RDFデータベースの管理は、所望の操作に対応したコマンドを用いる。基盤システムで用いる以下のデータベースに対する登録、更新の例を示す。

- Apache TDB

- MongoDB

Apache TDBのデータの登録、更新

$> ./teapot-api/run-teapot -fuseki -data=<ファイル名>

MongoDBのデータの登録、更新

$> ./teapot-api/run-teapot -mongo -yes -data=<ファイル名>

基盤システムのデータ処理能力

基盤システムのデータ処理能力について以下の通り実測を行い、十分なデータ処理能力を有していることを確認した。

本実証に関わるデータの登録を行った基盤システムにおいて、本実証期間中における基盤システムに対するアクセスにおける応答時間を実測した。実測時間の平均値は下表の通りである。

表 3-5

| 基盤システムのサーバー | 平均の応答時間[msec] |
| --- | --- |
| 公共施設データ公開サーバー（SPARQL-Based command） | 55.8 |
| 公共施設データ公開サーバー（Geographical Data management Command） | 25.8 |

また、上記以外のサーバーの応答時間を下表に示す。

表 3-6

| 基盤システムのサーバー | 応答時間[msec] |
| --- | --- |
| イベント・コメント公開サーバー | 5以下 |
| ユーザー管理・認証サーバー | 5以下 |

基盤システムのデータ処理能力として、1時間に10,000アクセスの問い合わせを想定した場合、360[msec]（=3600[sec]/10000）以下の時間で応答することが求められる。

また、上記の評価で用いた仮想マシンの性能に対し、クラウド内で提供される仮想マシンでは、8倍以上の性能まで性能向上が可能である。また基盤システムに対して接続数に対応し、複数のサーバーを利用することが可能である

上記の実測結果から、本基盤システムは十分なデータ処理能力を備えることを確認した。

公共施設等情報等標準APIの公開

公共施設等情報等標準APIの公開に関し、APIサーバーのURLは下記の通りである。

http://teapot-api.bodic.org

また、当該API名とAPIで用いるHTTPメソッド、および、APIを利用するためのAPIサーバーのURL以下のURLを下表に示す。

表 3-7

| API名 | HTTPメソッド | URL |
| --- | --- | --- |
| SPARQL-Based Command | GET | /api/v1/sparql?query=[query] |
|  | POST | /api/v1/sparql?query=[query] |
| Geographical Data Management Command | GET | /api/v1/places?lon=[double]&lat=[double]&radius=[double]&offset=[integer]&limit=[integer] |
| イベント・コメント管理コマンド | GET | /api/teapot/comments?target=[iri] |
|  | POST | /api/teapot/comments |
| イベント・コメント検索コマンド | GET | /api/teapot/comments?target=[iri] |
| イベント・コメント登録コマンド | POST | /api/teapot/comments |
| APIキー取得コマンド | POST | /api/teapot/users/key |
| APIキー確認コマンド | POST | /api/teapot/users/test-key |

外部仕様書と一致しないAPIの移行について

イベント・コメント管理コマンド

イベント・コメント管理コマンドの拡張理由と移行方法について述べる。

イベント・コメント管理コマンドの拡張理由

外部仕様書で規定されていない機能（イベント・コメント検索・登録）を実現するため。

標準APIへの移行方法

外部仕様書では、本イベント・コメント機能に対応する機能の定義がなく、外部仕様書で定義された機能を用いた移行は困難である。イベント・コメント検索・登録機能を利用する場合、本イベント・コメント管理コマンドのAPIを実装するサーバーを用意する。APIエンドポイントサーバーでは、当該コメント管理コマンドAPIを呼び出す場合、HTTP Proxyが提供する振り分け機能を用いて、イベント・コメント管理APIを実装するサーバーへ転送を行う。

APIキー管理コマンド

APIキー管理コマンドの拡張理由と移行方法について述べる。

APIキー管理コマンドの拡張理由

外部仕様書でOAuthの利用が進んでいるが、具体的なAPIが規定されていない。本APIはAPIキー取得を実現する必要があるため。

標準APIへの移行方法

外部仕様書において、OAuthの機能を提供するAPIに従い移行を行う。

公共施設等情報等のオープンデータの実証

概要

地方自治体（福岡県・福岡市・糸島市）から提供された公共施設等情報等を、機械判読可能な形式に変換し、基盤システムを通じて、二次利用が可能な形でオープンにした。オープンにした公共施設等情報等は、民間企業の既存システム、請負者が開発した情報サービスならびに一般公募によるアプリケーション開発（オープンデータ・コンテストを開催）で二次利用し、公共施設等情報等の項目の妥当性について検証した。

図 4-1

効率的なデータ変換、管理方法

地方公共団体が提供するデータを基盤システムに登録する際の効率的なデータ変換、データ管理方法について述べる。効率的なデータ変換、管理は、BODIC.orgで予め用意されている専用ツールを用いる。当該ツールを用いることで、CSV形式で用意されたデータを、RDF形式に自動で変換することが可能である。

取り込み可能なデータの形式

基盤システムに登録するためのデータはCSV形式とする。地方公共団体から提供されるデータのファイル形式は、ExcelやPDFが含まれたため、請負者がCSV形式に変換した。

データ変換方法

データ変換では開発環境として予め用意した専用スクリプトを用いる。本専用スクリプトでは、入力として、データ規格を定義するデータスキーマ定義、および、登録するデータであるCSV形式のファイルを用い、基盤システムのデータベースに登録可能なRDF形式のファイル、および、JSON形式のファイルを出力する。RDF形式のファイルはLOD（Linked Open Data）に対応し、JSON形式のファイルは位置情報を利用するデータに対応する。専用スクリプトを用いた自動的なデータ変換を行うことで、提供データからRDF形式、および、JSON形式のデータの容易な生成が可能となる。

当該データ変換コマンドでの手続きの概要を下図に示す。当該データ変換コマンドでは、データ構造を記述したデータスキーマ定義ファイル、および、登録や修正を行いたいデータのCSV形式のファイルを入力とする。データ変換コマンドでは、以下の手続きを行う。

- 当該データスキーマ定義、および、CSVファイルを読み込み

- 述語として記述したデータ型のチェックや文字列、数字のチェック、および、データスキーマ定義のチェックとして、データスキーマ定義の整合性や同義語のチェック

- 住所の情報からの施設の位置情報の取得

- データベースに登録するためのRDF形式、および、JSON形式のファイルの出力

図 4-2

データの登録、更新の手続き

データの登録や更新を行う場合、入力として、データ構造を定義するデータスキーマ定義、および、登録あるいは更新を行いたいデータのCSV形式のファイルを用いてデータ変換コマンドを実行することで、データベースへの登録を行うためのRDF形式およびJSON形式のファイルが出力される。当該RDF、および、JSON形式のファイルを入力としてデータ登録コマンドを実行することで、基盤システムの公共施設データ公開サーバーのデータベースへの登録が行われる。これらデータ登録、更新の手続きを下図に示す。

図 4-3

基盤システムの公共施設データ公開サーバーのデータベースでは、SPARQLプロトコルでの利用とそれ以外での利用に対し、効率的な応答を可能とするデータベース用のソフトウェアを用いる。SPARQLでの利用に対し、Apache TDBを用い、その他の利用ではMongoDBを用いる。Apache TDBへのデータの登録はRDF形式のファイルを用い、MongoDBへのデータの登録はJSON形式のファイルを用いる。

データ変換および管理方法の課題

データ変換および管理方法に関する課題を述べる。

- 施設の名称
施設は複数の呼び方がある（正式名、愛称のような別名称がある、表記の揺れ）ため、複数の呼び方を登録・検索できるようにするのが望ましい。また、他の呼び方をどのように収集すべきかも課題となる。
　例１：「福岡市市民福祉プラザ」「ふくふくプラザ」
　例２：「福岡市中央市民プール」「福岡市立中央市民プール」

- 施設の種別
データ分析ならびに検索の利便性を考慮すると、統一された施設の種別を設定することが望ましい。しかしながら、公共施設の種別は地方自治体によってその分類や定義はまちまちである。本実証では、公共施設白書情報公開サービスを前提としていることから、国交省の「まちづくりのための公的不動産（PRE）有効活用ガイドライン」に掲載されている「主な都市機能と施設の関係の整理（例）」を参考にして、請負者にて公共施設の種別を分類および設定した。統一的な公共施設の種別で固定資産台帳が整備されることが、データ利活用の観点からは望ましい。

- 所在地
提供される所在地の表記方法（地番または住居表示）に関する情報が必要である。資産台帳で管理されている所在地は地番であり、住居表示ではない場合が多い。表記方法と合わせて情報提供されないと、利用者は使いづらい。

- 緯度・経度
データ提供者から提供を受けることを前提とするのではなく、所在地から変換する方法を準備する必要がある。福岡市に関しては、すでにオープンデータ化されている公共施設の緯度・経度情報が整備されていたが、他地方自治体では未整備であった。Google Geocoding API 等の緯度・経度を取得するサービスは、住居表示から緯度・経度を取得することを前提としている。地番は住居表示とは異なるため、地番から正確な緯度・経度が取得できない。住居表示が整備されることが位置情報の整備には重要となる。

インターネット上での公開・二次利用

公共施設等情報等標準APIは、実証請負者が準備したAPIサーバーで平成26年11月25 日から公開した。URLは下記の通りである。

http://teapot-api.bodic.org

開発者サイト（http://teapot.bodic.org/license.html）に、『「本実証」で利用可能なデータの利用規約』を掲載し、同意した利用者によるデータの二次利用を可能とした。同サイトのトップページにて、地図データと統合して複数の公共施設等情報が一覧性を持って閲覧できるようにした。

図 4-4

二次利用不可能なオープンデータ

公共施設等情報のオープンデータ化を実施する際に、二次利用不可能なデータがあった。対象のデータとその理由を述べる。

- 学区情報

  - 学区には調整区域があり、境界を明確にできない箇所があるため。
校舎等のファシリティの規模ならびに教員数などから受入可能な児童・生徒数は決まってくる。急激な人口の増減が想定される場合があり、調整を行う必要が生じる。

オープンデータ化の課題

上記の「4.3．インターネット上での公開・二次利用」におけるユーザーから、オープンデータ化の課題として、各種の意見が寄せられた。

ユーザーとしては、データの扱いやすさ、データの内容（詳細度）と網羅性、更新頻度など正確性について関心が高く、その点を課題とした声が聞かれた。また、データの各項目の定義を統一されていない点を指摘した意見もあった。

固定資産台帳については、「資産（建物）」と「施設」で管理対象が異なるのではないかという懸念が聞かれた。

データ提供者からは、データをメンテナンスする仕組みなどの管理運用方法についての課題が挙げられた。

以下に、ヒアリングで聞かれた具体的な意見内容を述べる。

- データの利用しやすさ（データの構造化や詳細度）

  - 国や地方自治体の持っているデータを、単に公開するのではなく、企業で他データとの連係や大量のデータ処理など、システムで利用しやすいように、いかにして構造化するかが課題ではないか。

  - 運営費や維持費に含まれる項目が何か、という統一された定義が整理されていない。オープンデータ化され、有効に利活用されるには、定義が統一されていることが必要になると思う。

  - 実際に事業提案を行う企業は、詳しい経費や、利用状況を知りたい。経費は人件費の内訳として地方自治体負担がいくらで、民間負担はいくらか等の情報が求められている。利用状況については、有効な数値が公開されているとは言い難い（利用率は1名で利用しても100％になる）。実態が把握できる情報の管理・提供方法について、統一的な方式や方針が整備されるとよい。

  - 不動産を探している方は、都道府県レベルではなく、区等の（基礎自治体）レベルで情報が知りたい。この分析に使えるレベルに詳細化された統計情報が提供されていない場合がある。特定の目的で作成された帳票をPDFなどに電子化したものは、詳細データまで辿ることができない。ITが発展してデータ分析の環境が整っているが、データがそれに対応していないように思う。データは細かく提供され、使う側にサマリーを委ねるという方向に進んで欲しい。

  - データが揃っている施設とそうでない施設があった。実証なのでデータの充実は今後の課題なのかもしれないが、同じ種類の施設は同じデータが揃っていないと使いづらい。

  - データの項目数より、データの鮮度と精度を高めてもらう方が、PFI事業者にとっては使える情報となる。

  - データ更新がどのタイミングで行われるのか知りたい。実際にデータを利用する場合、データの更新頻度が気になる。

- 公共施設の実情に即したデータの内容や登録方法

  - 複数の「筆」の上に施設があったり、施設の中でも区分所有をしていたりする施設もある。このことが表現できるデータの定義になっていないと、実態に合ったデータが登録できないだろう

  - 資産価値の向上を伴わないような通常の修繕の場合、例えば空調機が追加されただけという履歴のみだと、どの建物に対してなのか、個数はどうかが分からない状態になる。（PFI等を）提案する側としては、詳しい情報があれば適切な提案ができるようになる。

  - オープンデータ化するとなると、例えば都市計画における計画地域の境界の表現や付帯条件など、誤解が生じない表現をどう確保するかが課題になるのではないか。

- 固定資産台帳との関連

  - 建物の管理については、建築台帳がないと効率的な管理ができないため、固定資産台帳と一緒に管理できればと思った。

  - 固定資産台帳の情報がオープンデータ化される際の懸念として、物理的に存在している資産の単位で整理された情報は、そのままでは使いづらいという可能性がないだろうか。一般に認知されている論理的な施設の単位で管理されていればよいが、そうでなくては不動産分野では使いづらい。

  - 固定資産台帳では増築した場合にもデータが別に登録されるだろうから、その単位でデータが整理されると複雑になり、民間で使う際に分かりづらくなるのではないか。

  - 例えば、PPPを活用して民間企業が建築し所有する建物や、市が一部出資する財団等が所有する建物も市民からすると市の施設であり、市の固定資産台帳の対象に無いから情報が無いということでは、利便性が低くならないだろうか。また、建物は市の持ち物ではなくとも、サービスは市の委託で実施されている場合もある。広い意味での公共施設の情報が整理されると良いのではないか。

- データの管理・運用

  - 継続的にデータの登録や更新を行い、データを最新に保つためにも所管課に負担の少ない方法でないと、継続的なデータのメンテナンスが難しい。

  - 施設名称、所在地、緯度経度などの施設の基本的な情報に、開館時間などのサービスの情報、防災に関する避難所の指定の情報など、各課の所管する情報を参照しあって１つのデータの塊とするなどして、所管課ごとに管理しやすい単位にするとメンテナンスしやすい。

  - 所管課毎にデータを区切っておくと、データの所管がはっきりする点もよく、データの更新などの運用も行い易くなる。

  - 地図のデジタル情報化は、利便性が高いと分かっていても手間がかかるしスキルも必要になるだろうから、職員がやるのは大変で、二の次になってしまう。安い費用で作成してくれるサービスがあればいいなと思う。所管課でないと判断がつかない情報など、実際にやると課題が出てくると思う。

検証方法

公共施設等情報の項目の妥当性、既存システムでの公共施設等情報の二次利用の利便性について、アンケートならびにヒアリングを実施した。

公共施設等情報等の項目の妥当性

公共施設等情報の項目の妥当性の検証は、下表に示す地方自治体、民間企業、地域住民、大学関係者に対して実施した。

| 地方自治体 |  | 福岡県 福岡市 糸島市 |
| --- | --- | --- |
| 民間企業 | PFI事業者 | 株式会社九電工 九州電力株式会社、九電グループ企業 九州PPPセンター |
|  | 不動産事業者等 | 株式会社いい生活 三好不動産株式会社 西鉄グループ |
| 地域住民 |  | 福岡市在住者（20名） |
|  | NPO | Code for FUKUOKA（7名） ※アンケートのみ |
| 大学関係者 | 九州大学 | 教員（3名） |

上記の対象者に対して、公共施設等情報をオープンデータとして利用する際のデータモデルとして定義した「2.2データモデル」に関して活用が見込まれるデータ項目の有無、他のデータとの組み合わせの可能性の有無を、アンケートならびにヒアリングにより確認することで、検証を行った。

アンケートおよびヒアリングの項目について、下記に示す。アンケートおよびヒアリングの結果は、付録である「資料編 アンケート結果」「資料編 ヒアリング結果」に記載する。

- アンケートの項目

  - 利用したい、もしくは役立つと思った 公共施設の種別

  - 利用したい、もしくは役立つと思った データ項目

  - 他にあるとよい、あるいは組合せてみたい情報（種別やデータ項目）

- ヒアリングの項目

  - 本実証で定義したデータ規格、および総務省「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き 別紙 固定資産台帳の記載項目の例」を提示し、業務等で利用する項目を尋ねた

  - 他のデータとの組み合わせを尋ねた

  - 複数の公共施設等情報等を地図データと統合して閲覧できる機能を提示し、求めるデータの品質・粒度を尋ねた

既存システムでの公共施設等情報の二次利用の利便性

既存システムでの公共施設等情報の二次利用の利便性に関する検証は、下表に示す民間企業に対して実施した。

| 民間企業 | PFI事業者 | 株式会社九電工 |
| --- | --- | --- |
|  | 不動産事業者等 | 株式会社いい生活 三好不動産株式会社 |

上記の対象者に対して、二次利用の利便性や今後の利活用の可能性について、ヒアリングにより確認することで、検証を行った。

ヒアリングの項目について、下記に示す。

- ヒアリングの項目

  - 既存システムでの二次利用対応

  - 改修の容易性

  - 業務での二次利用の内容

  - 二次利用によるビジネスのメリット

  - 今後の利活用の可能性

検証結果

公共施設等情報等の項目の妥当性

公共施設等情報の項目の妥当性については、例えば、PPP/PFI事業を提案する立場のユーザーと、一般市民であるユーザーでは、自ずと要求される情報の項目は異なるので、妥当とされる項目も異なるであろう。

そこで、本実証においては、ユーザーの立場を「観点」として、その「観点」に応じて「どのような情報の項目があるとよいのか」という妥当性に関する質問を、地方自治体、民間事業者、地域住民、大学関係者へヒアリングすることで確認していった。

公共施設等情報の項目に関するヒアリング調査結果を「観点」毎に示す。

「ヒアリング調査におけるデータ項目」

表 4-1

| 観点 | データ項目 | 用途等、備考 |
| --- | --- | --- |
| PPP/PFI 事業 提案者 | 建物情報を付加した地図情報 | - 資産の有効活用に地図情報は不可欠である。 |
|  | 施設の問合せ先となる担当部局、連絡先 | - 県職員だけでなく住民にとっても利便性がある。いままでは電話等で確認していた。 - PPP/PFIの提案に関しては、図面から実効性のある提案を検討する必要があり、担当課に詳しい情報を確認する。 |
|  | 地番 | - 申請などでは使用することがあるが、地番はインターネットの検索では分からない。 |
|  | 維持管理の業務内容 維持管理状況/経費 | - 市の支出額（市の管理費、市職員の人件費、市の修繕費用など）や蓄熱設備の有無がわかると、どう改善されるのかを示しやすくなる。 |
|  | 利用状況/利用者人数 | - 運営業務のPFI事業では、図書館であれば貸出し冊数などの性能発注が提示される。効果的な提案をするには、延べ利用件数ではなく、曜日毎や時間毎の詳しい利用状況が欲しい。 |
|  | 建物の構造や耐震性 築年数 | - 建築年数、延床面積がまとめて提供されていると、特に役立つ。 |
|  | 延床面積 | - 延床面積からサービスの概算を検討し、事業予算に対して採算が合うかを確認する。 |
|  | 過去の修繕内容、修繕の入札情報 | - 施設の老朽化の情報としてみることができ、次の建て替えや修繕に関する地方自治体のニーズを予測・検討するのに役立つ。 |
|  | 建設できる建物の制約となる土地の用途や形状、土壌データ | - 建築工事を含む提案の際に、必要な情報である。 - また、施設の統廃合を検討する際は、跡地や跡施設の利用が問題になる。 |
|  | 施設の取り壊しの制約や解体スケジュールの情報 | - いつ、どのように更地になるのかは、建築工事がいつ始められるかに影響するため重要な情報である。 |
|  | 設備の更新の情報 | - 更新時期を過ぎている施設について提案することで、予防保全に繋がる。 |
|  | 公共施設の建材とその点検結果 | - 経年劣化に強い建材などの情報として参考とする。 |
| 土地利活用の観点 | 遊休施設・土地 | - 現在、市のホームページで売却予定の情報を公開しているが、その情報には民間からの問い合わせがある。 - 借上げしているものを、空いている市の施設に移転するなどの検討が円滑になる。 - PPP事業の発案において、対象とする施設の周辺に地方自治体が管理する未利用地がある場合、その土地を利用した提案も考えられる。 |
| 不動産事業等の観点 | 施設名称 住所、施設のサイト | - 不動産物件情報を検索・閲覧するエンドユーザー（消費者）にとって有用。 |
|  | 緯度経度 | - 施設間の直線距離を確認する際に有用。 |
|  | 保育園の空き状況 、小学校の生徒数 | - 施設の利用者には関心が高いが、調べるのに困難な情報である。 |
|  | 公共教育機関及び学区等の情報 | - エンドユーザーが住まいを検討する条件には地域、価格、面積、各種設備等の基本条件のほか、公共教育機関及び学区等の情報は関心が高い。 - 転居予定者から問い合わせがよくあるため、公的機関から正確な情報を提供していただけると大変助かる。 |
| 地域住民の観点 | 施設で実施されるイベントの情報 | - ある施設に関してあらかじめ条件を指定し、当該条件に合ったイベントが発生する場合、アラートを通知するような利用方法が想定される。 - 既に地域に住んでいる住人においては、近隣の施設は既知の場合が多い。従って、その施設の名称や位置などの情報よりも、その施設の提供するサービスやイベントについての詳細な情報にニーズがある。 |
|  | 病院・介護・子育てに関する施設の詳細情報 | - 病院の施設に関するデータに関し、病院の診療科や夜間の診療時間を含めて閲覧できることで利便性が高まる。 - 介護に関する公共施設等の情報は、単に位置や建物の情報ではなく、空き状況や利用可能時間、介護サービスの内容などの詳細情報のニーズが高い。 - 例えば、公園では、どんな遊具や設備があるのかという情報にニーズがある。 |

主にPPP/PFI事業者からニーズが聞かれた公共施設の設計・施工に関する情報については「公共施設の施行に関しては、2001年頃から施行図面、測量データ等を電子納品している。実証の公共施設情報がこれらと連携できれば、便利になる」という意見があった。電子納品されたデータが、その後の維持管理に連携されておらず、一番利用したい改修工事等が反映された図面がないケースが多い、との意見であった。将来的には、BIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング）が整備され、公共施設等のデータと連携されることが期待されていた。また、学区情報は、不動産事業者以外にも、道路設計を請け負う民間企業が、歩道の整備などの道路設計をする際に公共施設の配置と合わせて参照しているなど、色々な分野で使われることが分かった。ヒアリングの詳細な記録は、付録である「資料編 ヒアリング結果」に記載する。

公共施設等情報の項目の妥当性を検証するために行った「利用したい、もしくは役立つと思ったデータ項目」についてのアンケートの結果を以下に示す。

アンケートの対象者は、上述の「4.4.1．公共施設等情報等の項目の妥当性」で述べた対象者に対して行ったものである。地方自治体、民間企業、地域住民、大学関係者という対象者別の集計や自由記述の意見などのアンケートの詳細な記録は、付録である「資料編　アンケート編」に記載する。

【利用したい、もしくは役立つと思った データ項目［複数選択式］】

図 4-5

また、どのような公共施設についての情報にニーズがあるか調査するために「利用したい、もしくは役立つと思った公共施設の種別」についてもアンケートを行った。結果を以下に示す。アンケートの詳細な記録は、付録である「資料編　アンケート編」に記載する。

【利用したい、もしくは役立つと思った公共施設の種別［複数選択式］】

図 4-6

他のデータとの組み合わせの可能性

ヒアリングにおいては、公共施設等情報を、実際の生活やビジネスに使用する場合には、他の各種情報と組み合わせてこそ価値が出てくる、という声が多く聞かれた。

例えば、単に施設としての公民館の情報だけではなく、ハザードマップと重ねてみれば、効率的に災害時の避難計画が立案できるのではないか、という意見である。また、民間事業者の中には「分譲マンション等の建築の検討段階で、現地の住環境の情報収集に利用する、さらに物件の募集段階（マーケティング）でも住環境として公共施設の情報を掲載する、などの活用が考えられる」として、本実証で提供された地方自治体が管理する施設の情報には活用できるものが多い、という意見があった。

公共施設等情報と各種の情報との組み合わせの可能性については、組み合わせの「目的」により、どのような情報を組み合わせるかが異なってくる。そこで、調査結果として「目的」ごとに、組み合わせのニーズを分類し下記の表に記する。

表 4-2

| 目的 | 想定ユーザー | 組み合わせる情報の項目 |
| --- | --- | --- |
| 公共性のあるサービスの利用しやすさの向上 | 地域住民 | - 公共施設等情報と、公共性の高い民間施設（病院やバス停、バス路線などの交通機関等）の情報、公共目的のために設置される第三セクターによる施設の情報と組み合わせて提供 |
|  |  | - 公共施設等の情報とバリアフリーの情報を組み合わせて検索し閲覧できるように提供 |
|  |  | - AEDの位置情報と公共施設の開館時間を組合せて提供 |
| 自身や近親者の住居での防災上の安全の確認 | 地域住民 | - 地図上でハザードマップと公共施設の情報を、重ね合わせて提供 |
| 公有財産の状況を調査する際の、事前の調査項目や地点の整理や、調査の効率化 | 行政担当者（公有財産の状況確認） | - 地図上で公共施設と電子化された道路などのインフラの情報を、重ね合わせて提供 |
| 避難計画の検討や、災害時の避難に関するシミュレーション | 行政担当者（防災） | - 地図上でハザードマップと公共施設等の情報を、重ね合わせて提供 |
| PPP/PFIの提案 | PPP/PFI事業者 | - 公共施設情報と土地の用途地域等の情報を組み合わせて提供 |
|  |  | - 学校などの公共施設等の状況と人口の将来推計（単なる総人口数ではなく、転入と転出の情報）のデータとを組み合わせて提供（スクールバスを走らせる場合の委託運営費と現状の費用との検討などを行う） |
|  |  | - 公共施設に使用されている建材や設備の情報の一元化（事故が発生した場合に、同様の建材等を用いた施設の有無がすぐに把握でき、該当する施設の調査などの対応の迅速化に役立つ） |

他のデータとの組み合わせについては「地方自治体がデータを整備することで、民間側でニーズに応じて情報を組み合わせて活用する」というモデルに期待する声があった。これは、本実証におけるSPARQLの有用性についての意見と捉えられる。

各種の情報を地図や写真上で閲覧することは、各種のWEB上の情報提供サービスが普及している昨今においては、ニーズと言うよりも「もはや当然」のように受け止められている。

地図からの各種情報の閲覧については「公共施設の配置を重ね合わせできるとよい。レイヤーを切り替えて可視化できるようになると、さまざまな場面で利用される」「地図画像に重ねて、各種の情報を提供すれば、マクロ的な視点から個々の詳細情報まで詳細さをあらかじめ調整できるので、利便性と情報の正確性のバランスがとれる」という踏み込んだ意見も聞かれた。

また「インフルエンザの発生状況が、地図上でグラフ化されて利用できると、自身での対策を考える際に便利である。より分かり易くなる」というような意見も聞かれた。

ヒアリングの詳細な記録は、付録である「資料編 ヒアリング結果」に記載する。

既存システムでの公共施設等情報の二次利用の利便性

PFI事業者ならびに不動産事業者において、既存システムで公共施設等情報を二次利用する際の、システム面からの利便性およびビジネス面からのメリットを確認できた。また、本格的な公共施設等情報提供に向けた課題を明らかにできた。今後これらの課題に対応していくことで、より民間企業における二次利用の利便性が高まることが検証できた。

PFI事業者における二次利用

公共施設等情報の二次利用

PFI事業者である株式会社九電工に協力いただき検証を行った。民間事業者がPFI事業に参画する段階には「営業」「提案」「実施」があり、本検証では提案段階での利用を想定して実施いただいた。また、今回対象外としたが、営業段階では地方自治体が保有する施設の老朽化等の情報を検索する等の利活用、実施段階では施設利用者への情報提供などが考えられる。

- 既存システムでの二次利用の内容
公共施設情報等共通連携基盤システムから、施設の基本的な情報、建物に関する情報、維持管理に関する情報をダウンロードする仕組みを用意し、業務ツールに取り込んで利用した。

図 4-7

- 業務での二次利用の内容
現在、取り組んでいるPPP/PFI案件に関連して、類似施設の維持管理状況、利用状況などの概要を確認した。実証の仕組みを利用して類似施設を調べることができれば、詳しいことは個別に調べて行くという使い方をした。

ヒアリング結果

平成27年2月26日に九電工株式会社へのヒアリングを実施した。次のご意見をいただいた。

- 二次利用によるビジネスのメリット
類似施設の情報がすぐに入手できる。
施設の担当部局が確認できるのは、非常に便利。いままではどこで管理しているかを電話等で確認していた。

- 今後の利活用の可能性
提案で光熱費の削減率の説明を求められることが多い。何をベースに割合を算出するかが難しい。全地方自治体の情報が集まるようになれば、同様の施設規模の光熱費をベースにするなどの使い方ができるかもしれない。
将来的に、統一性のある項目で全国の地方自治体のデータが、公共施設情報等共通連携基盤システムから利用できるようになると、業務が効率化できる。地方自治体のホームページを探したり、問い合わせたりする手間が大幅に軽減される。現在は情報の探し方や情報を持っていること自体が強みとなるが、今後はデータが簡単に手に入るような環境が整う方向に進むだろうから、データをいかに活用できるかがポイントになっていくと考えている。

不動産事業者における二次利用

公共施設等情報の二次利用

不動産事業者である株式会社三好不動産、不動産事業者向けクラウドサービス提供事業者である株式会社いい生活に協力いただき検証を行った。

実証の一環で、いい生活が提供するクラウドサービスに、オープンデータ化された公共施設等の情報を利活用する「周辺施設検索機能」を開発いただいた。このクラウドサービスを三好不動産に利用していただき、顧客への問合せの対応等に活用いただいた。

図 4-8

- 既存システムでの二次利用の内容
不動産事業者向けクラウドサービスである「ES いい物件 One」に、物件を中心に指定した距離以内にある公共施設の名称、所在地を、公共施設情報等情報流通連携基盤から取得し、情報提供する機能を追加した。画面イメージを以下に示す。

図 4-9

- 不動産業務での二次利用の内容
物件の周辺の公共施設を検索する周辺施設検索機能を、物件情報の作成の補助と、顧客からの問い合わせに利用した。

ヒアリング結果

平成27年2月27日に株式会社三好不動産、平成27年3月2日に株式会社いい生活へのヒアリングを実施した。次のご意見をいただいた。

- 二次利用によるビジネスのメリット
三好不動産：
物件情報を作る際に、保育園、幼稚園、学校、最寄りのバス停等定型的な情報を使用する。公共施設の情報は売買業務の中で補助的に活用できた。学校区重視で探される方も多く、検索結果に学区が自動で表示されるとさらに便利になる。
顧客からの問い合わせに関しては、市民病院以外を含むクリニックの情報や、AEDのある小学校について紹介することができた。
顧客への対応としては、ハードとしての建物がどこに点在するのかというのは触りで、顧客からの問合せはソフト面の情報が求められる。学校であれば生徒数も合わせて提供されるなど、詳しい情報は役立つ。
いい生活：

保育園の空き状況、小学校の生徒数など動きのある情報が利用できることが重要だ。民間の施設と異なり、公共施設は入れ替わりが少なく、ある程度土地勘のある人であれば把握している。しかし、施設のサービスに関する情報は分からないことが多く、こういった動的な情報の提供可否が活用状況を分けることになると見込まれるため、この手の情報提供の仕組み作りが極めて重要である。

民間企業ではなかなか情報を収集するのに労力がかかるデータが入っていたと感じた。情報連携できると業務効率化に繋がると思う。
売買か賃貸か、子育て世帯かシニア世帯かによってもニーズが違ってくる。新築の分譲マンションであれば、若い子育て世帯が多く、保育園の空きがないと分かれば、候補から外れてしまうこともある。不動産業者が事前に保育園の空きを把握しておけば、効率的な物件の紹介が可能になるだろう。

- 既存システム改修の容易性
いい生活：
APIが整備されているので、システム対応はしやすい。レスポンス時間はとても速かった。技術的な難易度も高くない。データを自社でもたなくてよい点は、利便性がある。このクエリー１つで、誰でもデータが取得できるので、データがあるだけでは差別化がしづらいとも言える。付加価値を提供することが、ますます重要になる。
また実証実験中にAPIのバージョンアップに絡んで手続き的な問題も発生したが、そこは将来的な本運用を目指して運用ノウハウと仕組みを実現していけばよいところである。ある意味、実証実験であるからこそ見えた、重要な運用面の経験ポイントであったのではないかと思う。

- 今後の利活用の可能性
三好不動産：
情報の量も重要だが、それを顧客にどうやって見せるかが最も重要。必要な情報をプロットした地図と、施設の一覧がひとつになった資料をすぐに印刷できると使いやすい。街の情報や、物件の周辺にあるスーパーマーケット等の生活に必要な情報がまずあって、これらと公共施設の情報を合わせて提供していきたい。物件資料に添付できれば非常に使いやすいと思っている。また、物件情報を提供する方法の一つとしてメールでも見られるようになれば良いだろう。
学区がオープンデータ化されると非常に便利だ。現在、学区に関する情報は、人手で確認してシステムに登録している。システムに情報が連携できれば業務効率に繋がる。
いい生活：
地図に取得した公共施設等をプロットする機能は開発したい。他にも、学童クラブなど子育て関連の情報を付加する、公共施設もカテゴライズして検索しやすくするなどの機能追加も考えられる。
地図と組み合わせると利用シーンは各段に増える。物件からのルートを表示する機能もニーズがあり検討したい。実証のAPIでは直線距離は分かるが、ルート案内はやはり民間が強い分野になる。民間で取得できる情報やサービスと、国や地方自治体から提供される施設の情報を併用して、よりよいデータ提供を実現していきたい。
顧客サービスでデータを提供する場合は、データの粒度・精度が同一レベルである必要があると感じている、例えば、地番と住所が同じように表示されていると利用しにくい。各地方自治体のデータは粒度が合っているのが望ましい。
不動産市場における情報流通においてオープンデータの利活用が定着することは、不動産市場の効率化に資するものと考えている。

公共施設等情報サービスの実証

本実証で提供するAPIから公共施設等情報を取得し、これらを活用する以下の3種類の情報サービスを開発した。

- 公共施設等情報提供サービス

- 公共施設白書情報公開サービス

- 公共施設運営市民参加支援サービス

公共施設等情報等がオープンデータとして多様なプレイヤー間で共有されることによって、どのような社会的効果があるかについて民間事業者、地域住民、地方自治体における活用の有効性を検証した。情報サービスは、平成27年2月2日（月）に提供開始した。検証は平成27年2月2日（月）から2月27日（金）に実施した。

公共施設等情報提供サービス

サービス概要

本サービスは、公共施設等情報の地図上での検索・表示や、施設の詳細情報として公共施設の配置状況、利用状況、運用状況等の表示を提供する。想定される利用ケースとしては、PFI事業者による事業提案での利用や、不動産事業者による不動産情報サービスでの利用が挙げられる。サービスの概要は下図の通りである。

図 5-1

サービスの仕様

本サービスでは、施設の検索、設備のある施設の検索、地図上からの施設検索の機能で構成される。本サービスで提供する情報は下表に示す。

表 5-1

| 項番 | データタイトル | データ項目 | 件数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共施設等情報 | 施設基本データ | 7000 |
|  |  | 建物性能データ | 7250 |
|  |  | 施設機能データ | 1280 |
| 2 | 行政情報 | 行政統計データ | 64500 |
| 3 | 公共料金情報 | 公共料金データ | 0 |
| 4 | 子育て・教育情報 | 子育て・教育データ | 0 |

本サービスには「施設の地図表示」「施設の一覧表示」「施設の詳細表示」「設備のある施設の地図表示」「指定した位置からの施設表示」の機能がある。

「施設の地図表示」は、下図に示す通りである。「自治体」「施設名称」「施設所在地」「施設種別」を指定して、公共施設を検索できる。検索結果は、地図上にアイコンで表示され、検索結果の件数は検索エリアに表示される。

図 5-2

「施設の一覧表示」は、下図に示す通りである。検索結果の施設の「名称」「施設種別」「緯度経度」「所在地」「電話番号」「fax番号」「避難所情報」を一覧で表示する。

図 5-3

「施設の詳細表示」は、下図に示す通りである。地図上または「施設の一覧表示」で選択した施設の「施設基本情報」「運用状況」「建物」に関する項目を一覧形式で表示する。「施設基本情報」には所在地、郵便番号、電話番号等があり、「運用状況」には運営方法、公募種別、指定管理者の業者等があり、「建物選択」には名称、用途、構造、建築年月日等がある。複数の施設を一覧に表示することで、それらの比較が可能となる。

図 5-4

「設備のある施設の地図表示」は、下図に示す通りである。設備に、施設を構成する建物の用途や種類（例：校舎、庁舎、体育館等）または施設に設置されている設備品の名称（例：AED、無線LAN等）を指定して、該当する施設を検索できる。

図 5-5

「指定した位置からの施設表示」は、下図に示す通りである。設定したマーカーを中心とする半径内の施設を検索できる。

図 5-6

図 5-7

検索結果を、施設種別の円グラフで表示することができる。

図 5-8

検証方法

公共施設等情報提供サービスの有効性の検証は、下表に示す地方自治体および民間企業等に対して実施した。

表 5-2

| 地方自治体 |  | 福岡県 福岡市 糸島市 |
| --- | --- | --- |
| 民間企業 | PFI事業者 | 株式会社九電工 九州電力株式会社、九電グループ企業 九州PPPセンター |
|  | 不動産事業者等 | 株式会社いい生活 三好不動産株式会社 西鉄グループ |
| 地域住民 |  | 福岡市在住者（20名） |
| 大学関係者 | 九州大学 | 教員（3名） |

上記の対象者に対して、次の項目でヒアリングすることにより確認し、検証を行った。

- ヒアリング

  - 情報サービスの具体的な利活用シーン

  - 情報サービスの利点

  - 情報サービスの改善点

また、同様の質問につきアンケートも同時に行った。アンケートの結果については、概ねヒアリングの結果と同様であったが「資料編　アンケート結果」に詳細を記述する。

検証結果

さまざまなユーザーからのアンケートおよびヒアリング結果を、それぞれにおける利用シーン、利点、ならびに情報サービスの改善点ごとに整理した。

複数の地方自治体の公共施設について、その配置や施設の詳細情報を確認することで最適な公共施設の検討が可能になった、不動産会社やPPP/PFI事業者も有効活用ができ地域経済の活性化に繋がる、といった声が寄せられた。また、広義の公共施設（民間移転した施設、交通系施設等）の情報収集、不動産事業者に関しては学区情報のオープンデータ化が求められていることが分かった。

①情報サービスの具体的な利活用シーン

- 地方自治体

  - 空いている土地がないかという問合せがよくある。市町村からが多く、民間からの問い合わせはほとんどない。現状の情報サービスでは位置がポイントされているだけだが、面積もわかるような表示になるとよい。敷地面積等は施設詳細のポップアップで確認できるが、土地の形状も含め視覚的に把握できると便利になる。

  - アプリケーションで未利用地を表示し、民間から利活用のアイデアを募集するような使い方も可能性としてある。市の中だけで資産の有効活用を検討するのは限界があるため、民間からの提案も有効であると思われる。そのためには、市が保有する財産のデータもオープンにしていかないと、民間からの提案は出てこないだろう。最初の段階として、市が保有する財産を整理し公表するということが必要になるだろう。ただし、土地が必要な場合に、計画段階で具体的に公表して土地の確保に支障が生じるなど、逆効果となる場合もある。

  - 市営団地の駐車場の空きが目立つことが気にかかっていた。車を持たない人が増えており運用が難しいのかもしれない。立地のよい場所にあるにもかかわらず空きがある、民間に運用を任せて有効に活用するというのも一つの方法だと思う。情報がオープンになることでアイデアも出てくるし、具体的な市の政策に繋がるとよいのではないか。

  - 学区情報は引っ越しする方が知りたい情報であることはもちろんだが、これ以外にも、道路設計を請け負う民間企業が、歩道の整備などの道路設計をする際に公共施設の配置と合わせて参照しているなど、色々な分野で使われる。これらは現状では手作業で情報を整理している。学区が、公共施設情報サービスの地図上で表示できると便利になる。

- PPP/PFI事業者・地方自治体

  - 公共施設の建替は、国の方針や、他市の流れを受けて行われるなどがある。ある施設の建替のニーズが高まっていることをキャッチしたら、同じ施設が九州のどこに、いつ建設されているかの調査を行う。その際、複数の地方自治体の情報がはいっている本サービスを利用することで調査時間が短縮できる。対象とする地域での人口に対する設置数なども調査するので、人口情報も確認できると便利だ。

  - （福岡市の取組みにおいて）広く民間から発案を募集するPPPロングリストの段階で、有効に使われると感じた。データを地図上で確認できて、ビジネスとして成り立つのかを検討する際にまず見たい情報を辿ることができれば、利便性がある。地図上で対象の施設を認識してもらうのは、市外の企業にとって大事。施設がどういった場所にあるのか、周辺に何があるのかも分かれば、その企業の強みを活かした提案が検討しやすいだろう。地図から施設の運用状況などの詳細が表示できるのであれば、施設の特徴をみるのに役立つだろう。

  - 九州PPPセンターが利用するケースとしては、福岡市のPPPロングリスト・PPPショートリストが発行されるタイミングで、公共施設情報等とリストの対象施設が確認できるこの情報サービスを会員企業にアナウンスするということが考えられる。

- 地域住民

- 市民の人にとっては、そこに住んでいる人は生活圏にどういう施設があるかを把握しているだろうが、引越しを検討している人は、小学校や保育所が近いのか、どんな公園があるかは知られていない。また、地方自治体のサイトではその地方自治体の施設しか見られない、市の境界の地域であれば、境界に隣接する市の情報も見られるので、それらの施設も含め検討材料になる。

- 地域住民の方にとっては、地方自治体の枠を超えて複数の市町村の情報を一度に検索、参照可能となることは利便性が高いのではないか。地方自治体のサイトなどで提供されている情報は、その地方自治体が持つ施設だけになる。それぞれを見に行かないといけない。本来、住民は、県の施設か、市の施設かを意識する必要はないはずなのだが。

②情報サービスの利点

- 地方自治体

  - 各基礎自治体が持つ公共施設の位置情報が一つにまとまっていることと、施設の問合せ先となる担当部局、連絡先がすぐに把握できる点が使い勝手がよい。

  - どこに公共施設と未利用地があるのかの配置を地図上で確認できるのがよい。

- PPP/PFI事業者・地方自治体

  - PPPに参画する事業者といっても業種も様々で、同じ業種でも得意分野が異なるため、施設の種別で検索できる機能は便利に使える。

  - 企業にとっては、PPPに関して、どれだけ利益が見込めそうかを判断できるような利用者の想定や、費用対効果に関する情報等が入っていれば、提案しやすくなるのではないか。施設全体の利用人数だけでなく、実際に利用される単位での利用率などが分かるとよいだろう。地方自治体としては提案してもらいやすい環境が整うということに繋がる。

  - 地図に公共施設が表示されるだけで助かることがある。地方自治体から委託された施設の建物調査等では、地方自治体側からは公共施設名だけが提示される場合も少なくない。公共施設の名称が変更になっている場合もあり、地図で確認できるのは便利だ。施設の所在地や所管を行う部署の連絡先、施設の建物の棟数や築年数など施設に関わる基本的な情報が簡単に分かると、業務の効率化につながる。

  - 福岡市が公表しているPPPロングリストとPPPショートリストをオープンデータ化することにより、アクセスポイントが増えることは良い。現状では、リストを公表しているサイトがブックマークされていることは想定しているが、それ以外の情報を発信する方法が増える。

  - 新しい施設に関する方針が公開され、（この情報サービスなどを通じて）利用者に認知されることで、見込み利用者を増やす、地元のお店の活性化につなげるなど、地域の価値を高めていく、公共施設の再配置というだけでない全体の視点も重要。

- 不動産事業者等

  - 住民の利用を想定した場合、新しく住む場所を探す際に教育環境や公園などの住環境などを調べる、これに役立つ情報が揃っていてよい。防災の情報や図書館であれば蔵書など、検索サイトでは個別に調べる必要のある情報がまとまって提供されるとよいだろう。

- 地域住民

  - 本実証における施設の検索機能として地図上の表示、一覧の表示や施設の詳細表示、子育て支援系の施設として保育園や学童クラブ等の施設、災害時の避難所の場所、また、地図で指定した位置からの距離による検索機能が情報提供において役に立つ機能となる。

③情報サービスの改善点

- 機能改善

  - 公共施設の情報は各所管が管理している項目によって、所在地は住所または地番で管理されている。地図表示する場合は、地番を住居番号等に変換しないと、精確な位置情報を示すことはできないため、地方自治体が簡単に変換、補正できるようなアプリケーションが望まれる。

  - 既にPPPを検討している企業には、PPPのリストを入り口にして、情報を地図上で確認できるという逆のナビゲーションの方が分かり易くてよいのではないか。情報の見せ方に関しても、公園や市営住宅は全般が対象になっているが、対象としたいものを絞って情報提供しなくては、有効な提案が出てこない。情報の提供方法にも工夫が必要だと思う。

  - バスで移動する人の利用を想定すると、スマートフォンのGPS機能を利用し、バスで移動する自身の場所を中心とした（近くの公衆トイレ、エレベータ、無線LAN等の）公共施設を検索できる機能を備えることでより利便性が高まるだろう。

- データの整備・拡充

  - 一般の住民の方が利用する際のことを考えると、学校や美術館などは民間の施設もあり、公共施設と区別して検索したりはしないだろう。どちらも登録されていると使いやすい。

  - 住民に対するサービスには、公共施設に限らず、民間の商業施設の情報も合わせて利用可能であることが望ましい。例えば、観光施設は、地方自治体の施設と民間の施設の両方が揃ってこそ利用したい情報だ。観光協会などその分野の団体が主体となってオープンデータを提供してくれる流れがあってもよいのではないか。

  - この情報サービスで、地図から「行政区」がわかると利便性が高くなるように思う。糸島市では条例で定めた行政区があり、地域活動の単位になっているし、学区もこれに対応しており通う学校が決まってくる。住所とは違うため、市外から転入する方にとっては、自分が住む場所がどの行政区かが分かりづらく問合せも多い。行政区を制定している地方自治体は当市以外にもある。

  - 育児・子育て支援に関し、スポーツの指導を行っている団体のデータや習い事の団体のデータを合わせて利用したい。例えば、スポーツ関連では、福岡市では福岡市スポーツ少年団がある。こうした団体のデータを、設備を利用する、あるいは、参加対象となる小学校に関連付けて利用できると便利だ。

  - 施設の最寄りのバス停などの交通機関が、簡単に分かると嬉しい。

- 操作性

  - 公共施設等情報サービスは、地方自治体の担当者、民間事業者、地域住民で共通の情報サービスとなっている。それぞれの利用者向けのメニューを用意することでより使い易いサービスとなると思われる。

  - 個々の公共施設については既にホームページが整備・運用されており詳細な情報が掲載されている場合が多い。これらのWebページへのリンクが掲載されると調査において利便性が高まる。

  - 情報サービスの改善点について、スマートフォンでも情報サービスが使用できるので、表示される施設の電話番号から直接発信できるとよい。

公共施設白書情報公開サービス

サービス概要

本サービスは次の２つのアプリケーションで構成する。

- 公共施設白書情報公開サービス（グラフ）
公共施設等の現況及び将来の見通しをグラフで可視化する機能を提供する。

- 公共施設白書情報公開サービス（地図）
公共施設情報と子育て・教育情報（保育園の延長サービス、学童クラブサービスとその料金（公共料金））を組み合わせて表示する機能を提供する。

想定される利用ケースとしては、地域住民による公共施設設備の比較や、教育福祉が整っている地区を検索する等が挙げられる。

公共施設白書には、公共施設等の状況だけでなく個別の施設の状況を記載するものが多い。個別の施設の状況を検索・閲覧できる機能は「公共施設情報等情報提供サービス」で提供していることから、本サービスでは、公共施設の状況をグラフで可視化する機能を提供することとした。また、公共施設情報との組み合わせとしては、子育て・教育情報以外に、行政情報（PPPに関する情報）も考えられる。これについては「公共施設情報等情報提供サービス」で提供している。

サービスの概要は下図に示す通りである。

図 5-9

図 5-10

サービスの仕様

本サービスで提供する情報は、下表に示す。

表 5-3

| 項番 | データタイトル | データ項目 | 件数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共施設等情報 | 施設基本データ | 7000 |
|  |  | 建物性能データ | 7250 |
|  |  | 施設機能データ | 1280 |
| 2 | 行政情報 | 行政統計データ | 64500 |
| 3 | 公共料金情報 | 公共料金データ | 2500 |
| 4 | 子育て・教育情報 | 子育て・教育データ | 350 |

「公共施設白書情報公開サービス（グラフ）」については、下図に示す通りである。「グラフ設定」にある「自治体」「色分け項目」「横軸」をそれぞれ選択すると、公共施設白書情報をグラフ表示することができる。

図 5-11

「データ絞り込み」にある「構造」「建築年月日」「延べ床面積（平米）」「施設等名称」「施設種別」「施設等住所」をそれぞれ選択すると、絞り込み検索をすることができる。例えば、年度で新たに建築された建物延床面積の推移、区ごとの建物延床面積、建築（棟）数の推移、指定した種別の公共施設の建物構造の割合などがを表示することができる。

図 5-12

図 5-13

「公共施設白書情報公開サービス（地図）」については、下図に示す通りである。「検索タイプ」で「保育園検索」「留守家庭子ども会」のどちらかを選択できる。

「保育園検索」では「保育園・幼稚園所在地」「定員」「延長保育時間」を指定して検索することができる。また「留守家庭子ども会検索」では「小学校名」「受け入れ学年」を指定して検索をすることができる。どちらも結果の一覧表示が可能である。検索結果には利用料金も表示する。

図 5-14

図 5-15

図 5-16

検証方法

公共施設白書情報公開サービスの有効性の検証は、下表に示す地方自治体や地域住民等に対して実施した。

表 5-4

| 地方自治体 |  | 福岡県 福岡市 糸島市 |
| --- | --- | --- |
| 民間企業 | PFI事業者 | 株式会社九電工 九州電力株式会社、九電グループ企業 九州PPPセンター |
|  | 不動産事業者等 | 株式会社いい生活 三好不動産株式会社 西鉄グループ |
| 地域住民 |  | 福岡市在住者（20名） |
| 大学関係者 | 九州大学 | 教員（3名） |

上記の対象者に対して、次の項目でヒアリングすることにより確認し、検証を行った。

- ヒアリング

  - 情報サービスの具体的な利活用シーン

  - 情報サービスの利点

  - 情報サービスの改善点

また、同様の質問につきアンケートも同時に行った。アンケートの結果については、概ねヒアリングの結果と同様であったが「資料編　アンケート結果」に詳細を記述する。

検証結果

さまざまなユーザーからのヒアリングおよびアンケート結果を、それぞれにおける利用シーン、利点、ならびに情報サービスの改善点に整理した。

グラフが簡単に作成でき、施設の更新や建て替えを検討する際に地域住民に分かり易く公共施設の状況が伝わるとの声が寄せられた。固定資産台帳が整備されオープンデータ化されると、全国の地方自治体の公共施設の状況が比較でき、より効果的な維持管理が可能になると考えられる。

①情報サービスの具体的な利用シーン

- 地方自治体

  - 庁内で活用されていない土地がどのくらいあるか可視化するのもよさそうだ。土地を持っているだけでもコストが発生する、民間に売却すれば売却代金だけでなく税収も見込める。そのためには、なぜ活用されていないのか、マーケットから見向きもされない不整形地、行政が使用していたが移転してそのままになっている、国から移管されて管理している、などの理由が把握できなければならない。活用されていない土地の原因とボリューム、担当部局がわかれば、具体的な対策の検討につながりそうだ。

  - 福岡市が公表している「官民協働事業への取組方針」の中で、横軸が年数で、縦軸が建築延床面積と総延床面積集計になっており、これらの推移を表したグラフがある。こういったものが作れるというのは、望まれていると思う。地方自治体が施設の統合計画を出すとき等に良いかもしれない。

  - 施設の更新や建て替えを検討する際、今後は単純に建て替えるということにはなりにくいので統廃合も検討していくだろう。もともと潤沢に施設がある地域でもない。しかし、今後は、更に施設を減らしていかないといけない、対象施設をどうしようかと考えるときに、市民に対する説明の材料に使えるに思う。市民に説明する際は、図やグラフなどを用いると理解度も違う。今後、統廃合を進めていく時には、市民に更新費用等を画面上で見てもらえれば納得感がでるだろう。

  - 施設の再配置は、施設の老朽化や資産の最適化の観点だけとは限らない。教育の観点から、クラス数が少ない小中学校では、クラス替えによる環境変化とそれへの対応を経験する機会がないままになり、その対応として統合も選択肢となる。仮に統合になった場合は、施設がなくなる方の地域が落ち込む要因になるので、民間で施設を後利用してもらうことも検討していくだろう。

②情報サービスの利点

- 地方自治体およびPPP/PFI事業

  - 実証では３つの地方自治体のみのデータが登録されているようだが、全国の情報が見られるようになるとよい。また、建物は用途変更があるので、経年のデータを登録・更新していかないと、意味のあるグラフにならない。これらは、地方自治体が台帳を整備すれば、おのずとできるようになるのだと思っている。

  - 住民などへの対外的な説明資料や会議資料の作成での利用が考えられる。地図上での表示やグラフ表示は説明に使いやすい。

③情報サービスの改善点

- 機能改善

  - 表示されるグラフの元データに何が入っているかを確認したい。また、詳細データ（明細）がダウンロード、加工できないと使いにくい。

  - グラフの機能に関し、本サービスにより、自身の関心のある施設が地方自治体の保有する施設の中で、新しい施設か古い施設課かなど、位置づけが分かるようになり嬉しい。現状は簡単にはわからない。また、小中学校での冷暖房設備の整備状況が分かるようになると嬉しい。

- データ整備・拡充

  - 管理統合計画を検討する際などには、1人当たりの公共施設の延床面積や、類似施設の利用率を、他地方自治体と比較する説明資料などが求められるだろう。こういった資料が作成できるとよい。他と比べて過剰なのか低いレベルのサービスなのか等が簡単に可視化できる、古い施設の修繕や廃止の検討をする際に、類似する建物を持っている地方自治体のと対比ができるると役立つ。現状での資料作成では、他地方自治体の情報を探すのに時間と手間がかかる。ホームページを見て情報があればよいが、無いことが多く個別に問合せて資料を作っている。全国の地方自治体の情報を一度に見られる環境があるとよい。

公共施設運営市民参加支援サービス

サービス概要

本サービスでは、公共施設等情報、イベント、コメント等を組み合わせて地図上に表示するほか、イベントを検索できる機能を提供する。市民が公共施設運営に参加する活動には、公共施設の清掃活動等の愛護活動や施設での催しものの運営があり、これらを登録できるイベント登録機能、活動に参加した方の声や、施設への要望苦情を収集するためのコメント登録機能を用意した。サービスの概要は、下図に示す通りである。

図 5-17

サービスの仕様

本サービスでは、施設に登録されたイベント情報やコメントを登録したり、閲覧したりすることができる。また、本サービスで提供する情報は下表に示す。

表 5-5

| 項番 | データタイトル | データ項目 | 件数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共施設等情報 | 施設基本データ | 7000 |
|  |  | 建物性能データ | 0 |
|  |  | 施設機能データ | 0 |
| 2 | 行政情報 | 行政統計データ | 0 |
| 3 | 公共料金情報 | 公共料金データ | 0 |
| 4 | 子育て・教育情報 | 子育て・教育データ | 0 |

「施設名称」「施設所在地」「施設種別」を指定して施設を検索することができる。

イベントが登録されている施設のアイコンは紫色で表示される。また、アイコンをクリックして選択すると、登録されているイベントの件数が表示される。

図 5-18

「選択施設基本情報」の「イベント閲覧・投稿」をクリックすると、その施設に関するイベント情報を表示したり、投稿したりすることができる。「コメント閲覧・投稿」をクリックすると、その施設に関するコメントを表示したり、投稿したりすることができる。

図 5-19

図 5-20

検証方法

公共施設運営市民参加支援サービスの有効性の検証は、下表に示す地方自治体、地域住民、大学関係者に対して実施した。地域住民には、福岡市が行う「公園愛護会」に参加している・参加経験のある地域住民の方にお集まりいただいた。

公園愛護会とは、公園の清掃・除草等の日常的な管理を自発的に行うボランティア団体であり、公園周辺の町内会・自治会・老人会・子供会等を中心として、１公園１公園愛護会を原則として結成し、実施することを奨励している。他の地方自治体でも同様の制度がある。活動内容は、月１回以上の公園の除草・清掃、月１回以上の遊具等の調査点検、点検結果の報告、公園の利用者に対する利用上の注意・指導となる。活動対象の公園の面積に応じ、年に１回、報償金が交付される。

表 5-6

| 地方自治体 |  | 福岡県 福岡市 糸島市 |
| --- | --- | --- |
| 地域住民 |  | 福岡市在住者（20名） |
| 大学関係者 | 九州大学 | 教員（3名） |

上記の対象者に対して、次の項目でヒアリングすることにより確認し、検証を行った。

- ヒアリング

  - 情報サービスの具体的な利活用シーン

  - 情報サービスの利点

  - 情報サービスの改善点

また、同様の質問につきアンケートも同時に行った。アンケートの結果については、概ねヒアリングの結果と同様であったが「資料編　アンケート結果」に詳細を記述する。

検証結果

さまざまなユーザーからのアンケートおよびヒアリング結果を、それぞれにおける利用シーン、利点、ならびに情報サービスの改善点に整理した。

公共施設で開催されるイベント等を登録することで、地域住民の利便性向上や地域のコミュニティ形成に寄与すること、市民参加型の政策や活動のモチベーションアップにつながる仕掛けと合わせて提供してくことの重要性、についての声が寄せられた。また、市民と地方自治体が双方向でコミュニケーションを取るツールとして期待ができる。

①情報サービスの具体的な利用シーン

- 地域住民

  - 福岡市には福岡市外から新しく転居する住民も多い。新しく転居する住民では、地域の住民とのコミュニティを求める場として清掃活動に参加する場合がある。地域の清掃活動の情報が掲載されることで、新しい住民においても参加がし易くなり、地域のコミュニティを育てることに役立つことが考えられる。

  - 子ども会の活動費にあてるため、公園愛護会の活動を行っている。併せて、アルミ缶や古紙などの廃品回収の活動も行っている。運営を担当した年は親としては大変だが、子どもが地域の活動に参加することは大切なことなので続けている。また、近くに、公園が整備されるのは嬉しいが、現状では市による清掃は年に1回程度であり、景観が悪くなって荒れてしまうと、公園を利用したくなくなってしまう。清掃活動の意義は大きい。このサービスを利用するとしたら、参加する方への連絡方法は既にあるので、活動の記録として利用するとよいだろう。活動の意義や楽しみながらやっていることを、地域の方に知ってもらえる方法になる。

②情報サービスのメリット

- 地方自治体・地域住民

  - 公共施設の運営には、地方自治体だけではなく民間企業のパワーも取り入れて行われているが、それだけではなく住民の助け合いも含めて運営していかなくては、立ち行かなくなると言われている。今回の実証のようなデータ活用も、大都市だけの話しだと思われがちだが、小さな地方自治体でもデータ活用で活性化するということを打ち出していただけると良いのではないか。ジャストアイデアだが、このサービスでは公共施設の愛護活動の実施や参加の記録がとれる。この情報をもとに清掃活動に参加した住民には公共施設の利用料の割引をしてくれるなど、住民のモチベーションを上げて参加を促すような取組みとセットになれば面白いと思う。

③情報サービスの改善点

- 機能拡充

  - 住民による清掃活動に関し、米国の例では、清掃を行っている場所に誰が清掃を行っているかを示す看板が立てられることにより、コミュニティに参画していることをアピールするといったことがある。また、ボストン（米）の事例では、雪に埋もれた消火栓を掘り出すために、消火栓毎に地域住民が自発的にどの消火栓を担当するかを宣言できるアプリケーションがあり、アプリケーション上で消火栓に名前を付けることができる。名前を付けられること、早く選ばないと他の人が担当してしまうかもという心理的な効果もあり、参加意欲を掻き立てることに成功しているようだ。これらの事例を参考に、本情報サービスで、清掃した公園に自分の目印を付けることができる機能を追加してはどうだろうか。自分自身が活動したことの誇らしさを確認できて、モチベーションアップにつながることが考えられる。

- 操作性

  - 公共施設で開催されるイベントは沢山ある。それぞれの課がサイトなどで紹介しているが、地図で条件検索して見られるようになると便利だ。イベントの分類（無料イベント、子供連れ、シニア向け等）がアイコンの形状や色で区別して掲載されると分かり易くなる。

  - 清掃後はゴミを市が回収する。予定しているゴミの種類や、大量のごみが出そうな時などは、市の環境局に連絡している。ゴミの回収に関する連絡先、ゴミの回収に関する情報が合わせて確認できると良い。また、参加者のために近くの駐車場も検索できるとよいだろう。

  - イベント情報と地図を一緒に印刷できる、イベントをURLで指定して表示できるなどの機能があれば、告知にも使いやすいだろう。またオープンデータとして利用する場合、ホームページの公開作業とは別にデータ登録するのは、地方自治体にとって負担になるため、ホームページの更新作業時に自動的にオープンデータ化できる仕組みや定型メールフォーム送信で地図に搭載されるなど，原課に極力負担をかけず効果を提供できる工夫が不可欠である。

- データ整備・拡充

  - 清掃活動は、町内会や子ども会以外にも、イベント的な要素があるものもある。例えば、グリーンアース。誰でも参加できるし、1回だけでも参加できるので、気軽に参加できるのがよい。年に数回あるけれど、直前に知ることが多く、予定があって参加できない。こういったイベント系の清掃活動が登録されて、検索できると嬉しい。

公共施設情報の利活用促進のための普及活動

公共施設情報の利活用促進のための普及活動として以下を行った。

- オープンデータを用いた情報サービスの開発に関わるコンテストの開催

- オープンデータ利活用に関するシンポジウムの開催

- オープンデータを用いた情報サービスの開発等を促進するセミナーの実施、啓発

- 情報サービスの開発に必要な情報を提供する開発者サイトの設置

本章では上記の普及活動について述べる。

情報サービスの開発に関わるコンテストの開催

公共施設情報の利活用促進の普及活動の１つとしてオープンデータを情報サービスの開発に関わるコンテストを開催した。

本コンテストでは、以下2つの部門でのコンテストを行った。

- アプリケーション部門

アプリケーション部門は、本事業「情報流通連携基盤の公共施設情報等における実証」で提供する公共施設等情報を活用したアプリケーションを一般から募集するする部門である。

アプリケーション部門は本事業の一環として実施したものである。

- アイデア部門

アイデア部門では福岡市のサイトに掲載されているデータ、および、本事業で公開するデータ、あるいは、民間の保有するデータや国のオープンデータサイトのデータを利用したアイデアを募集する部門である。

アイデア部門はビッグデータ&オープンデータ研究会in九州（BODIK）（*1）が九州地域のオープンデータ化の推進を目的として実施したものである。

コンテストの概要

コンテストの概要は以下の通りである。コンテストの公開プレゼンテーションと表彰式は、オープンデータに関わる講演を行うシンポジウムの中で行った。当該シンポジウムについては「6.5.オープンデータに関連する講演、および、情報サービスの開発に関わるコンテストを行うシンポジウムの開催」で述べる。

- コンテスト名

オープンデータ・コンテスト2014-2015福岡

- 募集部門

- アプリケーション部門

- アイデア部門

- 日程

- 募集期間：2014年12月22日～2015年2月23日

- 公開プレゼンテーション・表彰式：2015年3月6日

- 主催・後援・スポンサー

  - 主催

総務省、ビッグデータ&オープンデータ研究会in九州（BODIK）、株式会社豆蔵（事業請負者）

  - 後援（50音順）

株式会社いい生活、糸島市、特定非営利活動法人ＡＩＰ、（一社）オープンストリートマップ・ファウンデーション・ジャパン、九州IT&ITS利活用推進協議会、（一社）九州経済連合会、九州大学大学院システム情報科学研究院、九州大学マス・フォア・インダストリ研究所、（一社）コード・フォー・ジャパン、株式会社産学連携機構九州（九州PPPセンター）、（一社）情報処理学会九州支部、ビッグデータ・オープンデータ活用推進協議会、福岡県、福岡市、福岡地域戦略推進協議会、特定非営利活動法人リンクト・オープン・データ・イニシアティブ

  - 協賛（50音順）

アマゾン データ サービス ジャパン株式会社、ウイングアーク1st株式会社、日本マイクロソフト株式会社、ユーオス・グループ

- コンテストの賞

  - 賞は次の表の通り。各賞の受賞者に表彰状と副賞を贈呈した。

表 6-1

| アプリケーション部門 | アイデア部門 |
| --- | --- |
| 最優秀賞 | 最優秀賞 |
| 優秀賞 | 優秀賞 |
| 技術賞 | 佳作 |

コンテストに対する応募

コンテストの募集の結果、応募件数は下表の通りである。福岡だけでなく全国から多数の応募があった。

表 6-2

| アプリケーション部門 | アイデア部門 |
| --- | --- |
| 24件 | 47件 |

コンテストの審査

コンテストの審査は、オープンデータ・コンテスト2014-2015 Fukuoka審査要綱にしたがって実施した。当該審査要綱について述べる。

- 1次審査

- 審査員
主催団体の事務局が務める。審査員の構成は以下の通り。
BODIK：3名
公益財団法人九州科学技術研究所（ISIT）：3名
株式会社豆蔵：2名

- 審査方法
各審査員が審査基準を基に、それぞれ「優れている（５点）」「やや優れている（４点）」・「普通（３点）」・「やや劣る（２点）」「劣る（１点）」の５段階評価で採点する。

- 審査基準
＜アイデア部門＞
独創性・新規性、有用性、実現可能性、汎用性・拡張性
＜アプリケーション部門＞
独創性・新規性、有用性、実現可能性、汎用性・拡張性、
デザイン性・操作性・技術力

- 審査基準の考え方
＜アイデア部門・アプリケーション部門共通＞

表 6-3

| 審査基準 | 審査の考え方 |
| --- | --- |
| 独創性・新規性 | ・オリジナリティーが高く、新しい発想で発案されているか |
| 有用性 | ・利便性やサービスの質が向上するなど，高い効果が期待できるか |
| 実現可能性 | ・実現は容易か ・費用対効果が充分に得られるか |
| 汎用性・拡張性 | ・他の地方自治体や組織など、広く普及拡大することが期待できるか ・継続的な利用が見込まれるか |

＜アプリケーション部門＞

表 6-4

| 審査基準 | 審査の考え方 |
| --- | --- |
| デザイン性 操作性 技術力 | ・アプリの目的に合致した分かりやすいデザインを備えているか |
|  | ・ユーザーに分かりやすく、使い勝手がよいか |
|  | ・新しい技術や標準化された技術を利用しているか |

- 通過者数の目安
通過者は、アイデア部門は５組、アプリケーション部門は５組を目安とする。審査結果は、対象者全員にメールで通知する。

- 審査の流れ

- 応募アイデア及び採点表を各審査員に送付

- 審査・採点

- 採点結果の集計

- 各審査員に集計結果を送付

- 通過者協議・決定

- 応募者へ結果通知

- コンテストWebページに結果一覧を掲載

- 二次審査

- 審査員
３月６日の表彰式の参加者約１６０人（アイデア、アプリケーション共に持ち点は3点）、および、共催団体の審査員（アイデア、アプリケーション共に持ち点はアイデア20点、アプリケーション25点）とする。審査員は以下の5名（50音順）である。

- 明石 信宏 九州経済連合会

- 梶原 信一 公益財団法人福岡アジア都市研究所 常務理事

- 神岡 太郎 一橋大学 教授

- 中原 徹也 株式会社豆蔵代表取締役社長

- 村上 和彰 九州大学システム情報科学研究院　教授

- 審査方法
一次審査通過者によるプレゼンテーションを実施し、一般の参加者に3枚のコインを配布しておき、プレゼンテーション後に投票箱に入れてもらう。その参加者の得点と各審査員の評価を参考に、共催団体の審査員で協議の上、表彰者を決定する。
※アプリケーション部門の技術賞に関しては、点数だけではなく、技術的に光るものがある応募を、審査員による協議にて選定して表彰する。

- 審査基準
参加者は自分が良いと思ったもの。
審査員については一次審査と同様とする。

- 審査基準の考え方
審査員については一次審査と同様とする。

- 審査結果
３月６日のコンテスト内で入賞者を決定し表彰するほか、コンテストサイトに掲載する。

- 審査の流れ

- 一次審査通過者によるプレゼンテーション

- 参加者による評価

- 審査員による採点

- 審査員による協議

- 入賞者の選定

- 入賞者の表彰

- 後日、コンテストWebページに結果を掲載

コンテストの公募

コンテストの公募では、コンテストの公募用のサイトを構築し、広くウエブ上で公募を行った。当該サイトのURLは以下の通りである。

http://www.bodik.jp/contest/

また、サイトのスクリーンショットを下図に示す。

コンテストの公募、および、公開プレゼンテーション・表彰式を周知するために、開催地である九州および福岡地域の主要な団体に後援を依頼し、その加盟企業や団体への周知を図った。本シンポジウムの開催に関し、フライヤーおよびポスターを作成し本実証に関わる地方自治体や団体などの機関から配布を行った。後援および協賛を頂いた団体において、本シンポジウムのチラシ（下図）の配布（紙媒体、PDF）を行うとともに、当該団体含む関係機関のメーリングリストなどで本シンポジウムならびに本事業の紹介を行って頂いた。

図 6-1

チラシ（表）　　　　　　　　　　　　チラシ（裏）

図 6-2

公開プレゼンテーション・表彰式

コンテストでは、コンテストの1次審査の中から選ばれた応募者による公開プレゼンテーションを行い2次審査によりコンテストの各賞を決定した。

コンテストの結果

コンテストの公募の結果、アプリケーション部門には24件の応募があった。当該応募に対し、審査においては、1次書類審査の結果、6件を2次審査の対象とした。また、3月6日の公開プレゼンテーションにおいて、2次審査を行った結果、3件を受賞として確定した。当該3件のアプリケーション名、応募者名、利用したデータセット、および、概要を以下に示す。

アプリケーション部門

- 最優秀賞

| アプリケーション名 | OpenPort |
| --- | --- |
| 応募者名 | 和田 斉 |
| 利用したデータセット | 各種施設（学校・学童・病院・文化施設・公園など）、犯罪発生データ、大気汚染物質測量データ |
| 概要 | 『OpenPort』には、「海に開かれたアジアの交流拠点」（福岡市ホームページより）の他に、「公的なオープンデータ（Opendata） × 個人的なポータル（Portal）」という意味があります。 いかに膨大で多様なデータが公開され可視化されたとしても、それだけでユーザーの利便性が向上するわけではありません。むしろ情報の取捨選択の手間が増大し、利便性は下がることもあります。 本アプリケーションは、ユーザーの属性や状況に応じて、本当に知りたいデータを可視化し、その意思決定を支援します。 たとえば新居を決めるとき、人は多くの要素を比較検討しますが、家族構成、収入、職業、ライフスタイル等によって、何を重要視するかは人それぞれです。 （例）治安、大気汚染、通勤・通学距離、家賃、救急病院、公園、娯楽施設 このときオープンデータは、「個人的な」潜在価値を持ちます。本アプリケーションはそれを形にします。 |
| アプリケーションのスクリーンショット（抜粋） |  |

- 優秀賞

| アプリケーション名 | 避難訓練アプリ |
| --- | --- |
| 応募者名 | 吉村 一夫 |
| 利用したデータセット | 公共施設等情報 |
| 概要 | 現在地または任意の場所から、最寄りの避難所への避難経路情報を提供します。この情報を基に避難訓練を行って頂くことがこのアプリの目的です。 以下の機能を有します。 - 現在地から周辺の避難所を地図(GoogleMap)上に表示する。 - 現在地から最寄りの避難所への避難経路を地図上に3件自動表示する。 - 現在地から指定した任意の避難所(地図表示されているものに限る)への避難経路の表示が可能。また、災害等を想定し、経由地を指定することによる経路変更が可能。 - 上記①、②、③は、現在地を任意の場所へ変更可能。 - 避難経路の距離、おおよその移動時間を表示する。 - 地図、ストリートビューを同時表示し、移動のシミュレーションが可能。 - 避難所に加え、防災系施設、警察施設、医療保健系施設の地図表示が可能。また、表示対象施設の設定は任意に変更可能。避難所同様に移動経路の表示も可能。 |
| アプリケーションのスクリーンショット（抜粋） |  |

- 技術賞

| アプリケーション名 | 避難訓練アプリ |
| --- | --- |
| 応募者名 | 川本 淳平 |
| 利用したデータセット | 公共施設等情報、公民館 |
| 概要 | 近年、就業時間後に似た趣味、興味を持つ人々が集まって活動を行う「夜活」が注目を集めている。特に、最新技術の勉強会は情報通信産業に従事している人々を中心に、よく開催されている。この活動場所として、一般企業が企業内のミーティングルームを貸し出している場合が多いが、利用可能スペースとしては限りがある。一方で、地域社会には公民館や地域センターなど市民文化・集会のための施設が用意されている。これらは、ご年配の方々を中心とした地域住民によく利用されている一方で、「夜活」に積極的に参加している、若者の利用は少ない。本アプリケーションでは、こうした若者による夜活という活動を通じて地域施設の利用を促進させることで、産業（業界内での横の繋がり）の活発化と地域社会との関係性を深めることを支援する。 |
| アプリケーションのスクリーンショット（抜粋） |  |

その他、最終選考に残った応募作品は以下の通り。

- 教えて官兵衛くん

  - 応募者名：チーム 教えて官兵衛くん(CFF)

  - 概要：「施設・環境情報を見たいときにすぐに簡単に確認できるオープンデータの閲覧環境を提供」本アプリケーションを利用することで福岡市の施設やPM2.5など健康に影響のある周辺環境の情報を簡単に入手することが可能となる。施設情報は福岡市が公開しているオープンデータを利用し、提供方法としてはスマートフォンなど手元ですぐに確認できることを考えLINEやTwitterを利用する。

- 施設情報を活用した指定地図ポイントの住みやすさのスコアリング

  - 応募者名：佐野考志

  - 概要：アプリ内で地図上の住みたい場所が選択されると、近隣の公園、小学校、病院などの施設情報を取得し、施設までの距離と移動時間を計算して表示する。また、利用者に重要視したいカテゴリー(一人暮らし、子育て、老後の住まいなど)を選択させることで、地図上のポイントを選択時に、選択されたカテゴリーに応じたスコアを合わせて表示する。スコアは各施設までの距離からカテゴリーに応じた重みをつけて算出する。

- みんなで街をつくろう

  - 応募者名：株式会社オリズン

  - 概要：このアプリケーションは、住民・民間・自治体が意見を出し合い、より住みやすい街づくり（施設改善）をするための支援ツールです。PPPといった大事業とまではいかないまでも、≪住民≫ここの施設をこうしたい。ここにこういう施設が欲しい。≪民間≫うちの会社ならこの施設をこう活用できるのに。≪自治体≫住民の現在困っていることを聞きたい。この地域で改修する案が挙がっているが、意見が聞きたい。等の声を集めるWEBアプリケーションです。意見を集め、いずれはPPPといった事業へと展開することが出来ます。

アイデア部門

- 最優秀賞

| アイデア名 | 家族を見守るための、施設周辺の犯罪・事故・災害を通知するアプリ |
| --- | --- |
| 応募者名 | _koyanagi + imai |
| カテゴリー | 安全安心 |
| 利用したデータセット | 「公共施設等情報」、福岡市オープンデータ「ふっけい安心メール(csv)」、福岡市オープンデータ「福岡市消防情報メール(csv)」 |
| 概要 | 家族や親族を毎日見守ることが難しい保護者向けのアプリです。自宅や勤め先から離れた所にある施設（託児所、幼稚園や学校、介護施設 etc… ）に家族や親族が通ったり預けている場合に、 アプリを使って施設の位置を指定しておくことで、施設付近（数百m〜数km）で事件・事故・災害などが起こったとき、スマホに情報を通知してくれるアプリです。ローカルニュースで報じられないようなレベルのことでも、「施設の近くで起こった事」として通知されるようになり、 いざという場合に素早く状況を把握して行動することが出来ます。「見守りたい対象がいる場所(施設)」を中心とした機能に特化しているのが、このアプリの特徴です。 |
| プレゼンテーション資料（抜粋） |  |

- 優秀賞

| アイデア名 | 公園ナビ |
| --- | --- |
| 応募者名 | 徳永 美紗 |
| カテゴリー | 子育て支援 |
| 利用したデータセット | 公共施設情報全般、大気汚染情報 |
| 概要 | こどもは公園に行くのが大好きで休みになると公園に行きたがります。 親としては色々な公園に連れていきたいのですが、知らない公園はどんな遊具があるかもわからないのでいつも同じ公園に行くようになります。 そんなときに役に立つのがこのアプリケーションです。 遊具での公園検索、年齢での遊具検索、トイレ、駐車場情報、公園の口コミにより公園の選択肢が広がります。 |
| プレゼンテーション資料（抜粋） |  |

- 佳作

| アイデア名 | 施設の開館時間を考慮したAEDマップ検索システム |
| --- | --- |
| 応募者名 | 舞鶴高専 専攻科電気・制御システム工学専攻 吉元 裕真 |
| カテゴリー | 医療 |
| 利用したデータセット | AED（福岡市のオープンデータサイトより） |
| 概要 | 本アプリケーションは、現在地を中心とした地図上に、AED設置施設の開館時間を考慮したAEDの使用の可否を示すピンを表示する、AED検索アプリケーションです。AEDは使用までの時間が短いほど大きな効果を期待できる医療機器です。今日では様々な施設に設置されていますが、AEDの利用可能時間は施設の開館時間に左右されています。現在公開されているAED検索アプリは、設置されているAEDが現在使用可能であるか否かが一目で確認できず、確認できるまでに時間を要します。本アプリケーションでは、データセットの「フリースペース」欄を参照し、施設の開館時間を考慮したAEDの使用の可否を直接マップ上へ表示します。AEDの設置場所と使用の可否の確認が一目で可能なため、非常時には迅速にAEDを用意、使用することが可能です。 |
| プレゼンテーション資料（抜粋） |  |

その他、最終選考に残った応募作品は以下の通り。

- 消防団情報共有マップ

  - 応募者名：須恵町消防団

  - 概要：「スマートフォンを利用した災害情報の共有」消防団・自治体が保有している紙の警防地図(消火栓位置図)をオープンデータで共有しデータの精度を上げる。火災発生時にはオープンデータ化された消火栓や消防車の位置情報を利用しながら迅速な消火活動を行う。

- チーム Air保育所〜シェア子育て〜(CFF)

  - 応募者名：チーム Air保育所〜シェア子育て〜(CFF)

  - 概要：「子育てが終わった方の隙間時間を有効活用」ニーズ：少しの時間だけ子供を預かって欲しい。シーズ：子育ての経験を活かして子供を預かりたいが場所がない。この二つをマッチングさせるアプリ。この際、安心な場所として公共の施設を借りるために、近隣で空きのある施設をオープンデータで取得する。また、その場で検索しやすくするためにスマホのアプリとして提供する。

- 分け方手帳

  - 応募者名：森川浩司

  - 概要：行政から配られる「ごみの出し方」ルールブックをスマホアプリ化。ごみの適切な分別の推進で持続可能な社会の実現を!ふだん出さない類のごみを出そうとして「ごみの出し方」ルールブックをいざ開こうとすると「あれ、ルールブックどこに置いたっけ?」となりがち。出そうとしているごみの分別に迷ったら、肌身離さず持ち歩いているスマホに入っているこの「分け方手帳」アプリを使って即解決!Code for Kanazawa の 5374.jp が「その地域に引っ越してきて間もない人」を「ごみの区分と排出曜日」を起点に支援するのに対して、このアプリは「その地域に住み馴れていてふだん出さない類のごみの分別に迷った人」が「適切に分別できるよう」に支援します。

コンテストの様子

コンテストの表彰式の様子として、アプリケーション部門の最優秀賞の表彰の様子、および、アプリケーション部門、アイデア部門、審査員による記念撮影の写真をそれぞれ示す。

図 6-3

図 6-4

オープンデータ利活用に関するシンポジウムの開催

公共施設情報等の利活用推進のための普及活動の１つとして、オープンデータに関連する講演、および、情報サービスの開発に関わるコンテストの公開プレゼンテーションと表彰式を行うシンポジウムを開催した。

オープンデータ・シンポジウムの概要

- シンポジウム名

オープンデータ・シンポジウム2015福岡

- 日時

2015年3月6日(金) 13:00 〜 18:00

- 場所

福岡SRPセンタービル2F ホール（福岡市早良区百道浜2-1-22）

- 後援・スポンサー

  - 主催

総務省、ビッグデータ&オープンデータ研究会in九州（BODIK）、株式会社豆蔵（事業請負者）

  - 後援（50音順）

株式会社いい生活、糸島市、特定非営利活動法人ＡＩＰ、（一社）オープンストリートマップ・ファウンデーション・ジャパン、九州IT&ITS利活用推進協議会、（一社）九州経済連合会、九州大学大学院システム情報科学研究院、九州大学マス・フォア・インダストリ研究所、（一社）コード・フォー・ジャパン、株式会社産学連携機構九州（九州PPPセンター）、（一社）情報処理学会九州支部、ビッグデータ・オープンデータ活用推進協議会、福岡県、福岡市、福岡地域戦略推進協議会、特定非営利活動法人リンクト・オープン・データ・イニシアティブ

  - 協賛（50音順）

アマゾン データ サービス ジャパン株式会社、ウイングアーク1st株式会社、日本マイクロソフト株式会社、ユーオス・グループ

- プログラム

| 13:00～13:15 | 開会挨拶 |
| --- | --- |
| 13:15～13:55 | アイデアコンテスト発表 |
| 13:55～14:05 | 休憩（参加者投票） |
| 14:05～14:50 | アプリケーションコンテスト発表 |
| 14:50～15:00 | 休憩（参加者投票） |
| 15:00～15:30 | 講演1「データ活用の推進に向けた取組と課題について」 総務省情報流通行政局情報流通振興課企画官 井幡 晃三氏 |
| 15:30～16:00 | 講演2「データサイエンティストというキャリア」 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 統計数理研究所 副所長 丸山 宏 |
| 16:00～16:15 | 休憩 |
| 16:15～17:15 | Key Note「オープンデータビジネスの本質」 一般社団法人オープン・コーポレイツ・ジャパン 常務理事 東 富彦氏 |
| 17:15～17:55 | 表彰式 |
| 17:55～18:00 | 閉会挨拶 |

オープンデータ・シンポジウムの実施結果

本シンポジウムの受講者は以下の通り。

定員：120名

事前申し込み数：138名

当日受講者数：113名

本シンポジウムでは、受講者アンケートを実施し、67名から回答を得た。

受講者アンケートの質問として「公共施設情報を地域の方や企業が活用して、様々なアプリケーションが作られて使えるようになることは、あなたや周りの方にとって約に立ちますか？」という項目を設けた。それに対し、約９割の受講者が「(1)とても役立つ」もしくは「(2)まあまあ役立つ」と回答した。この結果から、オープンデータ・コンテストならびに本シンポジウムが、公共施設情報等の利活用促進の普及に貢献できたと考える。

情報サービスの開発等を促進するイベントの実施等

アプリケーション部門応募に向けたイベント、ならびに外部セミナーにおいて本事業の活動に関する紹介を行った。

アプリケーション部門応募に向けたイベント

BODIKワークショップ

- 主催：　BODIK

- 日時：　平成27年2月5日

- 場所：　福岡SRPセンタービル研修室1

- 概要：	
オープンデータを利用したアプリケーションを開発するための、LOD、RDF、SPARQLといった技術の講義と、実際にオープンデータを地図にマッピングするWebアプリケーションをハンズオンで体験することで、理解を深めていくワークショップ。
http://www.isit.or.jp/wg8/2015/01/20/ws1/

- テキストの抜粋

図 6-5

オープンデータハッカソン2015福岡

- 主催：　Code for Fukuoka

- 後援：　BODIK

- 日時：　平成27年2月21日

- 場所：　OnRAMP Salon&Co-Working Cafe

- 概要：
International Open Data Dayに合わせて、開催したハッカソン。オープンデータ・コンテスト2014-2015福岡に応募する事を目指し、公共施設情報を用いた、アプリケーション開発のハッカソンを開催した。参加者はチームに別れて、アイデア出し、ウェブアプリケーション開発、スマホ向けアプリ開発などを協働して実施した。
http://connpass.com/event/11813/

外部セミナー等での告知

第3回九州情報政策連携シンポジウムinみやざき

九州情報政策連携フォーラムが主催するシンポジウムにて、九州経済連合会より本実証について紹介いただき、九州地域におけるBigdata,OpenDataの1つの方策としてディスカッションされた。当該セミナーの概要は以下のとおり。

- シンポジウム名：
第3回九州情報政策連携シンポジウムinみやざき
2014～オープンデータの理解で始まる住みよい社会を目指して～

- 主催：　九州情報政策連携フォーラム

- 場所：　宮崎公立大学交流センター

- 日程：　2014年12月5日（金）13時30分～17時

- パネルディスカッションのテーマ：
九州地域におけるBigdata,OpenDataの活動

- 登壇者：
パネラー
　明石 信宏氏((一社)九州経済連合会・情報通信委員会事務局・次長)
　井上 英幸氏(宮崎県総合政策部情報政策課主幹)
　牛島 清豪氏((株)ローカルメディアラボ代表取締役/Code for Saga代表)
チェア
　 長友 信裕氏(MAIS顧問 アボック株式会社 代表取締役)

UOSソリューションフェア2014

平成26年10月16日にアクロス福岡にて開催されたUOSソリューションフェア2014にて、チラシの配布と展示ブースでの紹介を行った。

BODIKセミナー、BODIKトーク

チラシの配布と展示ブースでの紹介を行った。

- 平成26年11月16日	第5回BODIKトーク

- 平成26年12月4日	第6回BODIKトーク

- 平成27年1月8日		BODIKセミナー

開発者サイトの設置

基盤システムを利用した情報サービスの開発を支援するため、開発者サイトを設置した。開発者サイトのURLは以下の通りである。

http://teapot.bodic.org/

図 6-6

開発者サイトでは以下の情報を提供した。

- 利用規約

基盤システムのオープンデータの利用に対する利用規約を掲載した。

- データ一覧

基盤システム内で、提供中のデータの一覧について、以下の情報を掲載した。

- データタイトル

- データ作成組織

- 概要

- データ項目

- 語彙について

基盤システムでは、RDFに従いデータをしクエリー言語であるSPARQLを用いた検索を行い、データを参照することができる。SPARQLの検索で用いる語彙の情報を掲載した。

- API説明

基盤システムを利用するためのAPIの使用についての情報を掲載した。

- APIのテストサイト

基盤システムで用意したAPIを入力し、入力したAPIに対応した応答を表示するウエブページを用意した。当該ウエブページを用いることで、情報サービスの開発者は、APIの振る舞いを試し確認することが可能となり、情報サービスの開発を支援する。

- チュートリアル

基盤システムを利用したアプリケーションの開発を支援するための開発者での導入用資料を掲載した。

- コンテストのサイトへのリンク

コンテストサイトのURLのリンクを掲載した。

- ニュース

開発者サイト、基盤システム、および、登録データの更新や変更等のニュースを掲載した。

継続運用・普及に係る計画の策定等

「本実証でデータ規格を構築した公共施設等情報等の各データ項目、構築した基盤システム及び情報サービスについて、本実証終了後の継続運用、及び本実証において公共施設等情報等を提供する地方公共団体以外の地方公共団体等への普及に係る計画（仕様書６から引用）」の策定に当たっては、以下の２つの視野から検討することが必要である。

- マクロ視野：我が国全体の（政府、地方公共団体等が所有する）オープンデータに関するエコシステム、すなわち、「オープンデータエコシステム」をどう構築するか？

- ミクロ視野：本実証で構築した基盤システム及び情報サービスの継続運用、ならびに、他地方公共団体等への普及をどうしたらいいか？

これは、我が国全体としての「オープンデータエコシステム」が機能しなければ、本実証で構築した基盤システム及び情報サービスの継続運用、ならびに、他地方公共団体等への普及も極めて困難であるという理由に依る。

マクロ視野：「オープンデータエコシステム」構築を目指しての検討

課題抽出

「オープンデータエコシステム」を構成する構成員、および、データ生成からその最終的な利活用に至るプロセスフローを整理し、各プロセスフェーズにおける課題を抽出する。「オープンデータエコシステム」を構成する構成員は少なくとも以下の７者となる。

- 地方公共団体データ原課：本実証では福岡県、福岡市、糸島市の公共施設情報等を管理する原課が該当。

- 地方公共団体情報関連課（または業務請負業者）：各地方公共団体のオープンデータ担当課。本実証では福岡県企画・地域振興部情報政策課、福岡市総務企画局ICT戦略室ICT戦略課、糸島市企画部情報政策課が該当。CKAN等のオープンデータカタログサイトの運用管理は通常ここで担当される。データ整形・公開等の業務の一部または全部を民間事業者（付録に一部の事業者のリストを掲載）に委託する場合もある。

- LODサイト運用事業者：LODサイト（データポータル）は本実証で構築した基盤システムに相当。運用業者は、本実証では公益財団法人九州先端科学技術研究所（ISIT）が該当。地方公共団体情報関連課がLODサイト運用事業者となる場合もある。

- オープンデータ支援事業者：ここで抽出する課題に対してビジネスとして解決策（ソリューション）を提供する事業者。本実証では不在。

- 情報サービス提供事業者：オープンデータを二次利用して情報サービスを提供する。本実証では株式会社いい生活、ISITが該当。

- 情報サービス利用事業者：本実証では株式会社三好不動産、株式会社九電工、九州PPPセンター（株式会社産学連携機構九州）が該当。

- 市民・国民

表 7-1

| プロセス フェーズ | 構成員 |  |  |  |  |  |  | オープンデータ５つ星モデルとの対応 | オープンデータビジネス５つ星モデルとの対応 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地方公共団体データ原課 | 地方公共団体情報関連課 | LODサイト運用事業者 | 情報サービス提供事業者 | オープンデータ支援事業者 | 情報サービス利用事業者 | 市民・国民 |  |  |
| 原データ作成・提供 | 課題1 |  |  |  | 商機1 |  |  | ★ ★★ |  |
| データ整形・公開 |  | 課題2 |  |  | 商機2 |  |  | ★★★ | ★ |
| データ収集・整備(LOD化)・公開 |  |  | 課題3 |  | 商機3 |  |  | ★★★★ ★★★★★ | ★★ |
| LODアクセス用API提供 |  |  | 課題4 |  | 商機4 |  |  |  | ★★ ★★★ |
| 情報サービス提供 |  |  |  | 課題5 |  |  |  |  | ★★★ ★★★★ ★★★★★ |
| 情報サービス利用 | B2G |  |  |  |  | B2B | B2C |  |  |

各プロセスフェーズにおける課題は以下の通り。

- 課題１《原データ作成・提供フェーズにおける地方公共団体データ原課が抱える課題》

- 課題１(a)《オープンライセンス化に対する心理的障壁》：オープンライセンスの「誰もが営利目的も含めて自由に利用可能」という性質から、「公開したデータがどう使われるかわからないし、コントロールもできない」という恐怖感が生じる。これは気持ちの問題でもあるので、国がオープンデータに取り組み、実績を積むことことで安心感が生まれ、いずれ解決されると思われる。

- 課題１(b)《免責事項に関する理解不足》：オープンライセンスとしては「CC BY」、または、「政府標準利用規約」のどちらかを選択するケースが多くなると思われるが、どちらのライセンスにも免責事項はきちんと記載されている。ただ、データが間違っていた場合に、「クレームを言われるのは自分達なのだから」という意識が地方公共団体には強い。市民に近いところで仕事をしているケースも多いので、慎重になりがちである。また、上記のクレーム対応に対する仕事量増加に対する懸念も強い。

- 課題１(c)《課題２(a)《データ整形の手間とコスト》低減のための負担増》：下記の課題2(a)である《データ整形の手間とコスト》を低減するには、データ整形の必要性そのものをなくせばよい。そのための指針である「オープンデータガイド」には、オープンデータが満たすべきガイドラインが示されている。グレード1は強く推奨、グレード2は推奨となっているが、たとえば、表形式のグレード1には、「１つのファイルは１種類の表から構成されるべきである」、「ヘッダは1行から構成されるべきである」などがある。グレード2には、「データでない情報をフィールドに含めないことが望ましい」、「全てのフィールドは他のフィールドと結合されないことが望ましい」といった項目が記載されている。このデータの整備（修正）がデータ原課の負担となる。

- 課題２《データ整形・公開フェーズにおける地方公共団体情報関連課が抱える課題》

  - 課題２(a)《データ整形の手間とコスト》：通常、データ原課では、作成したデータをオープンデータとして公開することを前提に資料を作成するわけではない。そのため、当然ながら見易さを重視した資料を作成することとなる。このとき、データ表で複数セルを結合したり、１つのシートに複数の表を入れることがよくある。これらの整理されていないデータを「3つ星オープンデータ（CSV等の非独占標準フォーマット）」に整形するには、それなりに手間とコストがかかる。

  - 課題２(b)《オープンデータカタログサイトの運用コスト》：データそのものの提供は、「オープンデータビジネス５つ星モデル（東 富彦, データ×アイデアで勝負する人々, 日経BP社, 2014年）」における「１つ星オープンデータビジネス」に相当する。これだけでビジネスを成立させるのは難しく、地方公共団体が運用するオープンデータカタログサイトは例外なく無償でのデータアクセスを許している。そのため、同サイトの運用コストをどう回収するかが課題となる。

- 課題３《データ収集・整備（LOD化）・公開フェーズにおけるLODサイト運用事業者が抱える課題》

  - 課題３(a)《データ収集の手間とコスト、および、収集データの網羅性》：基本は、オープンデータカタログサイトからオープンデータ（通常はCSV等の３つ星オープンデータ）を収集する。同サイトに存在しないデータについては、データ原課から原データ（通常はPDF、Excel、Word、等の１つ星、２つ星オープンデータ）を直接入手する。この時、上記の課題１(a)ないし(b)により、原データが揃わないことが多い。さらに、同一カテゴリーのデータについては全国の全地方公共団体のデータを網羅することが望ましいが、その達成が極めて困難である。

  - 課題３(b)《データ整備の手間とコスト》：収集した３つ星以下のオープンデータを「４つ星オープンデータ（RDF）」、「５つ星オープンデータ（LOD）」に変換する。「４つ星オープンデータ（RDF）」化には、URI、RDFといった知識が必要になるため、個々の地方公共団体で取り組むにはハードルが高い。ただ、整形された３つ星オープンデータがあれば、LinkData.orgなどを利用してRDFには変換することが可能なので、フォーマット変換するだけという意味では敷居は低い。一方、「５つ星オープンデータ（LOD）」化には、データ同士にリンクを貼る必要があり、語彙の統一が必要となる。データクレンジングが必要であり、プログラミングの知識がなければ難しい。また、他のデータセットとリンクを貼るためには、どこにどのようなLODデータセットがあるかを知らなければならないため、自分たちが持っているデータだけではなく、世界中にある他のLODデータセットのことも学ぶ必要があるため難易度が高くなる。

  - 課題３(c)《LODサイトビジネスモデルの構築》：一般に地方公共団体が運用するオープンデータカタログサイトは「３つ星オープンデータ」までの提供公開であり、「４つ星オープンデータ」以上は地方公共団体とは別の事業者による提供となる場合が普通である。この時、上記課題３(a)および(b)で述べたコストをどう回収するかが課題であり、そのためのビジネスモデルの確立が必要となる。

- 課題４《LODアクセス用API提供フェーズにおけるLODサイト運用事業者が抱える課題》

  - 課題４(a)《LODアクセス用APIの開発および提供》：LOD、すなわち、RDFで記述されたオープンデータに対する標準クエリー言語としてSPARQLが存在するが、SPARQLを用いた情報サービスアプリケーションプログラムの開発はそれ程容易ではない。そこで、SPARQLに代わるLODアクセス用APIを開発し、情報サービス提供事業者に対して提供する必要がある。

  - 課題４(b)《API提供ビジネス環境の整備》：API利用者である情報サービス提供事業者に対して有償でAPIを提供するのが一般的なビジネスモデルとなる。この時、API提供ビジネスでは、上記の課題３(a)の収集データの網羅性、すなわち、APIでアクセス可能なデータが全国規模で見た時どれだけ包含されているかが大きな課題となる。

- 課題５《情報サービス提供フェーズにおける情報サービス提供事業者が抱える課題》

  - 課題５(a)《情報サービスの開発と提供》：誰を対象にどのような情報サービスを提供するかが大きな課題となる。対象者は大きく分けて、B2B（企業対企業）、B2C（企業対一般消費者・市民・国民）、B2G（企業対政府・地方公共団体）の３つとなる。有償/無償いずれにしても、それぞれの対象者（情報サービス利用者）が抱える課題を解決する情報サービス、あるいは、対象者に対して新たな価値を与える情報サービスを如何に開発するかが鍵となる。また、オープンデータ以外のデータ、ビッグデータとのマッシュアップも競争上重要な課題である。

  - 課題５(b)《情報サービス提供ビジネスモデルの構築》：提供する情報サービス自身を有償にしてビジネスを回すのか、あるいは、情報サービスは無償提供で他でコストを回収してビジネスを回していくのか、等々、どのようなビジネスモデルを構築するかが情報サービス提供事業者にとって重要な課題となる。

  - 課題５(c)《オープンデータビジネス起業の支援》：オープンデータを活用した情報サービス提供ビジネス、すなわち、「オープンデータビジネス」には、ある地域で生まれ成功した情報サービスを全国展開し易いという特徴がある。そこで、地方公共団体にとって、自身の地域でオープンデータビジネス起業を支援することは産業育成、雇用促進、経済活性化、引いては地方創生に寄与するものである。その支援事業、支援体制をどう設計するかが課題となる。

上記のような課題が存在するということは、それらに対する解決策を提供することがビジネスチャンス（商機）に繋がる。これら解決策を提供する事業者をここでは「オープンデータ支援事業者」と呼ぶことにするが、それらの商機については次項の「課題解決策」の中で紹介する。

課題解決策

上記で抽出した５つの課題のうち課題１〜４に対して、戦略レベル、戦術レベル、技術レベルの３つの異なる視座に立って解決策を検討する。

表 7-2

| 課題 |  | 戦略レベル | 戦術レベル | 技術レベル |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 課題１《原データ作成・提供フェーズにおける地方公共団体データ原課が抱える課題》 | (a)オープンライセンス化に対する心理的障壁 | 戦略１(a)&(b) | 戦術１(a)&(b) |  |
|  | (b)免責事項に関する理解不足 |  |  |  |
|  | (c)「データ整形の手間とコスト（課題２(a)）」低減のための負担増 |  |  | 技術１(c) 商機1(c) |
| 課題２《データ整形・公開フェーズにおける地方公共団体情報関連課が抱える課題》 | (a)データ整形の手間とコスト |  | 戦術２(a) 商機2(a) | 技術２(a) |
|  | (b)オープンデータカタログサイトの運用コスト |  | 戦術２(b) |  |
| 課題３《データ収集・整備（LOD化）・公開フェーズにおけるLODサイト運用事業者が抱える課題》 | (a)データ収集の手間とコスト、および、収集データの網羅性 | 戦略３(a) |  |  |
|  | (b)データ整備の手間とコスト |  | 戦術３(b) 商機３(b) | 技術３(b) |
|  | (c)LODサイトビジネスモデルの構築 | 戦略３(c) |  |  |
| 課題４《LODアクセス用API提供フェーズにおけるLODサイト運用事業者が抱える課題》 | (a)LODアクセス用APIの開発および提供 |  | 戦術４(a) 商機４(a) |  |
|  | (b)API提供ビジネス環境の整備 |  | 戦術４(b) 商機４(b) |  |

各課題に対する解決策は以下の通り。

- 課題１《原データ作成・提供フェーズにおける地方公共団体データ原課が抱える課題》に対する解決策

- 課題１(a)《オープンライセンス化に対する心理的障壁》に対する解決策

- 課題１(b)《免責事項に関する理解不足》に対する解決策

- 戦略１(a)&(b)《指針、ガイドラインの策定》：政策としての位置付けを明確にするために、オープンデータに関する指針やガイドラインを策定する。地方公共団体が全体で一丸となってオープンデータに取り組む根拠を明確にする必要がある。横浜市、千葉市ではこの指針がうまく機能している。

[参考]

- 横浜市オープンデータの推進に関する指針

http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/seisaku/opendata/odshishin.pdf

- 千葉市オープンデータの推進に関する指針

http://www.city.chiba.jp/somu/joho/kaikaku/chibacity_opendata_guideline.html

- 石巻市オープンデータの推進に関する指針

http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10182000/content/shishin.pdf.pdf

- オープンデータあおもり戦略

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikaku/system/files/2015-0105-0948.pdf

- 福岡市オープンデータの取り組みガイドライン

http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/38585/1/opendataguide.pdf

- 戦術１(a)&(b)-1《外圧の利用》：横浜市のオープンデータの取組は民間から始まっており、横浜オープンデータソリューション（ODS）発展委員会が果たした役割は大きい。外部が盛り上がることで、地方公共団体は動きやすくなる。九州地域におけるBODIK（ビッグデータ＆オープンデータ研究会in九州）の役割も重要。

- 戦術１(a)&(b)-2《オープンデータ化推進組織の設置》：企業におけるビッグデータの利活用と同様、地方公共団体におけるオープンデータ化の推進にも部署横断型組織が必要。横浜市では、オープンデータ推進プロジェクトをIT化推進本部の下に立ち上げて、各局から課長クラスを集めオープンデータ化を推進するに当たってのアイデアや指針、ガイドラインについて検討するプロジェクトを実施している。この下に個別テーマ毎のワーキンググループを走らせて、コンセンサスを得ながらオープンデータ化推進の指針を決定した。同様の組織が他の地方公共団体にも必要。

- 課題１(c)《課題２(a)《データ整形の手間とコスト》低減のための負担増》に対する解決策

- 技術１(c)《システム化》：地方公共団体のホームページと一緒にオープンデータカタログサイトを作っていくことで、オープンデータ化を進める。具体的には、ホームページにデータを公開する時に既存の業務プロセス中のデータが作成される、ホームページに情報をアップする時にメタデータを付けるようにする、あるいは、オープンライセンスで公開してよいかを選択させる、等が可能なシステムを構築する。ただし、システム構築コストが上がる、システム更新のタイミングでないと取り組めない、等のデメリットもある。

- 商機１(c)《システム化支援》：上記のシステム構築をビジネスとするオープンデータ支援業者の例を以下に挙げる。

- 日本ユニシス株式会社

http://www.unisys.co.jp/solution/opendata/

コンサルティングから構築までシステム構築サービスを提供。DATA.GO.JPの試行版の構築運用実績有り。大規模自治体向け。

- 株式会社日立製作所

http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/app/opendata/

官公庁・自治体向けのオープンデータソリューションを提供。コンサルティング、データ整形から、システム構築までワンストップでサービス提供。Open DATA METIやDATA.GO.JPの正式版の構築、運用経験有り。大規模自治体向け。

- 日本電気株式会社

http://jpn.nec.com/bigdata/service/opendata.html

データ活用のコンサルティングから、システム構築・運用までトータルに支援するメニューを提供。

- 課題２《データ整形・公開フェーズにおける地方公共団体情報関連課が抱える課題》に対する解決策

- 課題２(a)《データ整形の手間とコスト》に対する解決策

- 戦術２(a)《民間事業者やクラウドソーシングの活用》：コストとの兼ね合いになるが、データ整形業務を「オープンデータ支援事業者」（（下記「商機２(a)」参照））に外部委託したり、クラウドソーシングすることで新たなオープンデータビジネス創出の機会を提供する。

- 商機２(a)《データ整形支援》：データ整形業務を地方公共団体に代わって実施するオープンデータ支援業者の例を以下に挙げる。

- NECソリューションイノベータ株式会社

http://www.enavigator.jp/?p=2019（オープンデータ利活用支援）

データ・フォーマット変換ツール、テンプレートを提供。

- 技術２(a)《技術１(c)《システム化》連動》：技術１(c)によりデータ整形もシステム内で自動的に実施する。

- 課題２(b)《オープンデータカタログサイトの運用コスト》に対する解決策

- 戦術２(b)《ホームページとの連携》：技術１(c)によりホームページとオープンデータカタログサイトを一括運用することで、オープンデータカタログサイトを単独運用するよりも運用コストを小さくする、あるいは、見えなくする。

- 課題３《データ収集・整備（LOD化）・公開フェーズにおけるLODサイト運用事業者が抱える課題》に対する解決策

  - 課題３(a)《データ収集の手間とコスト、および、収集データの網羅性》に対する解決策

- 戦略３(a)《戦略１(a)&(b)《指針、ガイドラインの策定》連動》：戦略１(a)&(b)により地方公共団体のオープンデータカタログサイトを増やし、最終的に（理想的には）すべての地方公共団体がオープンライセンス可能なデータをすべて３つ星オープンデータとしてオープンデータカタログサイトに公開するようになれば、課題３(a)は解決する。

  - 課題３(b)《データ整備の手間とコスト》に対する解決策

- 戦術３(b)《民間事業者やクラウドソーシングの活用、あるいは、データポータル構築・運用支援サービスの利用》：戦術２(a)同様、コストとの兼ね合いになるが、データ整備業務をオープンデータ支援事業者（下記「商機３(b)-1」参照）に外部委託したり、クラウドソーシングすることで新たなオープンデータビジネス創出の機会を提供する。あるいは、データポータル構築・運用支援サービス（下記「商機３(b)-2」参照）を利用する。

- 商機３(b)-1《データ整備支援》：データ整備業務をLODサイト運用事業者に代わって実施するオープンデータ支援業者の例を以下に挙げる。

- NECソリューションイノベータ株式会社

http://www.enavigator.jp/?p=2669（オープンデータ公開支援）

CKANの構築、既存データのRDF化などをサービスとして提供。

- 富士通ソフトウェアテクノロジーズ

http://jp.fujitsu.com/group/fst/services/s-bigdata/s-bigdata08.html

保有データのオープンデータ化（LOD）を実現。システム構築よりのサービスで、すでにある程度整理されたデータがある状態でLOD化を実現するサービス。

- 株式会社jig.jp

http://odp.jig.jp/

Excelデータを5つ星オープンデータ（LOD）に変換して、クラウド上で提供してくれるサービスを提供。

- 商機３(b)-2《データポータル構築・運用支援》：LODサイト（データポータル）の構築および運用を支援するオープンデータ支援事業者の例を以下に挙げる。

- 米Socrata社

http://www.socrata.com

データポータルサイトを構築・運用するのに必要な機能をクラウドサービスとして提供。

- 米Junar社

http://www.junar.com

データの収集、可視化、公開、等のオープンデータに関するサービスをSaaS型で提供。

- 株式会社ビーグッドテクノロジー

http://opendata.begood-tech.com/

データの棚卸しから、オープンデータ基盤整備、さらには、ビジュアライズ化、ソーシャルコミュニティの運営までがサービスメニューに入っているところが特徴的。

- 技術３(b)《RDF化サイトの利用》： LinkData.orgのようなRDF化サイトを利用して、３つ星オープンデータを４つ星オープンデータ（RDF）にフォーマット変換する。

  - 課題３(c)《LODサイトビジネスモデルの構築》に対する解決策

- 戦略３(c)《LOD連動型ビジネスモデルの開発》： ５つ星オープンデータ（LOD）と言えどもLODだけではなかなか有償化が難しい。そこで、LODアクセスは無償とし、他の付加価値を有償化することでLODサイト運用コストを回収するビジネスモデルを構築する。たとえば、LODと非オープンデータ（クローズドデータ）を連動させクローズドデータアクセスに課金する「LOD連動クローズドデータビジネスモデル」、LODと広告を連動させる「LOD連動広告ビジネスモデル」、等のビジネスモデルを開発する。あるいは、下記の戦略４(b)の「API提供ビジネスモデル」に委ねるという選択肢もある。

- 課題４《LODアクセス用API提供フェーズにおけるLODサイト運用事業者が抱える課題》に対する解決策

  - 課題４(a)《LODアクセス用APIの開発および提供》に対する解決策

- 戦術４(a)《API提供支援サービスないしAPIプラットフォームの利用》：API提供支援サービス（下記「商機４(a)-1」参照）、ないし、APIプラットフォーム（下記「商機４(a)-2」参照）を利用する。

- 商機４(a)-1《API提供支援》：API開発・提供業務をLODサイト運用事業者に代わって実施。そのオープンデータ支援業者の例を以下に挙げる。

- 英Placr (Transport API)社

http://www.transportapi.com

顧客からの要望に応じて、公共交通機関のデータにアクセスするためのAPIを開発。および、自身で開発したAPIも提供。

- 商機４(a)-2《APIプラットフォーム》：API開発・提供をLODサイト運用事業者が容易に実現するためのAPIプラットフォームを提供。そのオープンデータ支援業者の例を以下に挙げる。

- 米Mashery社

http://www.mashery.com

APIを提供するためのプラットフォームを提供。スポーツ専門チャンネル「ESPN」は番組データを公開するAPIをマシェリを使って運営。外部のネットサービスやアプリケーションに番組APIを活用してもらい、番組情報を広めている。

- 米CA Technologies社

http://www.ca.com/jp/products/api-management.aspx?intcmp=headernav

API管理サービス（旧Layer 7）を提供。

- 米Apigee社

http://apigee.com/about/

APIを提供するためのプラットフォームを提供。NHKが番組表データの外部提供に利用。

  - 課題４(b)《API提供ビジネス環境の整備》に対する解決策

- 戦術４(b)《APIマーケットの活用》：APIでアクセス可能なデータの網羅性については単独での拡充のみならず、APIマーケット（下記「商機４(b)」参照）を活用する。

- 商機４(b)《APIマーケット》：様々なAPIを相互利用可能とするためのマーケットプレイスを提供。そのオープンデータ支援業者の例を以下に挙げる。

- 米Mashape社

https://www.mashape.com

APIマーケットプレイス。自身が開発したAPIを登録して他者に利用させたり、他者が開発したAPIを利用することが可能（有償/無償）。

ミクロ視野：本実証成果の継続運用・普及に係る計画の策定等

７．１．１および７．１．２で整理したマクロ視野での課題および課題解決策について、これを「本実証」と言うミクロ視野にローカライズして、本実証に固有の課題を抽出し、その解決策を検討する。これをもって、「継続運用・普及に係る計画」とする。

表 7-3

| 課題 |  | 本実証成果の継続運用・普及に係る計画 |
| --- | --- | --- |
| 課題１《原データ作成・提供フェーズにおける地方公共団体データ原課が抱える課題》 | (a)オープンライセンス化に対する心理的障壁 | - 原データの継続提供、BODIC.org上での継続公開の方向で原課と協議 - 他の地方公共団体に対しても積極的に原データ提供を依頼 - 戦略１(a)&(b)および戦術１(a)&(b)-2をBODIKで実践 |
|  | (b)免責事項に関する理解不足 |  |
|  | (c)「データ整形の手間とコスト（課題２(a)）」低減のための負担増 |  |
| 課題２《データ整形・公開フェーズにおける地方公共団体情報関連課が抱える課題》 | (a)データ整形の手間とコスト | - 戦術２(b)および技術１(c)をISITから福岡市に働きかけ |
|  | (b)オープンデータカタログサイトの運用コスト |  |
| 課題３《データ収集・整備（LOD化）・公開フェーズにおけるLODサイト運用事業者が抱える課題》 | (a)データ収集の手間とコスト、および、収集データの網羅性 | - ISITがBODIC.orgを継続運用 - 既設オープンデータカタログサイトからデータ収集してBODIC.org上のLODの網羅性を向上 - LOD連動型ビジネスモデルを構築・実践 |
|  | (b)データ整備の手間とコスト |  |
|  | (c)LODサイトビジネスモデルの構築 |  |
| 課題４《LODアクセス用API提供フェーズにおけるLODサイト運用事業者が抱える課題》 | (a)LODアクセス用APIの開発および提供 | - ISITがSPARQL Endpointおよび各種APIを継続運用 - API利用者からの要件に基づきAPIを開発・整備 - LOD連動型ビジネスモデルを構築・実践 - APIマーケットの活用 |
|  | (b)API提供ビジネス環境の整備 |  |
| 課題５《情報サービス提供フェーズにおける情報サービス提供事業者が抱える課題》 | (a)情報サービスの開発と提供 | - 開発した３つの情報サービスはISITが継続運用 - ビジネスモデルを構築・実践 - オープンデータ・コンテスト応募アプリケーション等の情報サービス化をBODIKで支援 |
|  | (b)情報サービス提供ビジネスモデルの構築 |  |
|  | (c)オープンデータビジネス起業の支援 |  |

- 課題１《原データ作成・提供フェーズにおける地方公共団体データ原課が抱える課題》に関連する「本実証成果の継続運用・普及に係る計画」

- 本実証に対してデータ原課から提供を受けた原データのLODサイト（データポータル）「BODIC.org」における継続公開については、継続提供・公開の方向で各原課と改めて協議することとしている。

- 本実証に協力頂いた福岡県、福岡市、糸島市以外の地方公共団体に対して積極的に原データの提供を求めていく。九州地域では、北九州市、久留米市とは既に協議を始めている。また、福岡市が参画している「ビッグデータ＆オープンデータ推進協議会」に参画している他の地方公共団体（１県４市）にも協力を依頼する。

- ビッグデータ&オープンデータ研究会 in 九州（BODIK）において、戦略１(a)&(b)《指針、ガイドラインの策定》および戦術１(a)&(b)-2《オープンデータ化推進組織の設置》について、九州地域の地方公共団体に対して協力・支援を行なっていく。その際、九州経済連合会とも連携を図って、民間企業のニーズを地方自治体にフィードバックする。

- 課題２《データ整形・公開フェーズにおける地方公共団体情報関連課が抱える課題》に関連する「本実証成果の継続運用・普及に係る計画」

- 公益財団法人九州先端科学技術研究所（ISIT）では、戦術２(b)《ホームページとの連携》について、福岡市の次期システム更新において技術1(c)《システム化》を採用するよう働きかけていく。

- 課題３《データ収集・整備（LOD化）・公開フェーズにおけるLODサイト運用事業者が抱える課題》に関連する「本実証成果の継続運用・普及に係る計画」

- LODサイト（データポータル）「BODIC.org」はISITが今後も継続運用する。

- BODIC.org上のLODの網羅性を高めるため、既設のオープンデータカタログサイトからオープンデータを収集、整備、公開する。そのためのシステム構築、人的体制をISITにて進める。

- そのための運用コストに関しては、戦略３(c)《LOD連動型ビジネスモデルの開発》に基づいてビジネスモデルを構築し、実践する。

- 課題４《LODアクセス用API提供フェーズにおけるLODサイト運用事業者が抱える課題》に関連する「本実証成果の継続運用・普及に係る計画」

- BODIC.org上のLODにアクセスするためのSPARQL Endpointおよび各種APIについても、ISITが今後も継続運用する。

- 本実証でのAPI利用者である株式会社いい生活を始め、本実証で提供したLODならびに今後提供するLODに関心を持つ情報サービス提供事後者からの要件を吸い上げ、各種APIの開発を進めていく。

- その運用コストに関しては、戦略３(c)《LOD連動型ビジネスモデルの開発》に基づいてビジネスモデルを構築し、実践する。

- また、戦術４(b)《APIマーケットの活用》に従って、APIマーケットにAPIを登録し、幅広く利用されるよう努める。

- 課題５《情報サービス提供フェーズにおける情報サービス提供事業者が抱える課題》に関連する「本実証成果の継続運用・普及に係る計画」

- 本実証で開発した３つの情報サービスについては、ISITが今後も継続運用する。さらに、機能拡張、ユーザインタフェース改良、データ拡充を進めていく。

- その運用コストに関しては、戦略３(c)《LOD連動型ビジネスモデルの開発》と一体運営としてコスト吸収するか、あるいは、独自のビジネスモデル（例えば、B2Cは無償でB2B、B2Gは有償とするフリーミアムモデル）を構築して実践する。

さらに、本実証で実施した「オープンデータ・コンテスト2014-2015福岡」に応募されたアプリケーションおよびアイデアの情報サービス化をBODIKが支援する。

検討会への協力

一般社団法人オープン＆ビッグデータ活用・地方創生推進機構（VLED）の各検討会（委員会）への協力を行った。

技術検討会（技術委員会）への協力

「情報流通連携基盤外部仕様書」を本実証で使用した際の気付き事項および要望を、技術検討会にフィードバックした。内容を次に示す。

- 外部仕様書

  - 記載されていることが望ましい事項

    - データ構造のガイドライン

    - 利用して欲しい語彙の指示およびその説明

    - 各APIが共有するデータの範囲

    - 外部仕様書で使用しているタームについての説明

  - 記載が分かりづらいと思われた箇所

    - 章2.2のAPIはどのような情報を提供しているか

    - 章2.8のAPIはどのような問題を解決するものなのか

    - API利用例はucodeを使っているため理解に時間を要する

- APIについて

  - ユーザー登録・認証およびキー取得APIが必要

  - 「セキュリティAPI」という名称と提供される機能が一致していないように思われたため、より適切な名称に変更されることを望む

  - 同じ機能がSPARQLにあるため不要と思われるAPI

    - 地理的API（章3.3）：　GeoSPARQLが定着している

    - 語彙管理API（章3.6）：　RDFでデータ規格を記述できる

    - トルプルAPI（章3.7）

ガバナンス検討会（データガバナンス委員会）への協力

主管課からの要請がなかったため、協力を行っていない。

利活用検討会（利活用・普及委員会）への協力

本実証で実施した、オープンデータの利活用の概要、民間企業の既存システムでの二次利用等について、平成27年3月の会合にて報告を行う。（報告書作成時点では未実施のため、予定を記載する。）

- 報告内容（予定）

  - オープンデータ実証の概要と成果

  - 民間企業の既存システムでの二次利用の事例

  - オープンデータ・コンテスト受賞作品の紹介

  - 公共施設等情報の利活用の今後と課題

今後の新地方公会計の推進に関する実務研究会への協力

総務省では「今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書」（平成26年4月30 日公表）において示された統一的な基準による財務書類等の作成について、より詳細な取扱いを定めた要領等の作成に係る実務的な検討を行うため、「今後の新地方公会計の推進に関する実務研究会」（以下「実務研究会」という。）を開催している。本実証は、実務研究会における検討課題である固定資産台帳の手引き等の検討に資するものであることから、総務省自治財政局財務調査課への状況報告ならびに固定資産情報の利活用の検討等の協力を行った。

実施概要

総務省自治財政局財務調査課への状況報告ならびに意見交換を次の通り開催した。各回ともオブザーバーとして主管課に同席をいただいた。

- 平成26年9月16日

  - 財務調査課より

    - 実務研究会の検討状況の説明

    - 本実証への要望（固定資産情報の利活用例、追加データ項目の検討）

  - 請負者より

    - 実証の体制、進め方、実証でオープンデータ化するデータ等の説明

- 平成26年12月16日

  - 財務調査課・請負者より

    - 固定資産情報の利活用ユースケースに関する意見交換

- 平成27年3月26日（予定）

  - 請負者より

    - 活用案（固定資産情報の利活用ユースケース）

    - 固定資産台帳課題と対応策の利活用に関する検討内容

固定資産台帳整備と本実証との関係を図示する。

図 9-1

活用案

固定資産台帳整備を通じて、未利用地の有効活用の検討が促進されることへの期待が、地方自治体の担当部局からは多く聞かれた。そこで、未利用地の有効活用を促進する施策として「民間からニーズやアイデアを引き出す」というユースケースを想定した。その具体的な方法として「未利用地の活用促進のための地図上での情報公開とアイデア募集」を広く民間に対して行うことを検討した。

- 背景・目的

  - 財政健全化のために、資産の有効活用が求められており、未利用地をはじめとした現在利用されていない資産については、できるだけ早く対策が検討されるべきである。

  - しかしながら、資産の有効活用を地方自治体のみで検討するのには限界があるため、民間からの提案も有効である。

- 概要

  - 地方自治体が保有する財産のデータをオープン化し、公共施設と未利用地の配置を合わせて確認できるようにするとともに、広くアイデアを募集する仕組みを運用する。

  - また、地方自治体としての方向性を示すことで、民間が提案しやすくなる。

- 活用する情報

  - 未利用地、面積、位置情報、担当部局、未利用地となっている理由

- 効果等

  - 地方自治体が未利用地を保有し続けるのではなく、民間が活用することで、管理コストを低減し、有効活用による税収が見込める。

  - 活用されていない土地の数量、その原因、担当部局がわかれば、具体的な対策の検討につなげられる。

図 9-2

固定資産台帳の利活用に関する検討内容

- 論点１：固定資産台帳の公表の方法

  - 地方自治体の固定資産台帳の整備は公表を前提に行うこととされているが、公表とはどうすることか、といったことから各地方自治体で検討しなくてはならない。また、せっかく整備するのであれば有効に使われる方がよい。（福岡県情報政策課へのヒアリングより）

- 検討案

  - 実証で構築された公共施設等情報流通連携基盤に台帳の情報を登録すれば、地図上に表示して公開される。固定資産台帳の公表の方法の１つとなるのではないか。さらに、民間施設の情報と組み合わせたアプリケーションが開発されるなど活用の幅が広がるだろう。（福岡県情報政策課へのヒアリングより）

- 論点２：追加項目となりうる経費・利用状況等に関する統一されたデータ形式がない

  - 実際に事業をする提案する企業は、詳しい経費や、利用状況を知りたい。どこまでの情報を掲載・公開するかは自治体によるところだが、実態が把握できる情報の管理・提供方法について、統一的な方式や方針が整備されるとよいだろう。（九州PPPセンターへのヒアリングより）

  - 効果的な提案をするには、延べ利用件数ではなく、曜日毎や時間毎の詳しい利用状況が欲しい。設備の更新や施設の建替事業において、現行の施設の光熱水費のデータおよび蓄熱設備の有無の情報が利用できることで、より効果的な提案や提案業務の効率化が図れるだろう。（九州電力へのヒアリングより）

  - 資産価値の向上を伴わないような通常の修繕の場合、例えば空調機が追加されただけという履歴のみだと、どの建物に対してなのか、個数はどうかが分からない状態になる等が考えられる。提案する側としては、詳しい情報があれば適切な提案ができるようになる。（九電工へのヒアリングより）

- 検討案

  - PPP/PFIの提案を検討する民間企業のニーズを調査し、共通的なデータ項目を整理する。併せて、各地方自治体においてデータが取得されるよう運用手順に組み込む。

- 論点３：正確な位置情報を整備するには住居表示が必要

  - 固定資産台帳の元データとなる公有資産台帳では、所在地は基本的に地番を登録している。

  - Google Geocoding API 等の緯度・経度を取得するサービスは、住居表示から緯度・経度を取得することを前提としている。地番は住居表示とは異なるため、地番から正確な緯度・経度が取得できない。住居表示が整備されることが位置情報の整備には重要となる。

- 検討案

  - 固定資産台帳の整備で、建物のある施設については住居表示も収集し、台帳で管理する。また、所在地には地番と住居表示のどちらを登録してあるか付記する。

  - 土地については、緯度・経度を地図上で簡単に修正できる仕組みがあるとよい。

総括

実証における成果

本実証の成果としては、以下の２点を挙げることが出来る。

- 公共施設情報等をオープンデータ化し、アプリケーションを提供することによる、各種ステークホルダー（地方自治体、民間企業、地域住民等）のユースケースを抽出できたこと。

- 次年度以降、今回整備した公共施設情報等共通基盤システムを自立的に運用して、オープンデータの二次利用が容易な形式で、地域住民や民間企業等にデータ提供が可能な状態にするための課題とその対応策についての整理できたこと。

以下の節である「10.2．公共施設情報等のオープンデータ化と情報サービスの効果」において上記のユースケースを、「10.3．オープンデータ化における課題と対応策について」において課題について述べる。

公共施設情報等のオープンデータ化と情報サービスの効果

住民・民間企業と自治体が住みやすい街づくりを協働できる

位置情報を付加した公共施設情報等を様々なアプリケーションを通して地図上に表示することで、地方自治体が持つ公共施設の状況をより分かり易く地域住民に伝えることができ、地域住民や民間企業が公共施設への要望や有効活用に関する提案を検討する契機とすることができる。

実際に、オープンデータ・コンテストでは、公園のオープンデータを活用した公園ナビとその利用者の要望や履歴を活用したニーズ分析のアイデアが提案されている。

情報提供だけでなく提案等を収集する機能や、公共施設のより詳しい情報やハザードマップなどと組み合わせて表示する機能を備えたアプリケーションが提供されると、地方自治体と住民や民間企業とのコミュニケーションを促進させることができる。老朽化した公共施設の更新、施設の統廃合ならびに未利用地の活用など、住民・民間企業と地方自治体が住みやすい街づくりを協働で進めることに貢献するだろう。

適切な公共施設マネジメントの検討を促進できる

複数の地方自治体が持つ公共施設とその情報を地図に一元的に表示できることによって、組織横断的な分析が容易にできるようになる。複数の地方自治体のデータが揃うことによって、他地方自治体との比較分析や、市であれば県の公共施設も含めた公共施設の再配置等の検討が容易にできるようになり、適切な公共施設マネジメントの推進が期待できる。

今回は県および市の公共施設データでの検証であったが、これ以外にも、国、独立行政法人、国立大学法人ならびに第三セクターが管理する公共施設の情報や、民間が所有しているデータ（駅やバス停等）なども一緒に表示すれば、さらに効果が高まることが期待される。

また、公共施設の情報（性能情報や機能情報）をオープンデータ化することで、PPP/PFI事業者での情報活用が促進し、よりよい提案に繋がることが考えられる。

PPP/PFI事業者は、単なる施設のデータだけではなく、予算関連についての情報がないと動けない。この点、福岡市のPPPロングリスト、PPPショートリストは地方自治体の意思表示であり、今後の方針を示すことの参考になる。これらの情報と、施設に関する物理的なデータを併せて公開することで、PPP/PFI提案を促進させる効果が出ると考えられる。

民間事業者での二次利用によりエンドユーザーの利便性が向上する

地方自治体のWebサイトでしか把握できない公共施設等に関する情報がオープンデータ化され、民間事業者が提供する各種アプリケーションで利用できるようになると、エンドユーザーの利便性が向上することが期待される。実証では、公共施設に保育園の空き状況や小学校の生徒数などを組み合わせて表示する、あるいは、公共施設と民間施設（バス停やスーパーマーケットなど）の配置状況と組み合わせて地図上に表示することで、ユーザーのニーズにあった物件を検索でき、住まい探しの利便性が向上する可能性につて確認している。

様々なステークホルダーの業務効率が向上する

公共施設等のデータを利用することで業務効率化が図れるステークホルダーの例として、ここでは「不動産業者」「PPP/PFI事業者」「自治体職員」を取り上げる。

不動産事業者では、各個別の物件情報に周辺施設情報として公共施設のデータを登録している。所管している地方自治体からオープンデータ化として提供される公共施設の情報は、信頼性があり、提供が望まれている。これをオープンデータ化し、APIから利用できれば、自社システムと連携して、データを自社独自で収集・管理することなく利用できる。

PPP/PFI事業者では、調査したい施設があった場合、現状ではその施設を担当する課が分からず、地方自治体に問い合わせて確認している。今回提供されたアプリケーションサービスを利用すれば、施設の担当部局に加えて、施設の基本情報、建物に関する情報等が簡単にわかるようになる。

地方自治体では、他の地方自治体の類似施設の検索や公共施設が保有する設備や利用状況を検索する場合がある。現在は電話での問い合わせなどで手間がかかっているが、他の地方自治体のデータがオープンデータ化されてアプリケーションで検索できれば、作業は軽減される。

オープンデータ化における課題と対応策について

オープンデータ化における課題と対応策については、前述の「7.1.1.課題抽出」および「7.1.2.課題解決策」に詳細を述べてあるが、ここでは特に強調するべき点を述べる。

データ収集時の課題と対応策

地方自治体におけるデータ収集時の課題としては、以下の3点が挙げられる。

- データの分散

公共施設情報は、同じ施設であっても、主管課により管理の対象が異なるため、一つの施設の情報を集約するために多くの部局と調整する必要があった。

- 二次利用に関する心理的障壁

地方自治体のWebサイトでの情報公開とは違い、オープンデータは二次利用が可能であることについて、二次利用により情報を提供された利用者への責任について危惧を示す部局があった。オープンデータのCCBYライセンスまたは「政府標準利用規約」、二次利用に関する責任の範囲について、自治体職員への教育・啓発活動や、何らかの国や県、首長からのガイダンスが必要と考えられる。

- データ項目のばらつき

今回対象とした公共施設に関する情報の中で、建物に関する情報はあるものの、利用状況や維持管理状況のデータが存在しないケースがあった。オープンデータの利活用が促進されるためには、統一的な規格で、各地方自治体が管理する項目を入力することが望ましい。

各データ項目については、現時点においては収集されていないものでも、例えば利用状況については、PPP/PFI事業者から非常にニーズが強く、経済的な効果は高いように考えられた。また、維持管状況については、建物の設計・施工段階から情報が連携され公共施設のライフサイクル全体の視点で検討されることが求められるなど、公的な資産管理の視点も欠かせないと考えられる。

データ変換時の課題と対応策

現在、地方自治体で管理しているデータを機械判読でき二次利用が可能な状態でオープンデータ化するためには、データ変換する作業が発生する。この作業は地方自治体ではなく外部に委託するケースが想定されるため、いかに低コストで実施できるかが普及のカギと考えられる。

今回の実証実験では、データ変換作業をシステム化したが、各地方自治体が持っている元データはシステムで扱いやすい形で整理されているとは限らなかったため、名寄せなど手作業でデータクレンジング（データ補正）を行った。また、地方自治体が管理している公共施設の所在地情報は、施設によって、地番であったり住居表示であったりするため、提供されたデータから緯度経度を付与して1回で正しい場所にはプロットできない可能性がある。このような場合も、手作業でデータ補正が必要になる場合が多い。

このようなデータ変換作業は、効率化されないと実際の運用は不可能である。そこで、地方自治体自身で変換された情報を簡単に補正できるような仕組み（アプリケーション）が必要になるが、それでも一定の手作業によるデータ補正は必要になると考えられる。そこで、今後、オープンデータ変換に特化した運用組織を立ち上げ、クラウドソーシングなどの手法を活用して、低コストで実現できる仕組みが必要だと考える。

データ更新時の課題と対応策

公共施設情報は変更されるので、自治体においてデータ更新がされたタイミングで、共通基盤システムのオープンデータも更新できる仕組み（運用や実装）が必要となる。データを最新の状態に保つことは、利活用を促進するうえで重要である。本事業では更新の仕組みまでは検証していないため、今後データを提供する地方自治体と運用ルールについて取り決めていく。

利活用サービスにおける課題

アプリケーション開発の課題と対応策

今回開発したアプリケーションサービスを、今後、民間企業や地方自治体で活用してもらうためには、ヒアリング結果を反映して機能追加等の開発をする必要がある。その際には開発費用が問題になる。解決策として、今回開発したアプリケーションをオープンソース化して、いろいろな人が自由に開発できるようにすることが考えられる。しかし、利活用サービスは、データがあるだけでは、アプリケーション開発は進まない。開発が促進されるような、アプリケーションコンテストの開催や、国からの助成、開発したアプリケーションで開発者が課金できるAPIマーケットなどの仕組みを構築する必要があると考える。

また、情報提供事業者のニーズに応じたAPIを充実さえていくこと、ならびにオープンデータをAPI経由で利用するアプリケーションの開発は、開発技術者がまだ少ない状況であることから、開発者の育成も重要と考える。

データの網羅性の課題と対応策

地方自治体の部局によって公共施設情報の管理項目が異なっており、データの網羅性を確保できなかった。民間企業が、ビジネス利用する際には、データの網羅性が求められる。データの欠損があると、使われなくなってしまう可能性がある。特に、エンドユーザーに提供されるサービスではその傾向は顕著と言える。そのため利活用を促進するためには、データ品質を担保する仕組みが必要になってくる。

この課題に対して、公共施設情報については、固定資産台帳の整備ならびにそのオープンデータ化によって、一定の解決がなされることが期待できる。しかしながら、広義の公共施設（民間移転した施設等）の取り込みについては、検討が必要であり、各地域での創意工夫により好事例が広まることに期待したい。公共施設情と組み合わせる各種のデータについては、単独での拡充のみならず、APIマーケットを活用するとで解決できると考える。

その他留意事項

共通連携基盤システムの運用

様々なステークホルダーが共通連携基盤を使用して、情報サービスやシステムを運用する場合、共通連携基盤システム側の変更を行う際の運用ルール（周知方法・周知期間）を予め整備しておく必要がある。

総括

本実証を通して、様々な効果と課題が確認できたが、今後、オープンデータの利活用を促進し、その範囲が一部に止まらないようにするためには、各ステークホルダーのニーズに応えた、一層のデータの整備と公開が必要であると考える。

特に、データの網羅性と統一されたデータ規約は、オープンデータの大規模な利用を可能とし、多くのニーズに応えることができる。さらに、データ変換に関する技術的な課題も解決されればオープンデータ化は一気に進むものと思われる。

オープンデータの効果を最大限化するには、１つの地方自治体（点）から、複数の地方自治体（面）へ裾野を広げることが重要になってくる。本実証事業では、九州地域を中心にの周知活動を行ったが、今後は全国に向けて、継続運用・普及の取り組みを推進していく。

平成26年度　総務省請負事業

「情報流通連携基盤の公共施設等情報における実証」

調査研究報告書（本編）

平成27年3月

株式会社豆蔵

公益財団法人九州科先端科学技術所

Public Private Partnership の略。公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で、民間資本や民間のノウハウを利用し、効率化や公共サービスの向上を目指すもの。

Public Finance Initiative の略。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することで、効率化やサービス向上を図る公共事業の手法をいう。