| 業務の実績の説明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 補助対象事業の名称（補助事業者名） |  |  |  |
| 学習障害者等の自立を支援するＥＰＵＢを活用した学習支援システムの研究開発 （シナノケンシ株式会社） |  |  |  |
| 補助対象事業の概要 |  |  |  |
| 【研究開発の全般について】 |  |  |  |
| ①補助対象事業の概要 | 後期中等教育における読みに困難を抱える学習障害者向け学習支援システムを開発する。学習者自身で既存の教材をＥＰＵＢに簡単に変換、再生可能。また、再生履歴の表示が可能で、クラウドによる共有により、教員等の指導者による効果的な学習支援が可能となる。 |  |  |
| ②補助対象事業の目標 | レイアウト解析、再生順指定機能による簡単製作、読み条件の個別ニーズ最適化機能による再生、再生履歴をクラウドで共有できるモニター機能を実現する。 |  |  |
| ③研究開発期間 | 平成２８年度～平成３０年度 |  |  |
| ④補助金（前年度までの累計） | ０円 |  |  |
| 【平成２８年度実施部分について】 |  |  |  |
| ⑤平成２８年度補助金 | １４，２０３千円 |  |  |
| ⑥研究開発の実施内容 | ・ニーズ調査および次年度に向けた要件定義を実施。 ・表示の自動最適化機能を有する再生ソフトウェアの開発、実証実験にて機能の有効性を検証。 |  |  |
| 【平成２８年度実施部分における研究開発課題の成果や評価結果について】 |  |  |  |
| ⑦研究開発の成果 | ・ニーズ調査により、ＥＰＵＢは紙と比べて読みやすく、多くの生徒に有効なことが分かった。また、製作機能と再生機能の一体化、クラウドによるユーザ情報などの共有といった要件定義が行えた。これらの内容に関して平成２９年度以降もニーズ調査を継続して実施する。 ・表示を最適化することで正確に読めることが分かり、自動最適化機能の有効性が実証をとおして確認できた。 |  |  |
| ⑧研究成果の応用状況、利用状況 | 自動最適化機能を有する再生ソフトは、機能の有効性が確認できたので、平成２９年度に製品化を行う予定。 |  |  |
| ⑨論文数 | 件 | ⑩被引用論文数 | 件 |
| ⑪特許申請件数（国内） | 1件 予定 | ⑫特許取得件数（国内） | 件 |
| ⑬特許申請件数（海外） | 件 | ⑭特許取得件数（海外） | 件 |
| ⑮受賞数（国内） | 件 | ⑯受賞数（海外） | 件 |